РОССИЙСКАЯ      ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

# Администрация Казачинско-Ленского

муниципального района

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Казачинское

____________ 2016 г. № _____

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального  района на 2015-2019 гг.», утвержденную постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 18.06.2015 г. № 194 с изменениями утвержденными постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 30.11.2015 года № 343, от 10.10.2016 года № 342, от 14.11.2016 года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями  33, 48 Устава муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», администрация Казачинско-Ленского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального  района на 2015-2019 гг.», утвержденную постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 18.06.2015 г. № 194 с изменениями утвержденными постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 30.11.2015 года № 343, от 10.10.2016 года № 342, от 14.12.2016 года (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Включить в название программы между словами «реконструкция» и «капитальный» через запятую слово «косметический».

1.2. Раздел 1 паспорт программы, раздел 4 ресурсное обеспечение программы и таблицу «Детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой редакции (приложение 1,2,3).

2. Муниципальной программе «Строительство, реконструкция, косметический и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального  района на 2015-2019гг.» присвоить индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета Казачинско-Ленского муниципального района: 7950400000.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль исполнения возложить на заведующего районным отделом образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района Игнатко С.Д.

Мэр Казачинско-Ленского

муниципального района                                                               А.С. Абраменко

Приложение 1

к постановлению администрации

Казачинско-Ленского

муниципального района

### от «___» ________ 2016 г. № ____

### Паспорт муниципальной программы

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы в период с 2015 года по 2019 год, составляет – 262006,435 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 10272,8 тыс. рублей; 2016 год - 20736,215 тыс. рублей; 2017 год - 197753,124 тыс. рублей; 2018 год - 9043,022 тыс. рублей; 2019 год - 24201,274 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования программы будут определяться ежегодно при формировании муниципальных программ и принятии бюджета Казачинско-Ленского муниципального района на бюджетный год. |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению администрации

Казачинско-Ленского

муниципального района

от «___» ________ 2016 г. № ____

- Ресурсное обеспечение программы

Объемы и источники финансирования программы будут определяться ежегодно при формировании муниципальных программ и принятии бюджета Казачинско-Ленского муниципального района  на бюджетный год.

Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

| Год | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет (тыс.руб.) | Федеральный бюджет (тыс.руб.) | Средства местных бюджетов (тыс.руб.) | Внебюджетные средства (тыс.руб.) |
| Всего, за 2015 - 2019 годы в том числе: | 262006,435 | 223166,4 | 3399,9 | 35440,135 | - |
| 2015 год | 10272,8 | 7779,9 | 2026,6 | 466,3 | - |
| 2016 год | 20736,215 | 16706,7 | 1373,3 | 2656,215 | - |
| 2017 год | 197753,124 | 181679,8 | - | 16073,324 | - |
| 2018 год | 9043,022 | - | - | 9043,022 | - |
| 2019 год | 24201,274 | 17000,0 | - | 7201,274 | - |

| Приложение 3 к постановлению администрации Казачинско-Ленского муниципального района ____________ 2016 № ____ Детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |
| --- |
| № | Наименование | Ответственный исполнитель (структурное подразделение/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Код бюджетной классифика ции 1 | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | на очередной финансовый год 2015г. | второй год планового периода 2016г. | третий год планового периода 2017г. | четвертый год планового периода 2018г. | пятый год планового периода 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, косметический и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского района на 2015-2019гг.» |
| 1.1 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в п. Магистральный | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Уменьшение очереди в ДОО | 2017 | 2017 | МБ 901 0701 7950400000 | - | 196,8 | 5175,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | - | - | 93150,9 | - | - |
| 1.2 | Строительство школы д. Ключи на 170 мест | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2016 | 2017 | МБ 901 0702 7950400000 | - | - | 3000,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | - | - | 46528,9 | - | - |
| 1.3 | Строительство комплекса школы-д/с п. Небель на 80 мест | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2017 | МБ 901 0702 7950400000 | - | - | 2700,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | - | - | 42000,0 | - | - |
| 1.4 | Строительство школы с. Карам на 30 мест | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2019 | 2019 | МБ 901 0702 7950400000 | - | - | - | - | 4000,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | - | - | - | - | 17000,0 |
| 1.5 | Капитальный ремонт здания корпуса №2 МДОУ «Брусничка» п.Магистральный | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Уменьшение очереди в ДОО | 2015 | 2015 | МБ 901 0701 7950400000 | 400,2 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 7603,4 | - | - | - | - |
| 1.6 | МОУ «Окунайская общеобразовательная школа №1» Капитальный ремонт спортзала | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Повышение качества обслуж-ния | 2015 | 2015 | МБ 901 0702 7950400000 | 66,1 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 2026,6 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 176,5 | - | - | - | - |
| 1.7 | Выборочный капитальный ремонт МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный,ул. Российская, д.4 по Государственной программе «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Повышение качества обслуж-ния | 2016 | 2016 | МБ 901 0702 7950400000 | - | 879,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | - | 16706,7 | - | - | - |
| 1.8 | Капитальный ремонт СК Атлант п. Улькан | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Повышение качества обслуж-ния | 2018 | 2018 | МБ 901 0702 7950400000 | - | - | - | 3000,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | - | - | - | - | - |
| 1.9 | МОУ «Казачинская средняя общеобразовательная школа» капитальный ремонт спортзала | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Повышение качества обслуж-ния | 2016 | 2016 | МБ 901 0702 7950400000 | - | 72,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | 1373,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Капитальный ремонт МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» (Разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза) | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Повышение качества обслуж-ния | 2016 | 2017 | МБ 905 0702 7950400000 | - | 708,73 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | - | - | - | - | - |
| 1.11 | Ремонт образовательных учреждений | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2019 | 2019 | МБ 901 0702 7950400000 | - | - | - | - | 1500,0 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | - | - | - | - | - |
| 1.12 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Брусничка» (МДОУ д/с «Брусничка») | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2016 | 2018 | МБ 901 0701 7950400000 | - | - | 1460,02 | 96,86 | - |
| 1.12.1 | Косметический ремонт |  |  |  |  |  | - | - | 30,0 | 40,0 | - |
| 1.12.2 | Ремонт забора |  |  |  |  |  | - | - | 1430,017 | - | - |
| 1.12.3 | Частичный ремонт отопления в прачечной |  |  |  |  |  | - | - | - | 37,509 | - |
| 1.12.4 | Частичный ремонт водоснабжения в прачечной |  |  |  |  |  | - | - | - | 19,346 | - |
| 1.12.5 1.13 | Ремонт кровли Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 «Рябинка» (МДОУ д/с №28 «Рябинка») | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2018 | МБ 901 0701 7950400000 МБ 901 0701 7950400000 | - - | 399,927 - | - 70,0 | - 35,0 | - - |
| 1.13.1 | Косметический ремонт |  |  |  |  |  | - | - | 30,0 | 35,0 | - |
| 1.13.2 | Ремонт канализации |  |  |  |  |  | - | - | 40,0 | - | - |
| 1.14 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Елочка» (МДОУ д/с общеразвивающего вида «Елочка») | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2016 | 2018 | МБ 901 0701 7950400000 | - | - | 30,0 | 391,372 | 597,116 |
| 1.14.1 | Косметический ремонт |  |  |  |  |  | - | - | 30,0 | 40,0 | - |
| 1.14.2 | Частичный ремонт отопления |  |  |  |  |  | - | - | - | 177,148 | - |
| 1.14.3 | Ремонт вентиляции |  |  |  |  |  | - | - | - | 68,830 | - |
| 1.14.4 | Устройство беседок |  |  |  |  |  | - | - | - | 105,394 | - |
| 1.14.5 | Ремонт кровли |  |  |  |  |  | - | 399,158 | - | - | - |
| 1.15 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» (МДОУ д/с «Белочка») | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2018 | МБ 901 0701 7950400000 | - | - | 536,05 | 1407,978 | 1301,274 |
| 1.15.1 | Косметический ремонт |  |  |  |  |  | - | - | 30,0 | 40,0 | - |
| 1.15.2 | Частичная замена окон |  |  |  |  |  | - | - | 160,0 | - | 200,0 |
| 1.15.3 | Ремонт полов |  |  |  |  |  | - | - | 346,044 | - | - |
| 1.15.4 | Ремонт стен |  |  |  |  |  | - | - | - | 1062,079 | - |
| 1.15.5 | Ремонт туалета |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 1101,274 |
| 1.15.6 | Частичный ремонт отопления |  |  |  |  |  | - | - | - | 305,899 | - |
| 1.16 | Обособленное структурное подразделение Муниципального общеобразовательного учреждения «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» (ДОУ «Солнышко») | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2018 | МБ 901 0701 7950400000 | - | - | 500,247 | 185,484 | - |
| 1.16.1 | Косметический ремонт |  |  |  |  |  | - | - | 30,0 | 40,0 | - |
| 1.16.2 | Ремонт бассейна |  |  |  |  |  | - | - | 470,247 | - | - |
| 1.16.3 | Ремонт спортзала |  |  |  |  |  | - | - | - | 145,484 | - |
| 1.17 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» (МДОУ д/с «Тополек») | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2018 | МБ 901 0701 7950400000 | - | - | 330,0 | 35,0 | - |
| 1.17.1 | Косметический ремонт |  |  |  |  |  | - | - | 30,0 | 35,0 | - |
| 1.17.2 | Установка снегозадержателей |  |  |  |  |  | - | - | 300,0 | - | - |
| 1.18 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Карамская основная общеобразовательная школа» (МОУ «Карамская ООШ») | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2018 | МБ 901 0702 7950400000 | - | - | 30,0 | 35,0 | - |
| 1.18.1 | Косметический ремонт |  |  |  |  |  | - | - | 30,0 | 35,0 | - |
| 1.19 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа №22» (МБОУ «Магистральнинская СОШ №22») | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2018 | МБ 901 0702 7950400000 | - | - | 542,87 | 240,0 | - |
| 1.19.1 | Косметический ремонт |  |  |  |  |  | - | - | 30,0 | 40,0 | - |
| 1.19.2 | Частичная замена труб |  |  |  |  |  | - | - | 39,335 | 200,0 | - |
| 1.19.3 | Ремонт пола в спортзале |  |  |  |  |  | - | - | 473,532 | - | - |
| 1.20 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ульканская основная общеобразовательная школа №1» (МКОУ «Ульканская ООШ №1») | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2018 | МБ 901 0702 7950400000 | - | - | 157,432 | 879,538 | - |
| 1.20.1 | Косметический ремонт |  |  |  |  |  | - | - | 30,0 | 35,0 | - |
| 1.20.2 | Ремонт отопления |  |  |  |  |  | - | - | 127,432 | - | - |
| 1.20.3 | Ремонт крыши корпуса А и А1 |  |  |  |  |  | - | - | - | 844,538 | - |
| 1.21 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» (МОУ «Ульканская СОШ №2») | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2018 | МБ 901 0702 7950400000 | - | - | 232,39 | 194,19 | - |
| 1.21.1 | Косметический ремонт |  |  |  |  |  | - | - | 35,0 | 40,0 | - |
| 1.21.2 | Покраска крыши |  |  |  |  |  | - | - | 57,677 | - | - |
| 1.21.3 | Ремонт канализации |  |  |  |  |  | - | - | 139,705 | - | - |
| 1.21.4 | Ремонт отопления |  |  |  |  |  | - | - | - | 24,188 | - |
| 1.21.5 | Ремонт пола в начальной школе |  |  |  |  |  | - | - | - | 130,0 | - |
| 1.22 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Казачинская средняя общеобразовательная школа» (МОУ «Казачинская СОШ») | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2018 | МБ 901 0702 7950400000 | - | - | 235,0 | 185,0 | - |
| 1.22.1 | Косметический ремонт |  |  |  |  |  | - | - | 35,0 | 35,0 | - |
| 1.22.2 | Ремонт полов |  |  |  |  |  | - | - | 200,0 | 150,0 | - |
| 1.23 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ключевская средняя общеобразовательная школа» (МОУ «Ключевская СОШ») | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2018 | МБ 901 0702 7950400000 | - | - | 320,0 | 25,0 | - |
| 1.23.1 | Косметический ремонт |  |  |  |  |  | - | - | 20,0 | 25,0 | - |
| 1.23.2 | Ремонт полов |  |  |  |  |  | - | - | 300,0 | - | - |
| 1.24 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Окунайская средняя общеобразовательная школа №1» (МОУ «Окунайская СОШ №1») | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2018 | МБ 901 0702 7950400000 | - | - | 395,764 | 925,0 | - |
| 1.24.1 | Косметический ремонт |  |  |  |  |  | - | - | 30,0 | 35,0 | - |
| 1.24.2 | Ремонт отопления в спортзале |  |  |  |  |  | - | - | 365,764 | - | - |
| 1.24.3 | Ремонт крыши |  |  |  |  |  | - | - | - | 890,0 | - |
| 1.25 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Небельская ООШ» | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2018 | МБ 901 0702 7950400000 | - | - | 135,0 | 1202,6 | - |
| 1.25.1 | Косметический ремонт |  |  |  |  |  | - | - | 35,0 | 40,0 | - |
| 1.25.2 | Установка радиаторов |  |  |  |  |  | - | - | - | 30,0 | - |
| 1.25.3 | Ремонт пищеблока (фундамент, кан-я) |  |  |  |  |  | - | - | 100,0 | 250,0 | - |
| 1.25.4 | Ремонт крыши |  |  |  |  |  | - | - | - | 882,663 | - |
| 1.26 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (МОУ ДОД ДЮСШ) | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2018 | МБ 901 0702 7950400000 | - | - | 208,551 | 40,0 | - |
| 1.26.1 | Косметический ремонт |  |  |  |  |  | - | - | 30,0 | 40,0 | - |
| 1.26.2 | Ремонт контрфорсов |  |  |  |  |  | - | - | 178,372 | - | - |
| 1.27 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» (МОУ ДОД «ЦВР») | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2018 | МБ 901 0702 7950400000 | - | - | 15,0 | 165,0 | - |
| 1.27.1 | Косметический ремонт |  |  |  |  |  | - | - | 15,0 | 15,0 | - |
| 1.27.2 | Устройство туалета |  |  |  |  |  | - | - | - | 150,0 | - |
| 1.28 | Муниципальное бюджетное учреждение «Территориальный ресурсный центр» | Отдел образования, С.Д. Игнатко | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2018 | МБ 901 0702 7950400000 | - | - | - | - | 400,0 |
| 1.28.1 | Ремонт кровли |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 400,0 |
|  | Итого по программе |  |  | 2015 | 2019 |  | 10272,8 | 20736,215 | 197753,124 | 9043,022 | 24201,274 |

Зав. отделом образования			                               С.Д. Игнатко

ПОДГОТОВИЛ:                                                                             В.И. Литвинов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления                                            Т.В. Антипова

Врио председателя комитета по экономике                                        Н.К. Дытте

Юрист                                                                                            В.В. Талиманчук

Зав. отделом образования			                                  С.Д. Игнатко

Зав. отделом АССТ и ЖКХ                                                      Р.А. Образцов

Зав.  отделом делопроизводства, контроля и кадров                     О.С. Тетерина