МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НА 2015-2019 ГОДЫ
1. Паспорт муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы             
	«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района на 2015-2019 гг.»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района

	Участники мероприятий муниципальной программы            
	Образовательные организации

	Цель муниципальной программы                     
	Повышение  доступности и качества образовательных услуг

	Задачи муниципальной программы
	1. Развитие сети образовательных организаций в части строительства новых объектов;

2. Обеспечение соответствующих условий пребывания для обучающихся, воспитанников, работников образовательных организаций в объектах образования;

3. Снижение  социальной напряженности за счет ввода новых дошкольных образовательных организаций.


	Сроки реализации муниципальной программы      
	2015-2019 гг.

	Целевые показатели муниципальной программы
	1) Количество вновь введенных мест в образовательных организациях; 

2) Доля детей в возрасте  1,5-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1,5-7 лет;

3) Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации;

4) Доля  муниципальных ДОО, здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных ДОО.

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы

	Общий объем финансовых средств местного бюджета, необходимых для реализации программы в период с 2015 года по 2019 год, составляет – 35,5151 млн. рублей, в том числе по годам:

2015 год -      0,4663  млн. рублей;

2016 год -      2,6562  млн. рублей;

2017 год -      5,2577 млн. рублей;

2018 год -      8,1601 млн. рублей;

2019 год -    18,9748 млн. рублей.

Объемы и источники финансирования программы будут определяться ежегодно при формировании муниципальных программ и принятии бюджета Казачинско-Ленского муниципального района  на бюджетный год.Объемы и источники финансирования программы будут определяться ежегодно при формировании муниципальных программ и принятии бюджета Казачинско-Ленского муниципального района  на бюджетный год.

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	Экономический эффект:

- снижение текущих затрат на эксплуатацию объектов образования за счет их модернизации и реконструкции.
Социальный эффект:
- повышения эффективности, качества обслуживания населения в образовательных организациях;

- увеличения сети дошкольных и школьных образовательных организаций, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса. 



2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа

Система образования района  включает в себя образовательные организации разных типов и видов. Образовательная сеть Казачинско-Ленского района включает в себя - 9 школ, 1 интернат при школе, 8 дошкольных организаций,  2 организации дополнительного образования.
Основные  проблемы  в сфере образования:
1. Износ основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций)
Материально-техническое состояние образовательных организаций характеризуется высокой степенью износа основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций). Здания детских садов и школ возводились в 70-80-х годах. Темпы старения и износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции.
2 Большие затраты  по содержанию и эксплуатации зданий образовательных организаций в п.Небель., д.Карам
Износ зданий школ в п. Небель составляет 50% и д. Карам  нетиповое здание 1927 года постройки. Также следует отметить, что затраты на содержание и эксплуатацию  школ  экономически не эффективны. Небельская школа по проекту рассчитана на 290 мест, а фактически имеет 44 обучающихся, Карамская  школа по проекту рассчитана на 120 мест, а имеет 27 обучающихся. В Ключевской школе отсутствует спортивный зал и столовая.
3. Дефицит мест в детские дошкольные организации.
Охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 862 ребенка, что составляет  82% процента от общего количества детей раннего и дошкольного возраста, проживающих в Казачинско-Ленском муниципальном районе.

Очередь по устройству детей в дошкольные образовательные учреждения района сохраняется и по состоянию на 01.01.2015 года составляет 676 детей. 
Особенно остро стоит вопрос очередности в детские сады пос. Магистральный. 
Очередность в пос. Магистральный по данным на 10.06.2015 года составляет 280 детей, из них в возрасте от 0 до 1 года 56 детей, с 1 до 2 лет - 72 ребенка, с 2 до 3 лет - 82 ребенка; с 3 до 7 лет 70 детей, из них с 3 до 4 – 31 ребенок, от 4 до 5 лет – 15 детей, от 5 до 6 лет – 16 детей,  от 6 до 7,5 лет – 8 детей (данные предоставлены по отчету из АИС «Комплектование ДОУ» с учетом даты рождения детей по состоянию на 08.06.2015 года). После процедуры комплектования ДОУ в пос. Магистральный на 01.09.2015 года данные изменятся: по предварительному анализу состояния очередности на начало 2015-2016 учебного года не будут охвачены дошкольным образованием 73 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, из них в возрасте с 3 до 4 лет - 47 детей, с 5 до 6 лет – 26 детей. Будет ликвидирована очередность в детские сады детей в возрасте с 4 до 5 лет и с 6 до 7 лет (средние и подготовительные группы). Частично решит вопрос ремонт корпуса МДОУ детский сад «Брусничка» на 44 места. 

Менее остро стоит вопрос обеспеченности дошкольным образованием детей в пос. Улькан. В поселке ликвидирована очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет (за исключение тех детей, которые стоят в очереди на детский сад, но по тем или иным причинам сохраняют место в ней).

         Для обеспечения эффективного функционирования системы образовательных организаций района, ориентированных на качественное образование и предоставление условий для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе, необходимы программы развития образования.

3. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы
                      Цель программы -  повышение  доступности и качества образовательных услуг.
                      Задачи муниципальной программы:
1. Развитие сети образовательных организаций в части строительства новых объектов;

2. Обеспечение соответствующих условий пребывания для обучающихся, воспитанников, работников образовательных организаций в объектах образования;
3. Снижение  социальной напряженности за счет ввода новых дошкольных образовательных организаций.
Целевые показатели, характеризующие достижение цели и решение задач  муниципальной программы:
	 N  

п/п 
	   Наименование   

     целевого     

    показателя    
	Ед. 

изм.
	отчетный

  год
2014   
	текущий 

  год  
2015 

(оценка)
	второй  год   

действия 

программы 2016
	третий  год   

действия 

программы 2017
	четвертый  год   

действия 

программы 2018
	год завершения программы 2019

	1.1.
	Количество вновь введенных мест в образовательных организациях
	
	140
	140
	290
	340
	370
	370

	1.2 
	Доля детей в возрасте  1,5-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1,5-7 лет
	%
	82
	82
	85
	90
	95
	100

	1.3
	Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации 
	чел
	722
	862
	1002
	1185
	1458
	1538

	1.4
	Доля  муниципальных ДОО, здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных ДОО
	%
	50
	50
	30
	20
	15
	10


Сроки реализации муниципальной программы:  2015-2019 годы.
4. Ресурсное обеспечение программы

            Объемы и источники финансирования программы будут определяться ежегодно при формировании муниципальных программ и принятии бюджета Казачинско-Ленского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

             Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

	Год
	Общий объем финансирования (млн.руб.)
	в том числе:

	
	
	Областной бюджет (млн.руб.)
	Федеральный бюджет (млн.руб.)
	Средства местных бюджетов (млн.руб.)
	Внебюджетные средства (млн.руб.)

	Всего за 2015 - 2019 годы в том числе:
	123,4006 
	82,6292
	3,3996
	35,5151
	1,8567

	2015 год 
	10,2728
	7,7799
	2,0266
	0,4663
	-

	2016 год 
	20,7359
	16,7067
	1,373
	2,6562
	-

	2017 год 
	8,2414
	2,9837
	-
	5,2577
	-

	2018 год 
	29,6851
	21,525
	-
	8,1601
	-

	2019 год 
	54,4654
	33,6339
	-
	18,9748
	1,8567


	
	Детальный план-график реализации муниципальной  программы на очередной финансовый год и плановый период
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№
	Наименование 
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат реализации мероприятия
	Срок начала реали

зации
	Срок окон чания реали зации
	Код бюджетной классификации
	 
	Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	
	
	
	
	ОБ
	МБ
	ОБ
	МБ
	ОБ
	МБ
	ОБ
	МБ
	ОБ
	МБ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Строительство объектов
	0,0
	14420,0
	0,0
	49910,0
	0,0
	73350,0
	0,0
	49000,0
	0,0
	20410,0

	1.1
	Строительство начальной школы-детского сада  на 300 мест  в п. Магистральный
	РОО, 
Иванов А.Л.
	Уменьшение очереди в ДОО
	2020
	2023
	901 0701 7950400000  
	0,0
	0,0
	0,0
	6260,0
	0,0
	1500,0
	0,0
	48000,0
	0,0
	0,0

	 
	Разработка ПСД
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	3760,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Геодезические изыскания
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	250,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Изыскание  микросейсморайонирование
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	400,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Климатические изыскания
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	200,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Экологические изыскания
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	400,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Геологические изыскания 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	1100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Постановка на кадастровый учет земельного участка
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	50,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Публикация проведения публичных слушаний для экологической экспертизы
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Экологическая экспертиза
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная экспертиза
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	700,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Проектная экспертиза
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Строительство НШДС  в п. Магистральный
	 
	 
	2023
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48000,0
	 
	 

	1.2
	Строительство школы д. Ключи на 200 мест 
	РОО,
 Иванов А.Л.
	Сокращение затрат на содержание
	2020
	2021
	905 0702 7950400000  
	0,0
	7000,0
	0,0
	42000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Разработка ПСД
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	5000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Внесение измениний в изыскания
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	350,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Публикация проведения публичных слушаний для экологической экспертизы
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Экологическая экспертиза
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	500,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная экспертиза
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	700,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проектная экспертиза
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обустройство водозабора 
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	50,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Строительство школы в д. Ключи
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	42000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Строительство школы на 440 мест в с. Казачинское 
	РОО, 
Иванов А.Л.
	Сокращение затрат на содержание
	2020
	2023
	905 0702 7950400000  
	0,0
	7420,0
	0,0
	1650,0
	0,0
	66000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Разработка ПСД
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	5000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Геологические изыскания
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	1200,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Экологические изыскания
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	400,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Изыскание  микросейсморайонирование
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	400,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Климатические изыскания
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	200,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Выдача тех. условий на подключение к электросетям
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	220,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Публикация проведения публичных слушаний для экологической экспертизы
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Эколлгоическая экспертиза
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	500,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная экспертиза
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	800,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проектная экспертиза
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	250,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Строительство школы в с. Казачинское
	 
	 
	2023
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66000,0
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Строительство комплекса школы-д/с п. Небель на 90 мест 
	РОО, Иванов А.Л.
	Сокращение затрат на содержание
	2022
	2023
	905 0702 7950400000  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5850,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	14400,0

	 
	Разработка ПСД
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3500,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Выдача тех. условий на подключение к электросетям
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Изыскание  микросейсморайонирование
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Экологические изыскания
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Геологические изыскания
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1200,0
	 
	 
	 
	 

	 
	климатические изыскания
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Обустройство водозабора 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная экспертиза
	 
	 
	2023
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	700,0
	 
	 

	 
	Проектная экспертиза
	 
	 
	2023
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 

	 
	Строительство школы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14400,0

	1.5
	Строительство д/с п. Улькан на 100 мест 
	РОО, Иванов А.Л.
	Сокращение затрат на содержание
	2024
	2024
	905 0702 7950400000  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6010,0

	 
	Разработка ПСД
	 
	 
	2024
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3500,0

	 
	Выдача тех. условий на подключение к электросетям
	 
	 
	2024
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,0

	 
	Изыскание  микросейсморайонирование
	 
	 
	2024
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300,0

	 
	Публикация проведения публичных слушаний для экологической экспертизы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,0

	 
	Экологические изыскания
	 
	 
	2024
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,0

	 
	Геологические изыскания
	 
	 
	2024
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1100,0

	 
	Сметная экспертиза
	 
	 
	2024
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,0

	2
	Капитальные ремонты объектов
	1848,0
	9173,5
	0,0
	975,0
	295,3
	40,3
	0,0
	6000,0
	0,0
	14400,0

	2.1
	Капитальный ремонт спортзала МОУ «Ульканская СОШ № 2» (начальный корпус)
	РОО, Иванов А.Л.
	Сокращение затрат на содержание
	2020
	2020
	0702 7950400000  
	1848,0
	473,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Разработка ПСД (работы начаты в 2019 году)
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	221,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капитальный ремонт спортзала 
	 
	 
	2020
	2020
	 
	1848,0
	252,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Капитальный ремонт спортзала МОУ «Ульканская СОШ № 2» (основной корпус)
	 
	 
	2021
	2021
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	735,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Разработка ПСД
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	350,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Экспертиза ПСД
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	25,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капитальный ремонт спортзала 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	360,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Выборочный капитальный ремонт электропроводки МОУ «Ульканская СОШ № 2» (основной корпус)
	 
	 
	2020
	2021
	0702 7950400000  
	0,0
	515,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Разработка ПСД
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	500,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Экспертиза ПСД
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	15,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капитальный ремонт спортзала 
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Капитальный ремонт спортзала МБОУ «Магистральнинская  СОШ № 22» 
	 
	 
	2020
	2022
	 
	0,0
	320,0
	0,0
	0,0
	295,3
	40,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Разработка ПСД
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Экспертиза ПСД
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	20,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Капитальный ремонт спортзала 
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	295,3
	40,3
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Капитальный ремонт МДОУ д/с № 28 «Рябинка» 
	РОО, Иванов А.Л.
	Сокращение затрат на содержание
	2020
	2021
	0702 7950400000  
	0,0
	5636,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Капитальный ремонт спортзала МДОУ д/с № 28 «Рябинка» 
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	4971,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Разработка ПСД
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	665,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Капитальный ремонт МДОУ д/с «Белочка» 
	 
	 
	2020
	2024
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	7200,0

	 
	Разработка ПСД
	 
	 
	2023
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2500,0
	 
	 

	 
	Экспертиза ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,0
	 
	 

	 
	Капитальный ремонт детского сада
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7200,0

	2.6
	Капитальный ремонт МДОУ д/с «Солнышко» 
	 
	 
	2020
	2024
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	7200,0

	 
	Разработка ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2500,0
	 
	 

	 
	Экспертиза ПСД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500,0
	 
	 

	 
	Капитальный ремонт детского сада
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7200,0

	2.7
	Укрепление материально-технической базы 

МБУ БО «Талая»
	РОО, Иванов А.Л.
	Повышение качества обслуж.
	2021
	2021
	905 0707 7950400000  
	0,0
	2894,0
	0,0
	240,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Текущие ремонты учреждений
	0,0
	11318,2
	0,0
	15216,0
	0,0
	7245,0
	0,0
	5290,0
	0,0
	3895,0

	3.1
	детские сады
	РОО, Иванов А.Л.
	Сокращение затрат на содержание
	2020
	2020
	905 0701 7950400000  
	0,0
	3476,5
	0,0
	4080,0
	0,0
	2405,0
	0,0
	2490,0
	0,0
	1215,0

	3.1.1
	 МДОУ «Белочка»
	 
	 
	2020
	2020
	 
	0,0
	320,0
	0,0
	250,0
	0,0
	370,0
	0,0
	370,0
	0,0
	485,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	30,0
	 
	30,0
	 
	30,0
	 
	30,0
	 
	30,0

	 
	Огнезащитная обработка
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,0

	 
	 Замена пола и труб водоснабжения в коридоре
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	150,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена труб и стояков канализации
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	10,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена пола в группе
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110,0

	 
	Замена двигателя приточной вентиляции
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена линолеума
	 
	 
	2021
	2023
	 
	 
	 
	 
	150,0
	 
	150,0
	 
	150,0
	 
	120,0

	 
	Частичная замена окон
	 
	 
	2022
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,0
	 
	120,0
	 
	120,0

	3.1.2
	 МДОУ «Елочка»
	 
	 
	2020
	2024
	 
	0,0
	1524,5
	0,0
	980,0
	0,0
	665,0
	0,0
	890,0
	0,0
	100,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0

	 
	Ремонт музыкального зала ПРЕДПИСАНИЕ
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 
	750,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установка снегозадержателей 1 и 2 корпус
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	175,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена пола в спальне 3 корпус
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160,0
	 
	 

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	30,0
	 
	30,0
	 
	30,0
	 
	30,0
	 
	30,0

	 
	Замена пола в спальне 4 корпус
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена кровли 4 корпус
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	630,0
	 
	 

	 
	Переоборудование группы под ясли (младенцы)
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Выравнивание поверхности стен 3 корпус ПРЕДПИСАНИЕ
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	150,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт прачечной ПРЕДПИСАНИЕ
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	600,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт вентиляции пищеблока (работы начаты в 2019 году)
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	306,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт асфальтированной площадки (кредиторская задолженность 2019 года)
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	235,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена электропроводки в 4 корпусе (кредиторская задолженность 2019 года)
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	128,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	МДОУ «Рябинка»
	 
	 
	2020
	2020
	 
	0,0
	70,0
	0,0
	170,0
	0,0
	170,0
	0,0
	130,0
	0,0
	70,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	30,0
	 
	30,0
	 
	30,0
	 
	30,0
	 
	30,0

	 
	Замена линолеума
	 
	 
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0

	 
	Огнезащитная обработка
	 
	 
	2023
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,0
	 
	 

	3.1.4
	МДОУ «Тополек»
	 
	 
	2020
	2020
	 
	0,0
	320,0
	0,0
	810,0
	0,0
	610,0
	0,0
	610,0
	0,0
	160,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	60,0
	 
	120,0
	 
	120,0
	 
	120,0
	 
	120,0

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0

	 
	Очистка от старых деревьев
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	20,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	Замена кровли прачечной
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	200,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена окон
	 
	 
	2022
	2024
	 
	 
	 
	 
	200,0
	 
	150,0
	 
	300,0
	 
	 

	 
	Замена электрики 
	 
	 
	2021
	2023
	 
	 
	 
	 
	150,0
	 
	300,0
	 
	150,0
	 
	 

	  
	Утепление пола
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.5
	 МДОУ «Солнышко»
	 
	 
	2020
	2020
	 
	0,0
	237,0
	0,0
	970,0
	0,0
	90,0
	0,0
	90,0
	0,0
	90,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0

	 
	Освещение территории
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	7,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Покраска фасада
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установка вентилятора в бассейне
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	40,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт помещений бассейна
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	400,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена труб канализации
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	80,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Переоборудование группы под ясли (младенцы)
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	400,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.6
	 МДОУ"Лесовичок»
	 
	 
	2020
	2020
	 
	0,0
	275,0
	0,0
	190,0
	0,0
	290,0
	0,0
	190,0
	0,0
	190,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	30,0
	 
	30,0
	 
	30,0
	 
	50,0
	 
	50,0

	 
	Замена линолеума
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	17,0
	 
	50,0
	 
	 
	 
	50,0
	 
	50,0

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	30,0
	 
	30,0
	 
	30,0
	 
	30,0
	 
	30,0

	 
	Замена кафеля в пищеблоке 
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	28,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена окон
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	80,0
	 
	80,0
	 
	80,0
	 
	60,0
	 
	60,0

	 
	Замена входных дверей
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	90,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена электрики 
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,0
	 
	 
	 
	 

	3.1.7
	 МДОУ «Брусничка»
	 
	 
	2020
	2020
	 
	0,0
	730,0
	0,0
	710,0
	0,0
	210,0
	0,0
	210,0
	0,0
	120,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0

	 
	Установка в санузле дополнительных раковин 
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	20,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена электрики в 4 корпусе
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	500,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена входных дверей
	 
	 
	2020
	2023
	 
	 
	90,0
	 
	90,0
	 
	90,0
	 
	90,0
	 
	 

	 
	Ремонт пищеблока
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	500,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	школы
	 
	 
	2020
	2020
	905 0702 7950400000  
	0,0
	6899,7
	0,0
	4210,0
	0,0
	3680,0
	0,0
	2070,0
	0,0
	2070,0

	3.2.1
	 МОУ Казачинская СОШ
	 
	 
	2020
	2020
	 
	0,0
	400,0
	0,0
	500,0
	0,0
	520,0
	0,0
	240,0
	0,0
	230,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	80,0

	 
	Замена эл проводки
	 
	 
	2020
	2022
	 
	 
	150,0
	 
	300,0
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Огнезащитная обработка
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,0

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0

	 
	Замена светильников, розеток
	 
	 
	2021
	2024
	 
	 
	 
	 
	50,0
	 
	70,0
	 
	90,0
	 
	 

	3.2.2
	 МОУ «Магистральнинская СОШ №2»
	 
	 
	2020
	2024
	 
	0,0
	100,0
	0,0
	70,0
	0,0
	70,0
	0,0
	70,0
	0,0
	70,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	100,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0

	3.2.3
	 МОУ «Небельская ООШ»
	 
	 
	2020
	2020
	 
	0,0
	370,0
	0,0
	350,0
	0,0
	700,0
	0,0
	240,0
	0,0
	240,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0

	 
	Ремонт кровли
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0

	 
	Замена линолеума
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	150,0
	 
	150,0
	 
	100,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт линии электропередачи
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	50,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена светильников, розеток
	 
	 
	2021
	2024
	 
	 
	 
	 
	30,0
	 
	30,0
	 
	70,0
	 
	70,0

	3.2.4
	 МОУ «Магистральнинская СОШ №22»
	 
	 
	2020
	2024
	 
	0,0
	170,0
	0,0
	270,0
	0,0
	270,0
	0,0
	170,0
	0,0
	170,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0

	 
	Замена линолеума
	 
	 
	2021
	2022
	 
	 
	 
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	 
	 
	 

	3.2.5
	 МОУ «Окунайская СОШ»
	 
	 
	2020
	2024
	 
	0,0
	593,0
	0,0
	560,0
	0,0
	540,0
	0,0
	320,0
	0,0
	420,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0

	 
	Замена блоков в эл щитовой
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	8,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Устройство противопожарных дверей
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	134,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена светильников
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	61,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0

	 
	Выравнивание стен гипсокартоном
	 
	 
	2020
	2022
	 
	 
	50,0
	 
	70,0
	 
	50,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена линолеума
	 
	 
	2020
	2022
	 
	 
	90,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена окон
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	100,0
	 
	200,0
	 
	200,0
	 
	100,0
	 
	200,0

	3.2.6
	 МОУ «Ульканская СОШ №2»
	 
	 
	2020
	2024
	 
	0,0
	539,0
	0,0
	210,0
	0,0
	190,0
	0,0
	190,0
	0,0
	240,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0

	 
	Установка кранов на стояки отопления
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	15,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0

	 
	Огнезащитная обработка
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,0

	 
	Замена окон
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	128,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена линолеума
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	120,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена осветильников в кабинетех
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	36,0
	 
	70,0
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	 

	3.2.7
	 МКОУ «Ульканская ООШ №1»
	 
	 
	2020
	2024
	 
	0,0
	753,0
	0,0
	1320,0
	0,0
	590,0
	0,0
	490,0
	0,0
	350,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0

	 
	Снос аварийного корпуса
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 
	400,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0

	 
	Огнезащитная обработка
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	40,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установка противопожарных дверей
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	150,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Выравнивание стен
	 
	 
	2020
	2023
	 
	 
	180,0
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	 

	 
	Замена трубы отополения
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	28,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена линолеума
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	135,0
	 
	100,0
	 
	90,0
	 
	90,0
	 
	100,0

	 
	Ремонт освещения
	 
	 
	2020
	2023
	 
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	 

	 
	Замена окон
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	 
	 
	500,0
	 
	200,0
	 
	100,0
	 
	100,0

	3.2.8
	 МОУ «Карамская ООШ»
	 
	 
	2020
	2024
	 
	0,0
	3732,7
	0,0
	790,0
	0,0
	690,0
	0,0
	240,0
	0,0
	240,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0

	 
	Устройство в буфете д/с водоснабжения, канализации
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	60,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Благоустройство туалета
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	150,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена освещения
	 
	 
	2020
	2022
	 
	 
	400,0
	 
	400,0
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	20,0
	 
	20,0
	 
	20,0
	 
	20,0
	 
	20,0

	 
	Выравнивание поверхности стен, потолков
	 
	 
	2020
	2021
	 
	 
	250,0
	 
	150,0
	 
	150,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена окон
	 
	 
	2021
	2024
	 
	 
	 
	 
	150,0
	 
	150,0
	 
	150,0
	 
	150,0

	 
	Ремонт д/с Искорка (кредиторская задолженность 2019 года)
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	2033,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт кв котельной (кредиторская задолженность 2019 года)
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	749,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.9
	МОУ «Ключевская СОШ»
	 
	 
	2020
	2024
	 
	0,0
	242,0
	0,0
	140,0
	0,0
	110,0
	0,0
	110,0
	0,0
	110,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0

	 
	Ремонт пола 
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	22,0
	 
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт кровли козырька
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	20,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт тротуара
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	60,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0

	 
	Установка вентилятора в буфете
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	доподнительное образование
	 
	 
	2020
	2020
	905 0703 7950400000  
	0,0
	462,0
	0,0
	4590,0
	0,0
	360,0
	0,0
	330,0
	0,0
	260,0

	3.3.1
	 МОУ ДОД «ЦВР»
	 
	 
	2020
	2024
	 
	0,0
	122,0
	0,0
	170,0
	0,0
	170,0
	0,0
	140,0
	0,0
	70,0

	 
	Замена окон
	 
	 
	2020
	2023
	 
	 
	 
	 
	100,0
	 
	100,0
	 
	70,0
	 
	 

	 
	Ремонт фундамента
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	60,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Строительство дровника
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	22,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	40,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0

	3.3.2
	 МБУ ДО «ДЮСШ»
	 
	 
	2020
	2024
	 
	0,0
	340,0
	0,0
	4420,0
	0,0
	190,0
	0,0
	190,0
	0,0
	190,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	120,0
	 
	120,0
	 
	120,0
	 
	120,0
	 
	120,0

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0

	 
	Замена кровли в Первопроходец
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	800,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт помещения борцовского зала
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	150,0
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена кровли в Атланте
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 
	700,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена покрытия корта
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	2430,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	другие учреждения
	 
	 
	2020
	2020
	905 0709 7950400000  
	0,0
	480,0
	0,0
	2336,0
	0,0
	800,0
	0,0
	400,0
	0,0
	350,0

	3.4.1
	 МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ
	 
	 
	2020
	2020
	 
	0,0
	340,0
	0,0
	110,0
	0,0
	110,0
	0,0
	110,0
	0,0
	110,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0
	 
	70,0

	 
	Установка радиаторов
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	80,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Установка теплосчетчика
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	150,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0

	3.4.2
	Отдел образования
	 
	 
	2020
	2024
	 
	0,0
	140,0
	0,0
	2226,0
	0,0
	690,0
	0,0
	290,0
	0,0
	240,0

	 
	Косметический ремонт
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0
	 
	50,0

	 
	Промывка системы отопления
	 
	 
	2020
	2024
	 
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0
	 
	40,0

	 
	Ремонт ворот гаража
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	50,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ремонт здания РОО
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	2136,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Замерна дверей
	 
	 
	2023
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,0
	 
	 

	 
	Замена электрики
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Замена окон 
	 
	 
	2024
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,0

	4.
	Обеспечение безопасности
	0,0
	1456,2
	0,0
	3939,0
	0,0
	2380,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1
	Монтаж видеонаблюдения (включая кредиторскую задолженность 2019 года)
	РОО, Иванов А.Л.
	Повышение безопасности ОО
	2020
	2020
	 
	0,0
	700,0
	0,0
	884,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.1
	детские сады
	 
	 
	2020
	2020
	905 0701 7950400000
	 
	300,0
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.2
	школы
	 
	 
	2020
	2020
	905 0702 7950400000
	 
	400,0
	 
	500,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.3
	доподнительное образование
	 
	 
	2020
	2020
	905 0703 7950400000
	 
	0,0
	 
	84,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Приобретение металлоискателей
	РОО, Иванов А.Л.
	Повышение безопасности ОО
	2020
	2020
	 
	 
	49,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	детские сады
	 
	 
	2020
	2020
	905 0701 7950400000
	 
	24,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.2
	школы
	 
	 
	2020
	2020
	905 0702 7950400000
	 
	24,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Установка магнитных замков
	РОО, Иванов А.Л.
	Повышение безопасности ОО
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 
	1135,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	образовательные организации
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	1135,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Молниезащита (обследование зданий, изготовление проекта, установка)
	РОО, Иванов А.Л.
	Повышение безопасности ОО
	2020
	2022
	 
	0,0
	634,2
	0,0
	1620,0
	0,0
	1080,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Детские сады
	 
	 
	 
	 
	905 0701 7950400000
	0,0
	146,6
	0,0
	540,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	МДОУ "Белочка" (кредиторская задолженность 2019 года)
	 
	 
	2019
	2020
	 
	 
	19,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МДОУ "Брусничка" (кредиторская задолженность 2019 года)
	 
	 
	2019
	2020
	 
	 
	127,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.1
	МДОУ «Рябинка»
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	270,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	изготовление проекта
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	70,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	установка
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	200,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.2
	 МДОУ «Солнышко»
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	270,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	изготовление проекта
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	70,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	установка
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	200,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Школы
	 
	 
	 
	 
	905 0702 7950400000
	0,0
	487,6
	0,0
	1080,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	МОУ "Магистральнинская СОШ №2" (кредиторская задолженность 2019 года)
	 
	 
	2019
	2020
	 
	 
	45,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	МОУ "Ключевская СОШ" (кредиторская задолженность 2019 года)
	 
	 
	2019
	2020
	 
	 
	141,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.3
	 МОУ «Магистральнинская СОШ №22
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	300,0
	 
	270,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	установка
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	300,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.4
	 МОУ «Небельская ООШ»
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	270,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	изготовление проекта
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	70,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	установка
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	200,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.5
	 МОУ «Ульканская СОШ №2»
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	270,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	изготовление проекта
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	140,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	установка
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	400,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.6
	 МОУ «Карамская ООШ»
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	270,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	изготовление проекта
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	70,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	установка
	 
	 
	2021
	2021
	 
	 
	 
	 
	200,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дополнительное образование
	 
	 
	 
	 
	905 0703 7950400000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	810,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.4.7
	 МОУ ДОД «ЦВР»
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270,0
	 
	 
	 
	 

	 
	изготовление проекта
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,0
	 
	 
	 
	 

	 
	установка
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,0
	 
	 
	 
	 

	4.4.8
	 МБУ ДО «ДЮСШ»
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	540,0
	 
	 
	 
	 

	 
	изготовление проекта
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140,0
	 
	 
	 
	 

	 
	установка
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	400,0
	 
	 
	 
	 

	4.4.9
	 МБУ БО Талая
	 
	 
	2022
	2022
	905 0707 7950400000  
	 
	 
	 
	 
	 
	270,0
	 
	 
	 
	 

	 
	изготовление проекта
	 
	 
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,0
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Установка пожарной сигнализации
	РОО, Иванов А.Л.
	Повышение безопасности
	2020
	2020
	906 0701 7950400000  
	0,0
	73,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.5.1
	МДОУ д/сад "Елочка" (кредиторская задолженность 2019 года)
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	73,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	Установка ограждения 
	РОО, Иванов А.Л.
	Повышение безопасности
	2020
	2020
	906 0702 7950400000  
	0,0
	0,0
	0,0
	300,0
	0,0
	1300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.6.1
	МБУ ДО "ДЮСШ"
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 
	300,0
	 
	100,0
	 
	 
	 
	 

	4.6.2
	МОУ «Окунайская СОШ"
	 
	 
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1200,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по программе
	 
	 
	 
	 
	 
	1848,0
	36367,9
	0,0
	70040,0
	295,3
	83015,3
	0,0
	60290,0
	0,0
	38705,0


5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Риски реализации настоящей программы сгруппированы в категории - управляемые и частично управляемые. 

Управляемые риски программы: 

1. Недостаточная оперативность при корректировке мероприятий программы при наступлении частично управляемых рисков. 

2. Нарушение плановых сроков реализации мероприятий программы из-за невыполнения исполнителями обязательств по муниципальным контрактам. 

3. Увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий. 

Частично управляемые риски программы: 

1. Признание закупки, осуществляемой конкурентными способами, не состоявшейся в случаях, если принято решение об отказе в допуске всех участников закупки, подавших заявки, либо если не подано ни одной заявки на участие. 

2. Изменение финансирования мероприятий программы. 

Система реагирования на риски программы

	Описание возможного риска 
	Наименование мероприятий, на которые может повлиять возникновение риска 
	Наименования целевых показателей, на которые возможно влияние возникшего риска 
	Система мероприятий в рамках программы и необходимые дополнительные меры и ресурсы 

	Управляемые риски

	Недостаточная оперативность при корректировке мероприятий программы при наступлении частично управляемых рисков 
	Все направления
	Все целевые показатели 
	Обеспечение своевременного внесения изменений в программу 

	Нарушение плановых сроков реализации мероприятий программы из-за невыполнения исполнителями обязательств по муниципальным контрактам 
	Все направления 
	Все целевые показатели 
	Осуществление взаимодействия с исполнителями муниципальных контрактов, мониторинг выполнения работ. 

В случае возникновения данного риска, актуализация плана мероприятий по реализации программы в части изменения сроков исполнения мероприятий 

	Увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий 
	Все направления 
	Все целевые показатели 
	Перераспределение объемов финансирования мероприятий в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач 

	Частично управляемые риски

	Признание закупки, осуществляемой конкурентными способами, не состоявшейся в случаях, если принято решение об отказе в допуске всех участников закупки, подавших заявки, либо если не подано ни одной заявки на участие

	Все направления
	Все целевые показатели 
	Осуществляются мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


6. Механизм реализации муниципальной программы 

Ответственным исполнителем программы является районный отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.       
Ответственный исполнитель программы:

1. Формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий муниципальной программы в районный бюджет на соответствующий финансовый год;

2. В установленном законодательством порядке заключает государственные контракты с хозяйствующими субъектами в целях реализации муниципальной программы или ее отдельных мероприятий;

3. Применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенными государственными контрактами;

4. Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

5. Разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

6. Готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий муниципальной программы на соответствующий финансовый год, предложения по реализации муниципальной программы, уточняет расходы по мероприятиям муниципальной программы;

7. Несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации муниципальной программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

8. Организует размещение в электронном виде информации о реализации муниципальной программы;

9. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством.
Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы в целом несет исполнитель муниципальной программы.
6.  Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Экономический эффект:
- снижение текущих затрат на эксплуатацию объектов образования за счет их модернизации и реконструкции.

Социальный эффект:
- повышения эффективности, качества обслуживания населения в образовательных организациях;

- увеличения сети дошкольных и школьных образовательных организаций, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса. 
По окончанию реализации программных мероприятий планируется достичь следующих результатов:

1) Количество вновь введенных мест в образовательных организациях со 140 в 2016 году до 370 в 2019 году;
2) Доля детей в возрасте  1,5-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1,5-7 лет с 82% в 2015 году до 100% в 2019 году;
3) Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации с 862 в 2015 году до 1538 в 2019 году;

4) Доля  муниципальных ДОО, здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных ДОО с 50% в 2015 году до 10 % в 2019 году.

