                                                                                                      Приложение к                     

                                                                                                                                                                                                                                 постановлению
                                                                                                                                                                                                          администрации Казачинско-

Ленского муниципального района

от__________ 2018 год №______

	   Детальный план-график реализации муниципальной  программы на очередной финансовый год и плановый период

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование 
	Ответственный исполнитель
(структурное подразделение)
	Ожидаемый результат реализации мероприятия
	Срок начала реализации

2017 год
	Срок окончания реализации 2019 год
	Код бюджетной классифика
ции 1


	Объем ресурсного обеспечения,
руб.
	

	
	
	
	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год


	

	1.
	Устройство кровли, ремонт купола
	КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ
	Полное восстановление кровли, монтаж купола
	2017
	2017
	79503 00000
	585 837,93
	-
	-
	

	2.
	Устройство окон
	КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ
	Приобретение и установка окон
	2017
	2017
	79503 00000
	213 434,00
	-
	-
	

	3.
	Приобретение материалов для замены электропроводки на 1 этаже
	КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ
	Восстановление электропроводки 1 этажа
	2017
	2017
	79503 00000
	366 065,00
	-
	-
	

	4.
	Замена полов
	КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ
	Полная замена полов
	2017
	2017
	79503 00000
	-
	-
	-
	

	5.
	Полный ремонт  и отделка потолков 
	КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ
	Полная замена потолков
	2017
	2017
	79503 00000
	140 742,00
	-
	-
	

	6.
	Оплата труда рабочих и погашение налогов
	КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ
	Оплата труда рабочих и погашение налогов
	2017
	2017
	79503 00000
	431 270,00
	-
	-
	

	7.
	Работы по замене электропроводки и электрооборудования на 1 этаже здания
	КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ
	Восстановление электропроводки 1 этажа
	2017
	2018
	79503 00000
	-
	350 651,00
	-
	

	8.
	Установка - ремонт пожарной сигнализации в здании
	КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ
	
	2018
	2018
	79503 00000
	-
	28 000,00
	-
	

	9.
	Отделочные работы в здании
	КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ
	
	2018
	2018
	79503 00000
	-
	12 500,00
	-
	

	10.
	Оказание финансовой поддержки МУП Фонд (оплата труда работников предприятия, погашение налогов, содержание здания) на период восстановления поврежденного в результате пожара здания ТОЦ п. Улькан
	КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ
	Оплата труда работников предприятия, погашение налогов, содержание здания
	2018
	2019
	79503 00000
	-
	 2 132 282,00
	 500 000,00
	

	11.
	Капитальный ремонт 2 этажа здания ТОЦа  (МУП Фонд) согласно локального сметного расчета
	КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ
	Полное восстановление 2 этажа здания
	2019
	2019
	79503 00000
	-
	         -
	2 445 382,00
	

	
	И Т О Г О:
	
	
	
	
	
	1737348,93
	2523433,00
	2945382,00
	


