ПРОЕКТ                 
                                        РОССИЙСКАЯ      ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

# Администрация Казачинско-Ленского

муниципального района

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Казачинское

____________________ 2018 г. № _____

┌                                                                                                                                          ┐

О внесении изменений в муниципальную программу «Восстановление поврежденного в результате пожара муниципального здания торгово-общественного центра в поселке Улькан на 2017-2019 гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями  15, 17, 53 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 05.11.2013 года № 472, руководствуясь  статьями 33, 48 Устава муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Восстановление поврежденного в результате пожара муниципального здания торгово-общественного центра в поселке Улькан на 2017-2019 гг.», утвержденную постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 05.09.2017 года № 289 «Об утверждении муниципальной программы «Восстановление поврежденного в результате пожара муниципального здания торгово-общественного центра в поселке Улькан на 2017-2019 гг.» (далее – муниципальная программа), в редакции постановлений от 27.12.2017 года № 513, от 26.01.2018 года № 29, следующие изменения:

1.1. Главу 1 «Паспорт муниципальной программы» абзац «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей новой редакции «Источниками финансирования муниципальной программы являются средства местного бюджета и собственные средства предприятия. Общий объем финансирования в 2017-2019 годах за счёт средств местного бюджета составляет 8 265 263,93 рублей, в том числе по годам:

2017 год – 1 737 348,93 рублей.

2018 год – 2 523 433,00 рублей.

2019 год – 4 004 482,00 рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы за счёт средств местного бюджета ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

1.2. Главу 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей новой редакции: «

| Год | Общий объем финансирования (руб.) | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет (руб.) | Федеральный бюджет (руб.) | Средства местных бюджетов (руб.) | Внебюджетные средства, собственные доходы (руб.) |
| Всего, за 2017 - 2019 годы в том числе: | 13 309 575,39 | 0,0 | 0,0 | 8 265 263,93 | 5 044 311,46 |
| 2017 год * | 2 827 774,39 | 0,0 | 0,0 | 1 737 348,93 | 1 090 425,46 |
| 2018 год | 4 543 208,00 | 0,0 | 0,0 | 2 523 433,00 | 2 019 775,00 |
| 2019 год | 5 938 593,00 | 0,0 | 0,0 | 4 004 482,00 | 1 934 111,00 |

*  период с августа по декабрь 2017 года.

Ежегодные объемы бюджетных ассигнований мероприятий Программы уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом Казачинско-Ленского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств. В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных настоящей Программой, ответственный исполнитель Программы вносит в нее соответствующие изменения».

1.3. Детальный план график реализации муниципальной программы на 2019 финансовый год изложить в новой редакции, прилагается.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                        А.С. Абраменко

Приложение к

постановлению

администрации Казачинско-

Ленского муниципального района

от__________ 2018 год №______

| Детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |
| --- |
| № | Наименование | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации 2017 год | Срок окончания реализации 2019 год | Код бюджетной классифика ции 1 | Объем ресурсного обеспечения, руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1. | Устройство кровли, ремонт купола | КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ | Полное восстановление кровли, монтаж купола | 2017 | 2017 | 79503 00000 | 585 837,93 | - | - |  |
| 2. | Устройство окон | КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ | Приобретение и установка окон | 2017 | 2017 | 79503 00000 | 213 434,00 | - | - |  |
| 3. | Приобретение материалов для замены электропроводки на 1 этаже | КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ | Восстановление электропроводки 1 этажа | 2017 | 2017 | 79503 00000 | 366 065,00 | - | - |  |
| 4. | Замена полов | КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ | Полная замена полов | 2017 | 2017 | 79503 00000 | - | - | - |  |
| 5. | Полный ремонт и отделка потолков | КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ | Полная замена потолков | 2017 | 2017 | 79503 00000 | 140 742,00 | - | - |  |
| 6. | Оплата труда рабочих и погашение налогов | КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ | Оплата труда рабочих и погашение налогов | 2017 | 2017 | 79503 00000 | 431 270,00 | - | - |  |
| 7. | Работы по замене электропроводки и электрооборудования на 1 этаже здания | КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ | Восстановление электропроводки 1 этажа | 2017 | 2018 | 79503 00000 | - | 350 651,00 | - |  |
| 8. | Установка - ремонт пожарной сигнализации в здании | КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ |  | 2018 | 2018 | 79503 00000 | - | 28 000,00 | - |  |
| 9. | Отделочные работы в здании | КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ |  | 2018 | 2018 | 79503 00000 | - | 12 500,00 | - |  |
| 10. | Оказание финансовой поддержки МУП Фонд (оплата труда работников предприятия, погашение налогов, содержание здания) на период восстановления поврежденного в результате пожара здания ТОЦ п. Улькан | КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ | Оплата труда работников предприятия, погашение налогов, содержание здания | 2018 | 2019 | 79503 00000 | - | 2 132 282,00 | 1 559 100,00 |  |
| 11. | Капитальный ремонт 2 этажа здания ТОЦа (МУП Фонд) согласно локального сметного расчета | КУМИ, отдел АССТ и ЖКХ | Полное восстановление 2 этажа здания | 2019 | 2019 | 79503 00000 | - | - | 2 445 382,00 |  |
|  | И Т О Г О: |  |  |  |  |  | 1737348,93 | 2523433,00 | 4004482,00 |  |