## 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2019-2023 гг.» |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района |  |
| Участники мероприятий Программы | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района. |  |
| Цель Программы | Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства |  |
| Задачи Программы | Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |
| Сроки реализации Программы | 2019-2023 гг. |  |
| Целевые показатели Программы | - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; -доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; - содержание автодорог муниципального значения в зимний период; - оформление плана и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги «Типуй до подъезда к с.Карам». |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение Программы | Финансирование муниципальной Программы осуществляется за счет средств: - местного бюджета составляет 111 648,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 32 254,60 тыс. рублей; 2020 год – 19 239,60 тыс. рублей; 2021 год – 19 427,80 тыс. рублей; 2022 год – 20 363,40 тыс. рублей; 2023 год – 20 363,40 тыс. рублей; |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 428,429 км; -доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до 100 %; - содержание автодорог муниципального значения в зимний период – 315,93км; -наличие техплана, кадастрового паспорта автомобильной дороги «Типуй до подъезда к с.Карам». |  |  |  |  |

## 2. Характеристика проблемы,

## на решение которой направлена Программа

По состоянию на 01.01.2019 года протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования Казачинско-Ленского муниципального района составляет 428,429 км. Техническое состояние данных автомобильных дорог можно расценивать как удовлетворительное. Отдельные участки дорог физически устарели и требуют текущего ремонта. Увеличение количества транспорта на автомобильных дорог местного значения общего пользования Казачинско-Ленского муниципального района требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения. Низкий уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района вызывает дополнительную социальную напряжённость в обществе.

По итогам реализации муниципальной программы планируется увеличить долю протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, регулярное содержание автодорог в зимний период, получить техплан, кадастровый паспорт  автомобильной  дороги «Типуй до подъезда к с. Карам», а также улучшить показатели социально-экономического развития Казачинско-Ленского  района.

3. Цели и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы

Цель программы: Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства.

Задача программы: Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Целевые показатели программы:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | км | 2,03 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 2. | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 |
| 3. | Содержание автодорог муниципального значения в зимний период | км | 245,868 | 315,93 | 315,93 | 315,93 | 315,93 |
| 4. | Техплан, кадастровый паспорт автомобильной дороги «Типуй до подъезда к с.Карам» | шт | - | 1 | - | - | - |

Сроки реализации муниципальной Программы 2019-2023 гг.

| Период реализации Программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| Всего за весь период | 111 648,80 | - | - | 111 648,80 | - |
| 2019 г. | 23 101,17 | - | - | 32 254,60 | - |
| 2020 г. | 28 393,03 | - | - | 19 239,60 | - |
| 2021 г. | 19 427,80 | - | - | 19 427,80 | - |
| 2022 г. | 20 363,40 | - | - | 20 363,40 | - |
| 2023 г. | 20 363,40 | - | - | 20 363,40 | - |

Детальный план-график реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Код вида расходов | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 1 | Ремонтно-строительные работы по автодорогам местного значения | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 г. | 2023 г. | 0408 79528 00000 | - | 1 000,942 | 12 230,72 | 12 789,84 | 12 392,12 |
| 2 | Резерв средств на ремонтно-строительные работы по автодорогам местного значения | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 г. | 2023 г. | 0408 79528 00000 | 9 090,593 | - | - | - | - |
| 3 | Очистка площадей от кустарников и мелколесья проезжей части автодороги «Подъезд к с. Ермаки» | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 г. | 2019 г. | 0408 79528 00000 | 576,861 | - | - | - | - |
| 4 | Срезка кустарника, устройство водопропускной трубы, подсыпка ПГС, выравнивание и уплотнение земполотна Автодороги «Тарасово-ист. Талая | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020 г. | 2020 г. | 0408 79528 00000 | - | 2 000,0 | - | - | - |
| 5 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 1) «Пост ГАИ – нефтебаза» 2) «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново» (участок от сворота дороги на телевышку в сторону полигона) | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 г. | 2019 г. | 0408 79528 00000 | 6 753,001 | - | - | - | - |
| 6 | Ремонт участка автодороги «Нефтебаза – 18 км а/д Небель-Киренск» | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 г. | 2019 г. | 0408 79528 00000 | 2 161,993 | - | - | - | - |
| 7 | Летнее содержание автодороги «Типуй до подъезда к с. Карам» | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 г. | 2023 г. | 0408 79528 00000 | 741,49 | 1 156,7 | 1 203,0 | 1 251,1 | 1 301,2 |
| 8 | Летнее содержание автодороги «Пост ГАИ - нефтебаза» | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 г. | 2023 г. | 0408 79528 00000 | 140,00 | 146,7 | 152,5 | 158,6 | 165,0 |
| 9 | Летнее содержание автодороги «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново» | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 г. | 2019 г. | 0408 79528 00000 | 163,066 | - | - | - | - |
| 10 | Ремонт моста через реку Черная, автодороги «Ключи-Казачинское-Нижнемартынова» | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020 г. | 2020 г. | 0408 79528 00000 | - | 1 000,0 | - | - | - |
| 11 | Ремонтные работы по автомобильной дороге «Объездная на с. Казачинское» | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 г. | 2020 г. | 0408 79528 00000 | 8 737,497 | 5 500,0 | - | - | - |
| 12 | срезка кустарника, частичная подсыпка ПГС автодороги «Подъезд к д. Карнаухова» | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020 г. | 2020 г. | 0408 79528 00000 | - | 700,0 | - | - | - |
| 13 | Отсыпка полотна, срезка кустарника автодороги Магистральный-Вершина Ханды | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020 г. | 2020 г. | 0408 79528 00000 | - | 2 000,0 | - | - | - |
| 14 | Техплан и кадастровый паспорт автомобильной дороги «Типуй до подъезда к с. Карам» | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020 г. | 2020 г. | 0408 79528 00000 | - | 200,0 | - | - | - |
| 15 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период, согласно перечня: 1) «Пост ГАИ – нефтебаза»; 2) «Магистральный – Вершина Ханды»; 3) «подъезд к д. Карнаухова»; 4) «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново»; 5) «Тарасово – ист. Талая» 6) «Объездная на с. Казачинское» | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 г. | 2023 г. | 0408 79528 00000 | 3 044,347 | 4 211,328 | 4 464,01 | 4 731,85 | 5 015,76 |
| 16 | Содержание автодороги «Подъезд к с. Ермаки» в зимний период | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 г. | 2023 г. | 0408 79528 00000 | 271,275 | 320,5 | 334,0 | 346,7 | 360,6 |
| 17 | Содержание автодороги «Типуй до подъезда к с. Карам» в зимний период | Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 г. | 2023 г. | 0408 79528 00000 | 574,477 | 1 003,43 | 1 043,57 | 1 085,31 | 1 128,72 |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  |  | 32 254,60 | 19 239,60 | 19 427,80 | 20 363,40 | 20 363,40 |

5. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной Программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации муниципальной программы:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

проведение систематического анализа результативности реализации муниципальной программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

6. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района, который с целью реализации данной Программы в соответствии с действующим законодательством:

-  осуществляет контроль за ходом реализации Программы;

- готовит в установленном порядке проекты муниципальных контрактов и соглашений с исполнителями;

- осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов;

- в соответствии с установленным порядком вносит предложения о корректировке Программы, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования;

- осуществляет сбор материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы и расходовании бюджетных средств.

7.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты Программы:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 428,429 км;

-доля автомобильных дорог муниципального значения,

соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до 100 %;

-  содержание автодорог муниципального значения в зимний период – 315,93км;

-наличие техплана, кадастрового паспорта автомобильной дороги «Типуй до подъезда к с.Карам».

Заместитель мэра района                                                                         О.М. Стелькин