 

1. Паспорт Программы

	Наименование Программы             
	«Развитие дорожного хозяйства в  
Казачинско-Ленском районе на 2019-2023 гг.»

	Ответственный исполнитель Программы
	Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района

	Участники мероприятий Программы                
	[bookmark: _GoBack]Отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского  муниципального района.

	Цель Программы                     
	Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства 


	Задачи Программы                   
	Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

	Сроки реализации Программы         
	2019-2023 гг.

	Целевые показатели Программы       
	- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;
 -доля автомобильных дорог муниципального значения, 
соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- содержание автодорог муниципального значения в зимний период;
- оформление плана и постановка  на кадастровый учет автомобильной  дороги «Типуй до подъезда к с.Карам».
	

	Ресурсное обеспечение Программы    
	Финансирование муниципальной Программы осуществляется за счет средств:
- местного бюджета составляет 111 648,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 32 254,60 тыс. рублей;
2020 год – 19 239,60 тыс. рублей;
2021 год – 19 427,80 тыс. рублей;
2022 год – 20 363,40 тыс. рублей;
2023 год – 20 363,40 тыс. рублей;
	

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы                          
	- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 428,429 км;
 -доля автомобильных дорог муниципального значения, 
соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до 100 %;
-  содержание автодорог муниципального значения в зимний период – 315,93км;
-наличие техплана, кадастрового паспорта автомобильной дороги «Типуй до подъезда к с.Карам». 
	



2. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа 
	
По состоянию на 01.01.2019 года протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования Казачинско-Ленского муниципального района составляет 428,429 км. Техническое состояние данных автомобильных дорог можно расценивать как удовлетворительное. Отдельные участки дорог физически устарели и требуют текущего ремонта. Увеличение количества транспорта на автомобильных дорог местного значения общего пользования Казачинско-Ленского муниципального района требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения. Низкий уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района вызывает дополнительную социальную напряжённость в обществе. 
По итогам реализации муниципальной программы планируется увеличить долю протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, регулярное содержание автодорог в зимний период, получить техплан, кадастровый паспорт  автомобильной  дороги «Типуй до подъезда к с. Карам», а также улучшить показатели социально-экономического развития Казачинско-Ленского  района.

3. Цели и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы
     Цель программы: Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства.
     Задача программы: Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Целевые показатели программы:
	№  п/п 
	Наименование
целевого
показателя
	Ед.
изм.
	Значения целевых показателей        

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1.
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения  
	км
	2,03
	3,0
	4,0
	5,0
	6,0

	2.
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	78
	84
	89
	95
	100

	3.
	Содержание автодорог муниципального значения в зимний период
	км
	245,868
	315,93
	315,93
	315,93
	315,93

	4.
	Техплан, кадастровый паспорт  автомобильной  дороги «Типуй до подъезда к с.Карам»
	шт
	-
	1
	-
	-
	-




  Сроки реализации муниципальной Программы 2019-2023 гг.

	Период реализации Программы
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе

	
	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	Внебюджетные средства

	Всего за весь период
	111 648,80
	-
	-
	111 648,80
	-

	2019 г.
	23 101,17
	-
	-
	32 254,60
	-

	2020 г.
	28 393,03
	-
	-
	19 239,60
	-

	2021 г.
	19 427,80
	-
	-
	19 427,80
	-

	2022 г.
	20 363,40
	-
	-
	20 363,40
	-

	2023 г.
	20 363,40
	-
	-
	20 363,40
	-



Детальный план-график реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат реализации мероприятия
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Код вида расходов
	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	

	1
	Ремонтно-строительные работы по автодорогам местного значения
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2019 г.
	2023 г.
	0408 79528 00000
	-
	1 000,942
	12 230,72
	12 789,84
	12 392,12

	2
	Резерв средств на ремонтно-строительные работы по автодорогам местного значения
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2019 г.
	2023 г.
	0408 79528 00000
	9 090,593
	-
	-
	-
	-

	3
	Очистка площадей от кустарников и мелколесья проезжей части автодороги «Подъезд к с. Ермаки»
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2019 г.
	2019 г.
	0408 79528 00000
	576,861
	-
	-
	-
	-

	4
	Срезка кустарника, устройство водопропускной трубы, подсыпка ПГС, выравнивание и уплотнение земполотна Автодороги «Тарасово-ист. Талая
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2020 г.
	2020 г.
	0408 79528 00000
	-
	2 000,0
	-
	-
	-

	5
	Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1) «Пост ГАИ – нефтебаза»
2) «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново» (участок  от сворота дороги на телевышку в сторону полигона)
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2019 г.
	2019 г.
	0408 79528 00000
	6 753,001
	-
	-
	-
	-

	6
	Ремонт участка автодороги «Нефтебаза – 18 км а/д Небель-Киренск»
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2019 г.
	2019 г.
	0408 79528 00000
	2 161,993
	-
	-
	-
	-

	7
	Летнее содержание автодороги «Типуй до подъезда к с. Карам»
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2019 г.
	2023 г.
	0408 79528 00000
	741,49
	1 156,7
	1 203,0
	1 251,1
	1 301,2

	8
	Летнее содержание автодороги «Пост ГАИ - нефтебаза»
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2019 г.
	2023 г.
	0408 79528 00000
	140,00
	146,7
	152,5
	158,6
	165,0

	9
	Летнее содержание автодороги «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново»
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2019 г.
	2019 г.
	0408 79528 00000
	163,066
	-
	-
	-
	-

	10
	Ремонт моста через реку Черная, автодороги «Ключи-Казачинское-Нижнемартынова»
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2020 г.
	2020 г.
	0408 79528 00000
	-
	1 000,0
	-
	-
	-

	11
	Ремонтные работы по автомобильной дороге «Объездная на с. Казачинское»
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2019 г.
	2020 г.
	0408 79528 00000
	8 737,497
	5 500,0
	-
	-
	-

	12
	срезка кустарника, частичная подсыпка ПГС автодороги «Подъезд к д. Карнаухова»
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2020 г.
	2020 г.
	0408 79528 00000
	-
	700,0
	-
	-
	-

	13
	Отсыпка полотна, срезка кустарника автодороги Магистральный-Вершина Ханды
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2020 г.
	2020 г.
	0408 79528 00000
	-
	2 000,0
	-
	-
	-

	14
	Техплан и кадастровый паспорт  автомобильной  дороги «Типуй до подъезда к с. Карам»
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2020 г.
	2020 г.
	0408 79528 00000
	-
	200,0
	-
	-
	-

	15
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период, согласно перечня:
1) «Пост ГАИ – нефтебаза»;
2) «Магистральный – Вершина Ханды»;
3) «подъезд к д. Карнаухова»;
4) «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново»;
5) «Тарасово – ист. Талая»
6) «Объездная на с. Казачинское»
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2019 г.
	2023 г.
	0408 79528 00000
	3 044,347
	4 211,328
	4 464,01
	4 731,85
	5 015,76

	16
	Содержание автодороги «Подъезд к с. Ермаки» в зимний период
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2019 г.
	2023 г.
	0408 79528 00000
	271,275
	320,5
	334,0
	346,7
	360,6

	17
	Содержание автодороги «Типуй до подъезда к с. Карам» в зимний период
	Отдел 
АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2019 г.
	2023 г.
	0408 79528 00000
	574,477
	1 003,43
	1 043,57
	1 085,31
	1 128,72

	Итого по Программе:
	32 254,60
	19 239,60
	19 427,80
	20 363,40
	20 363,40




5. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной Программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации муниципальной программы:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
проведение систематического анализа результативности реализации муниципальной программы;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;
своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.



6. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является отдел АССТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района, который с целью реализации данной Программы в соответствии с действующим законодательством:
-  осуществляет контроль за ходом реализации Программы;
- готовит в установленном порядке проекты муниципальных контрактов и соглашений с исполнителями;
- осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов;
- в соответствии с установленным порядком вносит предложения о корректировке Программы, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования;
- осуществляет сбор материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы и расходовании бюджетных средств.

7.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты Программы:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 428,429 км;
 -доля автомобильных дорог муниципального значения, 
соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до 100 %;
-  содержание автодорог муниципального значения в зимний период – 315,93км;
-наличие техплана, кадастрового паспорта автомобильной дороги «Типуй до подъезда к с.Карам».


Заместитель мэра района                                                                         О.М. Стелькин
