РОССИЙСКАЯ      ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

# Администрация Казачинско-Ленского

муниципального района

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Казачинское

___________ 2019 г. № _____

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, косметический и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального  района на 2015-2019 гг.», утвержденную постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 18.06.2015 г. № 194

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями  33, 48 Устава муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», администрация Казачинско-Ленского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального  района на 2015-2019 гг.», утвержденную постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 18.06.2015 г. № 194 с изменениями утвержденными постановлениями администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 30.11.2015 года № 343, от 10.10.2016 года № 342, от 14.12.2016 года № 376,  от 21.12.2016 года № 455, от 13.04.2017 года № 96, от 14.07.2017 года № 241, от 23.04.2018 года № 151, от 08.08.2018 года № 346, от 20.11.2018 года № 451,от 05.12.2018 года № 477, от 27.12.2018 года № 535 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел 1 паспорт Программы, раздел 4 ресурсное обеспечение Программы и таблицу «Детальный план-график реализации муниципальной Программы на очередной финансовый год и плановый период» изложить в новой редакции (приложение 1,2,3).

2. Муниципальной Программе «Строительство, реконструкция, косметический и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального  района на 2015-2019гг.» присвоить индивидуальный код целевой статьи расходов бюджета Казачинско-Ленского муниципального района: 7950400000.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и газете «Киренга».

- Контроль настоящего исполнения возложить на заведующего районным отделом образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района Игнатко С.Д.

Врио мэра Казачинско-Ленского

муниципального района                                                               Т.В. Антипова

Приложение 1

к постановлению администрации

Казачинско-Ленского

муниципального района

### от «___» ________ 2019 г. № ____

### Паспорт муниципальной программы

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансовых средств местного бюджета, необходимых для реализации программы в период с 2015 года по 2019 год, составляет – 33,1269 млн. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,4663 млн. рублей; 2016 год - 2,6562 млн. рублей; 2017 год - 5,2577 млн. рублей; 2018 год - 8,1601 млн. рублей; 2019 год - 16,5866 млн. рублей. Объемы и источники финансирования программы будут определяться ежегодно при формировании муниципальных программ и принятии бюджета Казачинско-Ленского муниципального района на бюджетный год. |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению администрации

Казачинско-Ленского

муниципального района

от «___» ________ 2019 г. № ____

- Ресурсное обеспечение программы

Объемы и источники финансирования программы будут определяться ежегодно при формировании муниципальных программ и принятии бюджета Казачинско-Ленского муниципального района  на бюджетный год.

Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год.

| Год | Общий объем финансирования (млн.руб.) | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет (млн.руб.) | Федеральный бюджет (млн.руб.) | Средства местных бюджетов (млн.руб.) | Внебюджетные средства (млн.руб.) |
| Всего за 2015 - 2019 годы в том числе: | 119,1557 | 82,6292 | 3,3996 | 33,1269 | - |
| 2015 год | 10,2728 | 7,7799 | 2,0266 | 0,4663 | - |
| 2016 год | 20,7359 | 16,7067 | 1,373 | 2,6562 | - |
| 2017 год | 8,2414 | 2,9837 | - | 5,2577 | - |
| 2018 год | 29,6851 | 21,525 | - | 8,1601 | - |
| 2019 год | 50,2205 | 33,6339 | - | 16,5866 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению администрации Казачинско-Ленского муниципального района ____________ 2019 № ____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период |  |  |

| № | Наименование | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | МБ | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство объектов | 0 | 196,8 | 913,1 | 0 | 1129,1 | 0 | 3666,4 |
| 1.1 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в п. Магистральный | РОО, Игнатко С.Д. | Уменьшение очереди в ДОО | 2016 |  | 901 0701 7950400000 |  | 196,8 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство школы д. Ключи на 200 мест | РОО, Игнатко С.Д. | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2019 | 905 0702 7950400000 |  |  | 814,1 |  | 1059,1 | 0,0 | 1056,4 |
|  | ПСД, топосъемка, экологическая экспертиза, тех.условия |  |  | 2017 | 2018 | 905 0702 7950400000 |  |  | 784,1 |  |  |  |  |
|  | Геодезия на строительство школы д. Ключи (доп участок) |  |  | 2017 | 2017 | 905 0702 7950400000 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  | Отчет по микрорайонированию |  |  | 2017 | 2018 | 905 0702 7950400000 |  |  |  |  | 175,2 |  |  |
|  | Бурение скважины |  |  | 2019 | 2019 | 905 0702 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | Экологическая экспертиза |  |  | 2019 | 2019 | 901 0702 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 900,0 |
|  | Сметная экспертиза |  |  | 2018 | 2018 | 901 0702 7950400000 |  |  |  |  | 809,7 |  |  |
|  | Геологические изыскания под строительство теплотрассы |  |  | 2017 | 2018 | 905 0702 7950400000 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  | Изменения в отчет по экологическому изысканию |  |  | 2018 | 2019 | 905 0702 7950400000 |  |  |  |  | 24,2 |  | 56,4 |
| 1.3 | Строительство комплекса школы-д/с п. Небель на 100 мест | РОО, Игнатко С.Д. | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2019 | 905 0702 7950400000 |  |  | 99,0 |  | 70,0 |  | 925,0 |
|  | Проектно-сметная документация |  |  | 2017 | 2019 | 905 0702 7950400000 |  |  | 99,0 |  |  |  |  |
|  | Бурение скважины |  |  | 2019 | 2019 | 906 0702 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 325,0 |
|  | Геодезические изыскания |  |  | 2018 | 2019 | 905 0702 7950400000 |  |  |  |  | 70,0 |  | 300,0 |
|  | Геологические изыскания |  |  | 2019 | 2019 | 905 0702 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 1.4 | Строительство школы с.Казачинское на 450 мест | РОО, Игнатко С.Д. | Сокращение затрат на содержание | 2019 | 2019 | 905 0702 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 1035,0 |
|  | Бурение скважины |  |  | 2019 | 2019 | 905 0702 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |
|  | Геодезические изыскания |  |  | 2019 | 2018 | 905 0702 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 395,0 |
|  | Экологические изыскания |  |  | 2019 | 2019 | 905 0702 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 250,0 |
|  | Геологические изыскания |  |  | 2019 | 2019 | 905 0702 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 300,0 |
| 1.5 | Строительство детского сада п.Улькан на 100 мест | РОО, Игнатко С.Д. | Сокращение затрат на содержание | 2019 | 2019 | 905 0701 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 650,0 |
|  | Геодезические изыскания |  |  | 2018 | 2018 | 905 0701 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
|  | Экологические изыскания |  |  | 2019 | 2019 | 905 0701 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
|  | Геологические изыскания |  |  | 2019 | 2019 | 905 0701 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 250,0 |
| 2 | Капитальные ремонты объектов | 466,3 | 2459,415 | 4344,506 | 21525 | 6731 | 33633,9 | 3835,2 |
| 2.1 | Капитальный ремонт спортзала МКОУ «Небельской ООШ» | РОО, Игнатко С.Д. | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2017 | 0702 7950400000 |  |  | 637,28 |  |  |  |  |
|  | Экспертиза ПСД |  |  | 2017 | 2017 | 905 0702 7950400000 |  |  | 4,22 |  |  |  |  |
|  | Разработка ПСД |  |  | 2017 | 2017 | 905 0702 7950400000 |  |  | 42,77 |  |  |  |  |
|  | Софинансирование капитального ремонта спортзала МКОУ «Небельской ООШ» |  |  | 2017 | 2017 | 901 0702 7950400000 |  |  | 590,29 |  |  |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт спортзала МОУ Карамская ООШ» | РОО, Игнатко С.Д. | Сокращение затрат на содержание | 2017 | 2017 | 0702 7950400000 |  |  | 700,814 |  |  |  |  |
|  | Экспертиза ПСД |  |  | 2017 | 2017 | 0702 7950400000 |  |  | 11,012 |  |  |  |  |
|  | Разработка ПСД |  |  | 2017 | 2017 | 0702 7950400000 |  |  | 86,072 |  |  |  |  |
|  | Софинансирование капитального ремонта Спортзала МОУ Карамская ООШ» |  |  | 2017 | 2017 | 0702 7950400000 |  |  | 603,73 |  |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт котла МОУ Карамская ООШ» (Установка водонагревательного котла) |  |  | 2017 | 2017 | 905 0702 7950400000 |  |  | 548,6 |  |  |  |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт «Карамской ООШ» д. Карам, согласно предписания Роспотребнадзора № 002747 от 15.12.2017г. | РОО, Игнатко С.Д. | Повышение качества обслуж. | 2018 | 2018 | 905 0702 7950400000 |  |  |  |  | 2869,8 |  |  |
| 2.5 | Установка трубы на котельной Карамкой ООШ | РОО, Игнатко С.Д. | Повышение качества обслуж. | 2019 | 2019 | 905 0702 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |
| 2.6 | Капитальный ремонт здания корпуса №2 МДОУ «Брусничка» п.Магистральный (ремонт кровли, материалы для ограждения) | РОО, Игнатко С.Д. | Уменьшение очереди в ДОО | 2015 | 2017 | 905 0701 7950400000 | 400,2 | 399,927 | 1127,412 |  |  |  |  |
| 2.7 | Капитальный ремонт спортзала МОУ «Окунайская общеобразовательная школа №1» | РОО, Игнатко С.Д. | Повышение качества обслуживания | 2015 | 2015 | 901 0702 7950400000 | 66,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Ремонт кровли МОУ «Окунайская общеобразовательная школа №1» | РОО, Игнатко С.Д. | Повышение качества обслуживания | 2019 | 2019 | 901 0702 7950400000 | 66,1 |  |  |  |  |  | 786,3 |
| 2.9 | Выборочный капитальный ремонт МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» | РОО, Игнатко С.Д. | Повышение качества обслуживания | 2016 | 2016 | 901 0702 7950400000 |  | 879,300 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Капитальный ремонт СК Атлант п. Улькан | РОО, Игнатко С.Д. | Повышение качества обслуживания | 2018 | 2018 | 905 0703 7950400000 |  |  |  |  | 609,3 |  |  |
|  | замена окон | РОО, Игнатко С.Д. |  | 2018 | 2018 |  |  |  |  |  | 309,3 |  |  |
|  | ремонт электропроводки | РОО, Игнатко С.Д. |  | 2018 | 2018 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |
| 2.11 | Капитальный ремонт спортзала МОУ Казачинской средней общеобразовательной школы | РОО, Игнатко С.Д. | Повышение качества обслуж-ния | 2016 | 2016 | 901 0702 7950400000 |  | 72,300 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Капитального ремонта МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» | РОО, Игнатко С.Д. | Повышение качества обслуж-ния | 2016 | 2019 | 901 0702 7950400000 51117S2050 |  | 708,730 | 1330,4 | 21525,0 | 1132,9 | 32287,5 | 1699,3 |
|  | Разработка ПСД и государственная экспертиза | РОО, Игнатко С.Д. |  | 2016 | 2017 | 901 0702 7950400000 |  | 708,730 | 1330,4 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» | РОО, Игнатко С.Д. |  | 2018 | 2019 | 901 0702 51117S2050 |  |  |  | 21525,0 | 1132,9 | 32287,5 | 1699,3 |
| 2.13 | МДОУ д/с общеразвивающего вида «Елочка» (ремонт кровли) | РОО, Игнатко С.Д. | Повышение качества обслуж. | 2016 | 2016 | 901 0701 7950400000 |  | 399,158 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт тротуаров, стен, строительство беседки МДОУ д/с "Елочка" |  |  | 2019 | 2019 | 902 0701 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 700,0 |
| 2.14 | Ремонт кровли МКОУ «Ульканская ООШ №1» | РОО, Игнатко С.Д. | Повышение качества обслуж. | 2018 | 2018 | 905 0702 7950400000 |  |  |  |  | 1862,9 |  |  |
| 2.15 | Укрепление материально-технической базы МБУБО «Талая» | РОО, Игнатко С.Д. | Повышение качества обслуж. | 2018 | 2019 | 905 0707 7950400000 |  |  |  |  | 256,1 | 1346,4 | 149,6 |
|  | Разработка ПСД (проектно-сметной документации) |  |  | 2018 | 2018 |  |  |  |  |  | 256,1 |  |  |
|  | Укрепление МТБ Талой |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  | 1346,4 | 149,6 |
| 3 | Текущие ремонты учреждений |  |  |  |  |  |  | 2974,0 |
| 3.1 | детские сады | РОО, Игнатко С.Д. | Сокращение затрат на содержание | 2019 | 2019 | 905 0701 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 735,0 |
|  | МДОУ «Белочка» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
|  | Замена радиаторов отопления |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |
|  | Частичная замена окон |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |
|  | МДОУ «Елочка» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
|  | МДОУ «Рябинка» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
|  | Замена радиаторов отопления |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |
|  | МДОУ «Тополек» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |
|  | Установка снегозадержателей |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |
|  | МДОУ «Солнышко» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 155,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
|  | Установка противопожарных дверей |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |
|  | Замена дверных блоков |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |
|  | МДОУ «Брусничка» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
|  | Частичная замена радиаторов отопления |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 3.2 | школы |  |  | 2019 | 2019 | 905 0702 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 1955,0 |
|  | МОУ Казачинская СОШ |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 331,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | Установка дверей |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 261,0 |
|  | МОУ «Магистральнинская СОШ №2» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |
|  | МОУ «Небельская ООШ» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |
|  | Ремонт крыльца |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |
|  | Замена светильников |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |
|  | МОУ «Магистральнинская СОШ №22» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 407,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
|  | Ремонт системы отопления |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | Замена линолиума |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 157,0 |
|  | МОУ «Окунайская СОШ» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 414,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |
|  | Замена пожарного крана |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |
|  | Замена входных дверей |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |
|  | Замена светильников |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
|  | Ремонт системы отопления |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |
|  | Замена линолеума |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 82,0 |
|  | Замена электропроводки |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |
|  | МОУ «Ульканская СОШ №2» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | Ремонт системы отопления |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
|  | МКОУ «Ульканская ООШ №1» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
|  | Установка вентиляции в столовой |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
|  | МОУ «Карамская ООШ» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 108,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
|  | Покрытие полов линолиумом |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 58,0 |
|  | МОУ «Ключевская СОШ» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
|  | Ремонт сантехники |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
| 3.3 | доподнительное образование |  |  | 2019 | 2019 | 905 0703 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 235,0 |
|  | МОУ ДОД «ЦВР» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | МБУ ДО «ДЮСШ» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 165,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |
|  | Замена контрфорсов |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 105,0 |
| 3.4 | МБУ Казачинско-Ленский «ТРЦ» |  |  | 2019 | 2019 | 905 0709 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 49,0 |
|  | Косметический ремонт |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |
|  | Установка дополнительного насоса отопления |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |
| 4. | Обеспечение безопасности |  |  |  |  | 300,0 |  | 5670,0 |
| 4.1 | Молниезащита (обследование зданий, изготовление проекта, установка) | РОО, Игнатко С.Д. | Повышение безопасности ОО | 2018 | 2019 | 905 0701 7950400000 905 0702 7950400000 |  |  |  |  | 300,0 |  | 3670,0 |
| 4.1.1 | детские сады |  |  | 2018 | 2019 | 905 0701 7950400000 |  |  |  |  | 200,0 |  | 1190,0 |
|  | Детский сад "Елочка" |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 70,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2018 | 2018 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | Детский сад "Тополек" |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 270,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2018 | 2018 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 70,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
|  | МДОУ «Белочка» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | МДОУ «Рябинка» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | МДОУ «Солнышко» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | МДОУ «Брусничка» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | детский сад "Лесовичок" |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 4.1.2 | школы |  |  | 2019 | 2019 | 905 0702 7950400000 |  |  |  |  | 100,0 |  | 1800,0 |
|  | МОУ Казачинская СОШ |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2018 | 2018 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | МОУ «Магистральнинская СОШ №2» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | МОУ «Небельская ООШ» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | МОУ «Магистральнинская СОШ №22» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | МОУ «Окунайская СОШ» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | МОУ «Ульканская СОШ №2» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 340,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
|  | МКОУ «Ульканская ООШ №1» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | МОУ «Карамская ООШ» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 340,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 140,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
|  | МОУ «Ключевская СОШ» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 4.1.3 | доподнительное образование |  |  | 2019 | 2019 | 905 0703 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 510,0 |
|  | МОУ ДОД «ЦВР» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
|  | МБУ ДО «ДЮСШ» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 340,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 4.1.4 | МБУ БО Талая |  |  | 2019 | 2019 | 905 0707 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 170,0 |
|  | изготовление проекта |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | установка |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 4.2 | Установка ограждения | РОО, Игнатко С.Д. | Повышение безопасности | 2019 | 2019 | 906 0702 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
|  | МКОУ «Ульканская ООШ №1» |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
| 5 | Обеспечение противопожарной безопасности |  |  |  |  |  |  | 441,0 |
| 5.1 | Приобретение ГДЗК-У | РОО, Игнатко С.Д. | Повышение безопасности ОО | 2019 | 2019 | 905 0701 7950400000 905 0702 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 441,0 |
|  | детские сады |  |  | 2019 | 2019 | 906 0701 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 189,0 |
|  | школы |  |  | 2019 | 2019 | 907 0702 7950400000 |  |  |  |  |  |  | 252,0 |
|  | Итого по программе |  |  | 2015 | 2019 |  | 466,3 | 2656,2 | 5257,7 | 21525,0 | 8160,1 | 33633,9 | 16586,6 |
|  |  |  |  |  | в т.ч. | 0701 |  |  |  |  |  |  | 3464,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0702 |  |  |  |  |  |  | 10309,7 |
|  |  |  |  |  |  | 0702 | ремонт Маг.СОШ№2 |  |  | 32287,5 | 1699,3 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 |  |  |  |  |  |  | 745,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0707 |  |  |  |  |  |  | 170,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0707 | укрепление МТБ Талой |  |  | 1346,4 | 149,6 |
|  |  |  |  |  |  | 0709 |  |  |  |  |  |  | 49,0 |
| Заведующий отделом образования |  |  | С.Д.Игнатко |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДГОТОВИЛ:                                                                               В.И. Литвинов

СОГЛАСОВАНО:

Зам. мэра Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                 М.Н. Балушкин

Председатель комитета по экономике                                        В.А. Добрынина

Юрист                                                                                            В.В. Талиманчук

Зав. отделом образования			                                     С.Д. Игнатко

Зав.  отделом делопроизводства, контроля и кадров                     О.С. Тетерина

СОГЛАСОВАНО:

Главный экономист отдела образования

администрации Казачинско-Ленского

муниципального района                                                               Н.Ю. Распутина

Заместитель заведующего отдела образования

администрации Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                О.Н. Николаева

Юрисконсульт отдела образования

администрации Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                  Т.М. Мальцева