Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2019-2023 гг.»
Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 37 от 25.01.2019 года утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2019-2023 гг.», с внесенными изменениями от 09.09.2019 г. № 302, от 27.12.2019 г. № 516, в части финансирования.
Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 32 254,600 тыс. руб., фактическое исполнение программы в 2019 году составило 22 754,528 тыс. руб. и остаток резерва средств на ремонтно-строительные работы по автодорогам местного значения составил 9 500,071 тыс. руб.
В рамках Программы проведены мероприятия, нацеленные на сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Выполнены за 2019 год:

- ремонтные работы по автомобильной дороге «Объездная на с. Казачинское» (асфальтирование, подсыпка обочин, срезка кустарника);

- летнее содержание автодороги Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново (грейдировка);
- текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресу Иркутская область, Казачинско-Ленский район (асфальтирование примыкания автодороги «пост ГАИ – нефтебаза» и примыкания автодороги «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново»);

- выполнение работ по ремонту участка автодороги «Нефтебаза-18 км а/д Небель-Киренск» (водоотводная канава, подсыпка);

- летнее содержание автодороги «Типуй до подъезда к с. Карам» (грейдировка);

- летнее содержание автодороги «пост ГАИ до нефтебазы» (грейдировка);

- выполнение работ по содержанию автодороги «Типуй до подъезда к с. Карам» в зимний период;

- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период по адресу Иркутская область, Казачинско-Ленский район, согласно перечня (автодороги «пост ГАИ – нефтебаза», «Магистральный – Вершина Ханды», «подъезд к д. Карнаухова», «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново», «Тарасово – ист. Талая», «объездная на с. Казачинское»);

- выполнение работ по содержанию автодороги «Подъезд к с. Ермаки» в зимний период.
Врио заведующего отделом АССТ и ЖКХ

администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района                                                                         Ю.А. Солодова
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2019-2023 гг.»
за 2019 год
	N

п/п
	Наименование целевого

показателя
	Ед.

изм.
	2018
факт
	2019
	Обоснование

причин

отклонения

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1.
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения  
	км
	-
	2,03
	2,03
	

	2.
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	-
	78
	78
	

	3.
	Содержание автодорог муниципального значения в зимний период
	км
	-
	245,868
	245,868
	

	4.
	Техплан, кадастровый паспорт  автомобильной  дороги «Типуй до подъезда к с.Карам»
	шт
	-
	-
	-
	


	Форма мониторинга реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование муниципальной программы:                                                                                                                                                                              
	«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2019-2023 гг.» 
	
	отчетный период
	2019
	г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель:
	Отдел АССТ и ЖКХ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Факт начала реализации мероприятия
	Факт окончания реализации мероприятия
	Расходы районного
бюджета на реализацию муниципальной  программы, 
тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату

	
	
	
	
	предусмотрено МП
	кассовое исполнение
на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ремонтно-строительные работы по автодорогам местного значения
	2019 г.
	2019 г.
	-
	-
	

	2
	Резерв средств на ремонтно-строительные работы по автодорогам местного значения
	2019 г.
	2019 г.
	9 090,593
	-
	

	3
	Очистка площадей от кустарников и мелколесья проезжей части автодороги «Подъезд к с. Ермаки»
	2019 г.
	2019 г.
	576,861
	576,861
	

	4
	Срезка кустарника, устройство водопропускной трубы, подсыпка ПГС, выравнивание и уплотнение земполотна Автодороги «Тарасово-ист. Талая
	2019 г.
	2019 г.
	-
	-
	

	5
	Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

1) «Пост ГАИ – нефтебаза»

2) «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново» (участок  от сворота дороги на телевышку в сторону полигона)
	2019 г.
	2019 г.
	6 753,001
	6 753,001
	

	6
	Ремонт участка автодороги «Нефтебаза – 18 км а/д Небель-Киренск»
	2019 г.
	2019 г.
	2 161,993
	2 161,993
	

	7
	Летнее содержание автодороги «Типуй до подъезда к с. Карам»
	2019 г.
	2019 г.
	741,490
	741,490
	

	8
	Летнее содержание автодороги «Пост ГАИ - нефтебаза»
	2019 г.
	2019 г.
	140,00
	140,00
	

	9
	Летнее содержание автодороги «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново»
	2019 г.
	2019 г.
	163,066
	100,229
	

	10
	Ремонт моста через реку Черная, автодороги «Ключи-Казачинское-Нижнемартынова»
	2019 г.
	2019 г.
	-
	-
	

	11
	Ремонтные работы по автомобильной дороге «Объездная на с. Казачинское»
	2019 г.
	2019 г.
	8 737,497
	8 737,497
	

	12
	срезка кустарника, частичная подсыпка ПГС автодороги «Подъезд к д. Карнаухова»
	2019 г.
	2019 г.
	-
	-
	

	13
	Отсыпка полотна, срезка кустарника автодороги Магистральный-Вершина Ханды
	2019 г.
	2019 г.
	-
	-
	

	14
	Техплан и кадастровый паспорт  автомобильной  дороги «Типуй до подъезда к с. Карам»
	2019 г.
	2019 г.
	-
	-
	

	15
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период, согласно перечня:

1) «Пост ГАИ – нефтебаза»;

2) «Магистральный – Вершина Ханды»;

3) «подъезд к д. Карнаухова»;

4) «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново»;
5) «Тарасово – ист. Талая»
6) «Объездная на с. Казачинское»
	2019 г.
	2019 г.
	3 044,347
	2 856,170
	

	16
	Содержание автодороги «Подъезд к с. Ермаки» в зимний период
	2019 г.
	2019 г.
	271,275
	199,240
	

	17
	Содержание автодороги «Типуй до подъезда к с. Карам» в зимний период
	2019 г.
	2019 г.
	574,477
	488,047
	

	 
	Итого по программе
	
	 
	32 254,60
	22 754,528
	

	

	
	
	
	
	


ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2019-2023 гг.» 
за 2019 год
	   Период    

 реализации  

  программы  
	       Объем финансирования,       

 предусмотренный программой, тыс.  

руб. (с одним знаком после запятой)
	 Расходы за отчетный период, тыс.  

руб. (с одним знаком после запятой)
	Обоснование   

причин отклонения

	
	Финансовые

средства, 

  всего   
	      в том числе       
	Финансовые

средства, 

  всего   
	      в том числе       
	

	
	
	ФБ 

<*>
	ОБ 

<*>
	МБ 

<*>
	Внебюджетные средства  
	
	ФБ 

<*>
	ОБ 

<*>
	МБ 

<*>
	внебюджетные  средства  
	

	                        ИТОГО по муниципальной программе                                                

	Всего за весь

период       
	32 254,60
	
	
	32 254,60
	
	22 754,528
	
	
	22 754,528
	
	

	2019 г.
	32 254,60
	
	
	32 254,60
	
	22 754,528
	
	
	22 754,528
	
	


Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2019-2023 гг.»

за 2019 год
	Наименование целевого

показателя
	Ед.

изм.
	2018 г.

факт
	Значение целевого

показателя
	Откл.

факта к году предшествующему отчетному
%
	Оценка

в

баллах

	Откл.

факта к плану,%
	Оценка

в

баллах


	
	
	
	  план  
	  факт  
	
	
	
	

	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения  
	км
	-
	2,03
	2,03
	-
	-
	100
	+1

	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	-
	78
	78
	-
	-
	100
	+1

	Содержание автодорог муниципального значения в зимний период
	км
	-
	245,868
	245,868
	-
	-
	100
	+1

	Техплан, кадастровый паспорт  автомобильной  дороги «Типуй до подъезда к с.Карам»
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	+3


Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2019-2023 гг.»

за 2019 год
	Вывод об эффективности программы
	Итоговая

сводная

оценка

(баллов)
	Предложения

по дальнейшей

реализации

программы

	Ожидаемая эффективность достигнута
	Положительное значение

(+3 баллов)
	Программа эффективна. Продолжить реализацию программы.


