Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе на 2017-2019 г.г.»

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района 14.04.2017 года № 98 утверждена муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе на 2017-2019 г.г.», с внесенными изменениями от 21.06.2017 г. № 191, от 17.11.2017 г. №393, от 20.12.2017 г. №486, от 13.08.2018 г. №349, от 10.12.2018 г. №486, от 01.07.2019 г. №212, от 27.12.2019 г. №517 в части финансирования.

Фактическое исполнение программы в 2019 году составляет 99,99%, проведены все запланированные мероприятия на общую сумму 4266,012 тыс. руб., в том числе 1947,791 тыс. руб. из местного бюджета и 2318,221 тыс. руб. внебюджетных средств.

За 2019 год было совершено 208 воздушных рейсов и перевезено 6448 человек воздушными суднами.

Плановые значения целевых показателей выполнены, эффективность программы достигнута.

Врио заведующего отделом АССТ и ЖКХ

администрации Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                 Ю.А. Солодова

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе на 2017-2019 г.г.»

за 2019 год

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2018 факт | 2019 | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество перевезенных человек судном на воздушной подушке | судна | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество обслуженных воздушных судов | судов | 155 | 208 | 208 | - |
| 3 | Объем пассажироперевозок воздушными судами | чел. | 4335 | 6448 | 6448 | - |

| Форма мониторинга реализации муниципальной программы |
| --- |
| Наименование муниципальной программы: | «Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе на 2017-2019 г.г.» |  | отчетный период | 2019 | г. |
| Ответственный исполнитель: | Отдел АССТ и ЖКХ |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату |
|  |  |  |  | предусмотрено МП | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Содержание и эксплуатация судна на воздушной подушке | 2019 г. | 2019 г. | 0 | 0 |  |
| 2 | Содержание и эксплуатация ВПП в соответствии с действующими требованиями | 2019 г. | 2019 г. | 1 947,800 | 1 947,791 |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе на 2017-2019 г.г.»

за 2019 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе | Финансовые средства, всего | в том числе |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ <*> | внебюджетные средства |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |
| Всего за весь период | 12 938,768 |  |  | 9 549,048 | 3 389,72 | 12 938,759 |  |  | 9 549,039 | 3 389,72 |  |
| 2017 г. | 5 321,648 |  |  | 5 121,648 | 200,00 | 5 321,648 |  |  | 5 121,648 | 200,00 |  |
| 2018 г. | 3 351,099 |  |  | 2 479,600 | 871,499 | 3 351,099 |  |  | 2 479,600 | 871,499 |  |
| 2019 г. | 4 266,021 |  |  | 1 947,800 | 2 318,221 | 4 266,012 |  |  | 1 947,791 | 2 318,221 |  |

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе на 2017-2019 г.г.»

за 2019 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2018 г. факт | Значение целевого показателя | Откл. факта к году предшествующему отчетному % | Оценка в баллах | Откл. факта к плану,% | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| Количество перевезенных человек судном на воздушной подушке | судна | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| Количество обслуженных воздушных рейсов | судов | 155 | 208 | 208 | 134,2 | +4 | 100 | +1 |
| Объем пассажироперевозов воздушными судами | чел. | 4335 | 6448 | 6448 | 148,7 | +4 | 100 | +1 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе на 2017-2019 г.г.»

за 2019 год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| «Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе на 2017-2019 г.г.» |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение (+2 баллов) | Программа эффективна. Продолжить реализацию программы. |