|  | Приложение №2 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района в 2015-2019годах»

(наименование муниципальной программы КЛМР)

за_____2019______год

| N п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Год предшествующий отчетному | Отчетный год | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество вновь введенных мест в образовательных организациях | кол | 0 | 370 | 0 | идет разработка псд на ст-во школы-дет.сад |
| 2 | Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1,5-7 лет | % | 65 | 100 | 98,8 | отклонения плановые связаны с тем, что не были построены дошкольные учреждения |
| 3 | Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации | кол | 966 | 1538 | 935 |  |
| 4 | Доля муниципальных ДОО, здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных ДОО | % | 15 | 10 | 10 |  |

Приложение №3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации Форма мониторинга реализации муниципальной программы Наименование муниципальной программы: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района в 2015-2019 годах» отчетный период 2019 г. Ответственный исполнитель: № Наименование Факт начала реализации мероприятия Факт окончания реализации мероприятия Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. предусмотрено МП 2019 кассовое исполнение 2019 1 2 3 4 5 6 7 1 Строительство школы д. Ключи на 200 мест (отчет по микрорайон-ю, сметная экспертиза, геол. изыскания под строител-во теплотрассы, изменения в отчет по эколог. изысканию) 2017 2019 422,2 396,5 422,2 2 Строительство комплекса школы-д/с п. Небель на 100 мест (геол. Изыскания ) 2017 2019 469,0 469,0 469,0 3 Строительство школы с. Казачинское на 450 мест (геол. Изыскания, стр-во водозабора, бурение скважины) 2019 2019 584,0 584,0 584,0 4 Строительство детского сада п. Улькан на 100 мест 2019 2019 200,0 200,0 200,0 5 Выборочный капитальный ремонт детского сада МОУ «Карамской ООШ» 2019 2019 2033,2 0 2033,2 6 Установка трубы на котельной «Карамской ООШ» 2019 2019 749,4 0 749,4 7 Ремонт кровли МОУ «Окунайская СОШ №1» 2019 2019 835,9 835,9 835,9 8 Ремонт системы отопления МБОУ «Магистральнинская СОШ №22» 2019 2019 1352,1 1352,1 1352,1 9 Капитальный ремонт МОУ «Магистральнинская СОШ №2» 2016 2019 1699,3 978,2 1699,3 10 Ремонт тротуаров, стен, строительство беседки МДОУ д/с «Елочка» 2019 2019 2077,0 1713,6 2077,0 11 Капитальный ремонт МДОУ д/с «Рябинка» (геодез. изыскания, экспертиза сметной стоимости, обследование конструкций) 2019 2019 392,0 399,6 392,0 12 Частичный капитальный ремонт МДОУ д/с «Рябинка» (муз. Комната, мл. группа, веранда) 2019 2019 839,0 839,0 839,0 13 Капитальный ремонт спортзала МОУ «Ульканская СОШ №2» (ПСД, экспертиза сметной стоимости) 2019 2019 100,5 100,5 100,5 14 Укрепление материально-технической базы МБУ БО «Талая» (выборочный капитальный ремонт здания гостиницы МБУ БО «Талая») 2018 2019 149,6 149,6 149,6 15 Текущий ремонт МДОУ «Белочка» 2019 2019 184,6 184,6 184,6 16 Текущий ремонт МДОУ «Елочка» 2019 2019 76,4 76,4 76,4 17 Текущий ремонт МДОУ «Рябинка» 2019 2019 70,0 52,4 70,0 18 Текущий ремонт МДОУ «Тополек» 2019 2019 120,0 130,8 120,0 19 Текущий ремонт МДОУ «Солнышко» 2019 2019 155,0 155,0 155,0 20 Текущий ремонт МДОУ «Брусничка» 2019 2019 195,1 199,3 195,1 21 Текущий ремонт МОУ «Казачинская СОШ» 2019 2019 636,0 727,6 636,0 22 Текущий ремонт МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» 2019 2019 80,0 80,0 80,0 23 Текущий ремонт МОУ «Небельская ООШ» 2019 2019 329,3 329,3 329,3 24 Текущий ремонт МОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 2019 20 19 407,0 410,8 407,0 25 Текущий ремонт МОУ «Окунайская СОШ» 2019 2019 414,0 430,9 414,0 26 Текущий ремонт МОУ «Ульканская СОШ № 2» 2019 2019 351,4 351,4 351,4 27 Текущий ремонт МКОУ «Ульканская ООШ № 1» 2019 2019 200,0 218,0 200,0 28 Текущий ремонт МОУ «Карамская ООШ» 2019 2019 108,0 108,0 108,0 29 Текущий ремонт МОУ «Ключевская СОШ» 2019 2019 80,0 70,6 80,0 30 Текущий ремонт МОУ ДОД «ЦВР» 2019 2019 70,0 70,0 70,0 31 Текущий ремонт МБУ ДО «ДЮСШ» 2019 2019 165,0 165,0 165,0 32 Текущий ремонт МБУ Казачинско-Ленский «ТРЦ» 2019 2019 49,0 25,0 49,0 33 Молниезащита (установка) МДОУ «Елочка» 2019 2019 268,7 268,7 268,7 34 Молниезащита (установка) МДОУ «Тополек» 2019 2019 342,5 342,5 342,5 35 Молниезащита (изготовление проекта) МДОУ «Белочка» 2019 2019 65,3 65,3 65,3 36 Молниезащита (установка) МДОУ «Белочка» 2019 2019 70,3 51,1 70,3 37 Молниезащита (изготовление проекта) МДОУ «Брусничка» 2019 2019 90,0 90,0 90,0 38 Молниезащита (установка) МДОУ «Брусничка» 2019 2019 293,0 165,6 293,0 39 Молниезащита (установка) МОУ «Казачинская СОШ» 2019 2019 299,6 299,6 299,6 40 Молниезащита (изготовление проекта) МОУ «Магистральнинская СОШ №2» 2019 2019 65,3 65,3 65,3 41 Молниезащита (установка) МОУ «Магистральнинская СОШ №2» 2019 2019 185,8 140,1 185,8 42 Молниезащита (изготовление проекта) МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 2019 2019 65,3 65,3 65,3 43 Молниезащита (установка) МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 2019 2019 300,0 0 300,0 44 Молниезащита (изготовление проекта) МОУ «Окунайская СОШ» 2019 2019 90,0 90,0 90,0 45 Молниезащита (установка) МОУ «Окунайская СОШ» 2019 2019 296,8 296,8 296,8 46 Молниезащита (изготовление проекта) МКОУ «Ульканская ООШ №1» 2019 2019 65,3 65,3 65,3 47 Молниезащита (установка) МКОУ «Ульканская ООШ №1» 2019 2019 210,1 210,1 210,1 48 Молниезащита (изготовление проекта) МОУ «Ключевская СОШ» 2019 2019 65,3 65,3 65,3 49 Молниезащита (установка) МОУ «Ключевская СОШ» 2019 2019 141,9 0 141,9 50 Установка ограждения МОУ «Ульканская ООШ №1» 2019 2019 1856,7 1856,7 1856,7 51 Установка видеонаблюдения МОУ «Небельская ООШ» 2019 2019 75,0 50,9 75,0 52 Установка видеонаблюдения МОУ «Карамская ООШ» 2019 2019 75,0 50,9 75,0 53 Установка видеонаблюдения МОУ «Ключевская СОШ» 2019 2019 83,0 41,5 83,0 54 Приобретение ГДЗК-У (детские сады) 2019 2019 45,0 45,0 45,0 55 Приобретение ГДЗК-У (школы) 2019 2019 54,0 54,0 54,0 56 Установка охранно-пожарной сигнализации МОУ «Карамская ООШ» 2019 2019 27,5 0 27,5 57 Установка охранно-пожарной сигнализации МДОУ «Елочка» 2019 2019 155,0 82,0 155,0 ИТОГО 2015 2019 20831,5 в т.ч. за счет внебюджетных средств 1856,7 и софинансир местное 978,2+149,6 т.р 16265,2 в т.ч. за счет внебюджетных средств 1856,7 и софинансир местное 978,2+149,6 т.р 20831,5 в т.ч. за счет внебюджетных средств 1856,7 и софинансир местное 978,2+149,6 т.р _____1_Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение №4

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского

муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района в 2015-2019 годах»

_______________________________________

(наименование муниципальной программы КЛМР)

за _2019_ год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе | Финансовые средства, всего | в том числе |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ <*> | внебюджетные средства |  |
| Всего за весь период | 123400,9 | 3399,9 | 82629,2 | 35515,1 | 1856,7 | 124476,5 | 4444,2 | 85723,7 | 32451,9 | 1856,7 |  |
| 2015 | 10272,8 | 2026,6 | 7779,9 | 466,3 | 0 | 29634,8 | 2026,6 | 24486,6 | 3121,6 | 0 |  |
| 2016 | 20736,2 | 1373,3 | 16706,7 | 2656,2 | 0 | 20735,3 | 1373,3 | 16706,7 | 2655,3 | 0 |  |
| 2017 | 8241,4 | 0 | 2983,7 | 5257,7 | 0 | 7115,9 | 1044,3 | 1939,4 | 4132,2 | 0 |  |
| 2018 | 29685,1 | 0 | 21525,0 | 8160,1 | 0 | 30792,2 | 0 | 22657,9 | 8134,3 | 0 |  |
| 2019 | 54465,4 | 0 | 33633,9 | 18974,8 | 1856,7 | 36198,3 | 0 | 19933,1 | 14408,5 | 1856,7 |  |

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета

Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации  и оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Казачинско-Ленского  муниципального района

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района в 2015-2019 годах»

за 2019 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Год предшествующий отчетному | Значение целевого показателя | % откл. факта к году предшествующему отчетному | Оценка в баллах | % откл. факта к плану, | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| Количество вновь введенных мест в образовательных организациях | кол | 0 | 370 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| Доля детей в возрасте 1,5-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1,5-7 лет | % | 65 | 100 | 98,8 | Увеличение на 33,8 п.п. | +4 | Уменьшение на 1,2 п.п. | +1 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации | кол | 966 | 1538 | 935 | 96,8 | -1 | 60,8 | -2 |
| Доля муниципальных ДОО, здания, которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных ДОО. | % | 15 | 10 | 1 0 | Уменьшение на 5 п.п | +2 | 100 | +1 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | Х | +3 | Х | -2 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района в 2015-2019 годах»

за 2019 год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| эффективность программы не достигнута | -2 | В связи с окончанием программы предлагается разработать новую программу |
| эффективность достигнута по сравнению с 2018 годом | +3 |  |

Пояснительная записка

В отчетном периоде по программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования Казачинско-Ленского муниципального района в 2015-2019 годах» проведены ниже перечисленные работы, согласно программным мероприятиям:

- Строительство школы д. Ключи на 200 мест (отчет по микрорайонированию, сметная экспертиза, геол. изыскания под строительство теплотрассы, изменения в отчет по эколог. изысканию);

- Строительство комплекса школы-д/с п. Небель на 100 мест (геологические изыскания);

- Строительство школы с. Казачинское на 450 мест (геол. Изыскания, строительство водозабора, бурение скважины);

- Выборочный капитальный ремонт детского сада «Карамской ООШ»

- Установка трубы на котельной «Карамской ООШ»;

- Ремонт кровли МОУ «Окунайская СОШ»;

- Ремонт системы отопления МБОУ«Магистральнинская СОШ №22»;

- Капитальный ремонт МОУ «Магистральнинская СОШ №2»;

- Ремонт тротуаров, стен, строительство беседки МДОУ д/с «Елочка»;

- Капитальный ремонт МДОУ д/с «Рябинка» (геод. изыскания, экспертиза сметной стоимости);

- Частичный капитальный ремонт МДОУ д/с «Рябинка» (муз. комната, мл. группа, ремонт веранды);

- Капитальный ремонт спортзала МОУ «Ульканская СОШ №2» (ПСД, экспертиза сметной стоимости);

- Укрепление мат-технической базы МБУ БО «Талая» (выборочный капитальный ремонт здания гостиницы);

- Текущие ремонты образовательных учреждений;

- Молниезащита ОУ (обследование здания, изготовление проекта, установка молниезащиты);

- Установка видеонаблюдения ОУ;

- Приобретение ГДЗК-У;

- Установка охранно-пожарной сигнализации ОУ.

Зав. РОО                                                                                          Иванов А.Л.

Исп. Иосифова М.С.

2-11-41