Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

на 2016-2019 годы»

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 283 от 29.09.2015 года утверждена муниципальная программа «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2016-2019 годы», с внесенными изменениями от 15.03.2016 года № 74, от 19.08.2016 года № 295, от 10.10.2016 года № 343, от 15.11.2016 года № 378, от 15.12.2016 года № 436, от 21.12.2016 года № 447, от 28.05.2018 года № 225, от 17.12.2019 года № 483 в части финансирования на 2019 год.

В 2019 году в рамках муниципальной программы выполнены следующие программные мероприятия:

1. Ведутся работы по вводу в эксплуатацию объекта «Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе». Объект оформлен в муниципальную собственность.

2. За отчётный 2019 год на территории Казачинско-Ленского района организованы и проведены Дни защиты от экологической опасности, в рамках которых проведены субботники по очистке, благоустройству территорий, организаций, учебных и детских учреждений, улиц и берегов рек.

В 2019 году специалистами Районного дома культуры при поддержке администрации Казачинско-Ленского муниципального района организован и проведен районный экологический марафон «Сохраним этот мир» в рамках которого организованы следующие мероприятия:

- ЭКО-десант «Граница»;

- акция «Зеленая Россия»: проект «Сохраним кувшинку вместе», проект «Улица зеленая моя», «Чистые игры»;

- выставка рисунков «Мои любимые животные»;

- акция по школам «День без бумаги», акция «Сытая зима» по изготовлению и размещению кормушек, акция «Сдай батарейку-спаси бурундука!»;

- выставка «Мои любимые животные» все активно участвовали в фотосессии, призывающей беречь нашу планету Земля. Самые активные участники получили призы и хорошее настроение.

Фактическое исполнение программы по запланированной сумме в 2019 году составляет 100 %. В рамках программы проведены акции, месячники по санитарной очистке территорий, так же размещались информационные материалы в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» и в местах массовой информации.

Ведущий аналитик (по экологии)

отдела АССТ и ЖКХ

администрации Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                      С.А. Тарасова

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2016-2019 годы» за 2019 год

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2018 | 2019 | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2016-2019 годы» |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт./га | 0 | 1/5 | 0 | Ведутся работы по вводу в эксплуатацию объекта «Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе» |
| 2 | Утилизация твердых бытовых отходов | тонн в год | 0 | 7 500 | 0 | Ведутся работы по вводу в эксплуатацию объекта «Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе» |
| 3 | Площадь введенного в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов в результате завершения строительства | га | 0 | 0 | 0 | Ведутся работы по вводу в эксплуатацию объекта «Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе» |
| 4 | Проведение ежегодных мероприятий, акций, месячников по санитарной очистке территории | количество | 6 | 7 | 7 |  |
| 5 | Размещение информационных материалов на официальном сайте КЛМР и в местах массовой информации | количество | 10 | 9 | 10 |  |

| Форма мониторинга реализации муниципальной программы |
| --- |
| Наименование муниципальной программы: | «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2016-2019 годы» |  | отчетный период | 2019 | г. |
| Ответственный исполнитель: | Отдел АССТ и ЖКХ |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов на отчетную дату |
|  |  |  |  | предусмотрено МП | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2016-2019 годы» |
| 1 | Проведение мероприятий, акций, месячников по санитарной очистке территории; размещение информационных материалов на официальном сайте КЛМР | 2018г. | 2019г. | 32,0 | 32,0 |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2016-2019 годы»

за 2019 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе | Финансовые средства, всего | в том числе |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | МБ <*> | внебюджетные средства |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |
| Всего за весь период | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 112,0 |  | 111,9 | 0,0 | 0,0 | 111,9 |  |  |
| 2017 г. | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 29,9 |  |  |
| 2018 г. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |
| 2019 г. | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |  | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |  |  |

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2016-2019 годы»

за 2019 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2018 г. | Значение целевого показателя | Откл. факта к плану, % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок | шт./га | 0 | 1/5 | 0 | 0 | -2 |
| Утилизация твердых бытовых отходов | тонн в год | 0 | 7 500 | 0 | 0 | -2 |
| Площадь введенного в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов в результате завершения строительства | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение ежегодных мероприятий, акций, месячников по санитарной очистке территории | кол-во | 7 | 7 | 7 | 100 | +1 |
| Размещение информационных материалов на официальном сайте КЛМР и в местах массовой информации | кол-во | 10 | 9 | 10 | 111,11 | +3 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 0 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2016-2019 годы»

за __2019__ год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность не достигнута | 0 | продолжить реализацию программы |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |