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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Казачинское

  ____________________ 2020 г. № ________
┌                                                                         ┐     
[bookmark: Par1]Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»


В соответствии с Положением об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 24.04.2020 года № 144, руководствуясь статьями 33, 48 Устава муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», администрация Казачинско-Ленского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
[bookmark: Par16]	1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы» (далее – муниципальная программа).
	2. Ответственным исполнителем муниципальной программы назначить ведущего специалиста (по транспорту и связи) отдела АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района Москалеву А.А.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Киренга» и сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru).
4.   Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 
          5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по вопросам жизнеобеспечения Коротнева А.А.


Мэр Казачинско-Ленского 
муниципального района                                                                              С.В. Швецов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Казачинско-Ленского муниципального района
от _________ 2020 года № _____ 














 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»






















с. Казачинское
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»

	Наименование 
муниципальной программы             
	Развитие дорожного хозяйства в  
Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района

	Соисполнители муниципальной программы
	Отсутствуют

	Участники мероприятий муниципальной программы                
	Отсутствуют

	Цель муниципальной программы                     
	Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства 

	Задачи муниципальной программы                   
	Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

	Сроки реализации муниципальной программы         
	2021-2025 годы

	Целевые показатели муниципальной программы       
	-протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;
 - доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

	Подпрограммы муниципальной программы
	Отсутствуют

	Основное мероприятие муниципальной программы
	1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района.
2. Организация дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района.

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы    
	Всего: 99 572,00 тыс. рублей, 
в том числе:
Районный бюджет:
2021 год – 19 496,00 тыс. рублей;
2022 год – 20 019,00 тыс. рублей;
2023 год – 20 019,00 тыс. рублей;
2024 год – 20 019,00 тыс. рублей;
2025 год – 20 019,00 тыс. рублей.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы                          
	- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения составит 420,429 км к 2025 году;
 - доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 100 % к 2025 году. 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	
По состоянию на 01.09.2020 года протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования Казачинско-Ленского муниципального района составляет 420,429 км. Техническое состояние данных автомобильных дорог можно расценивать как удовлетворительное. Отдельные участки дорог физически устарели и требуют текущего ремонта, что составляет 40 %. Увеличение количества транспорта на автомобильных дорог местного значения общего пользования Казачинско-Ленского муниципального района требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения. Низкий уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района вызывает дополнительную социальную напряжённость в обществе.
По итогам реализации муниципальной программы планируется увеличить долю протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также улучшить показатели социально-экономического развития Казачинско-Ленского района.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель программы: Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства.
Задача программы: Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Перечень целевых показателей:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;
 - доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Сроки реализации муниципальной Программы 2021-2025 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приводятся по форме:
Значения целевых показателей
	№  п/п 
	Наименование
целевого
показателя
	Ед.
изм.
	Значения целевых показателей        

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Задача. Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

	1.
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения  
	км
	44,4
	94
	94
	94
	94

	2.
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	80
	85
	90
	95
	100



4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

Муниципальная программа не предусматривает подпрограммы.
Основным мероприятием муниципальной программы является:
1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района.
2. Организация дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет 99 572,00 тыс. руб.

	Период реализации программы
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе

	
	
	ФБ
	ОБ
	РБ
	Внебюджетные средства

	Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

	Всего за весь период
	99 572,00
	-
	-
	99 572,00
	-

	Первый год реализации 2021 г.
	19 496,00
	-
	-
	19 496,00
	-

	Второй год реализации 2022 г.
	20 019,00
	-
	-
	20 019,00
	-

	Третий год реализации 2023 г.
	20 019,00
	-
	-
	20 019,00
	-

	Четвертый год реализации 2024 г.
	20 019,00
	-
	-
	20 019,00
	-

	Последний год реализации 2025 г.
	20 019,00
	-
	-
	20 019,00
	-



Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.


План мероприятий муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование программы / подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Срок реализации
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, ед. изм.
	Значение показателя объема мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	РБ
	Всего
	99 572,00
	Отремонтировано км автодорог
	

	
	
	
	
	2021
	19 496,00
	
	[bookmark: _GoBack]44,4

	
	
	
	
	2022
	20 019,00
	
	94

	
	
	
	
	2023
	20 019,00
	
	94

	
	
	
	
	2024
	20 019,00
	
	94

	
	
	
	
	2025
	20 019,00
	
	94

	1.1.
	Основное мероприятие: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района.
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	РБ
	Всего
	98 822,00
	
	

	
	
	
	
	2021
	18 746,00
	
	

	
	
	
	
	2022
	20 019,00
	
	

	
	
	
	
	2023
	20 019,00
	
	

	
	
	
	
	2024
	20 019,00
	
	

	
	
	
	
	2025
	20 019,00
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие 1: Ремонтно-строительные работы по автодорогам местного значения
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	РБ
	Всего
	6 112,414
	
	

	
	
	
	
	2021
	586,54
	
	

	
	
	
	
	2022
	2 463,193
	
	

	
	
	
	
	2023
	1 760,957
	
	

	
	
	
	
	2024
	1 030,628
	
	

	
	
	
	
	2025
	271,096
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие 2: Содержание автодорог местного значения
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	РБ
	Всего
	92 709,584
	
	

	
	
	
	
	2021
	18 159,46
	
	

	
	
	
	
	2022
	17 555,805
	
	

	
	
	
	
	2023
	18 258,043
	
	

	
	
	
	
	2024
	18 988,372
	
	

	
	
	
	
	2025
	19 747,904
	
	

	1.1.2.1
	Летнее содержание автодороги «Типуй до подъезда к с. Карам»
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	РБ
	Всего
	6 700,44
	Грейдирование км автодороги
	

	
	
	
	
	2021
	1 237,08
	
	35,5

	
	
	
	
	2022
	1 286,57
	
	35,5

	
	
	
	
	2023
	1 338,03
	
	35,5

	
	
	
	
	2024
	1 391,55
	
	35,5

	
	
	
	
	2025
	1 447,21
	
	35,5

	1.1.2.2
	Летнее содержание автодороги «Пост ГАИ - нефтебаза»
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	РБ
	Всего
	603,24
	Грейдирование км автодороги
	

	
	
	
	
	2021
	111,37
	
	3,196

	
	
	
	
	2022
	115,83
	
	3,196

	
	
	
	
	2023
	120,46
	
	3,196

	
	
	
	
	2024
	125,28
	
	3,196

	
	
	
	
	2025
	130,30
	
	3,196

	1.1.2.3
	Летнее содержание автодороги «Тарасово – ист. Талая»
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	РБ
	Всего
	8 476,63
	Грейдирование км автодороги
	

	
	
	
	
	2021
	1 602,71
	
	27,0

	
	
	
	
	2022
	1 618,74
	
	27,0

	
	
	
	
	2023
	1 683,49
	
	27,0

	
	
	
	
	2024
	1 750,83
	
	27,0

	
	
	
	
	2025
	1 820,86
	
	27,0

	1.1.2.4
	Летнее содержание автодороги «Объездная на с. Казачинское»
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	РБ
	Всего
	2 402,974
	
	

	
	
	
	
	2021
	1 448,73
	
	

	
	
	
	
	2022
	224,715
	
	

	
	
	
	
	2023
	233,703
	
	

	
	
	
	
	2024
	243,052
	
	

	
	
	
	
	2025
	252,774
	
	

	1.1.2.5
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период, согласно перечня:
1) «Пост ГАИ – нефтебаза»;
2) «Магистральный – Вершина Ханды»;
3) «подъезд к д. Карнаухова»;
4) «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново»;
5) «Тарасово – ист. Талая»
6) «Объездная на с. Казачинское»
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	РБ
	Всего
	64 666,95
	Очищено от снега км автодороги
	

	
	
	
	
	2021
	11 939,27
	
	194,929

	
	
	
	
	2022
	12 416,84
	
	194,929

	
	
	
	
	2023
	12 913,52
	
	194,929

	
	
	
	
	2024
	13 430,06
	
	194,929

	
	
	
	
	2025
	13 967,26
	
	194,929

	1.1.2.6
	Содержание автодороги «Подъезд к с. Ермаки» в зимний период
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	РБ
	Всего
	2 797,70
	Очищено от снега км автодороги
	

	
	
	
	
	2021
	516,53
	
	14,9

	
	
	
	
	2022
	537,19
	
	14,9

	
	
	
	
	2023
	558,68
	
	14,9

	
	
	
	
	2024
	581,03
	
	14,9

	
	
	
	
	2025
	604,27
	
	14,9

	1.1.2.7
	Содержание автодороги «Типуй до подъезда к с. Карам» в зимний период
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	РБ
	Всего
	7 061,65
	Очищено от снега км автодороги
	

	
	
	
	
	2021
	1 303,77
	
	35,5

	
	
	
	
	2022
	1 355,92
	
	35,5

	
	
	
	
	2023
	1 410,16
	
	35,5

	
	
	
	
	2024
	1 466,57
	
	35,5

	
	
	
	
	2025
	1 525,23
	
	35,5

	1.2.
	Основное мероприятие:  
Организация дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района.
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	РБ
	Всего
	750,0
	
	

	
	
	
	
	2021
	750,0
	
	

	
	
	
	
	2022
	0,0
	
	

	
	
	
	
	2023
	0,0
	
	

	
	
	
	
	2024
	0,0
	
	

	
	
	
	
	2025
	0,0
	
	

	1.2.1.
	Мероприятие: Организация дорожного движения
	
	
	Всего
	750,0
	
	

	
	
	
	
	2021
	750,0
	
	

	
	
	
	
	2022
	0,0
	
	

	
	
	
	
	2023
	0,0
	
	

	
	
	
	
	2024
	0,0
	
	

	
	
	
	
	2025
	0,0
	
	

	1.2.1.1.
	Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД)
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	РБ
	2021
	750,0
	
	




5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице:

	№ п/п
	Описание рисков
	Меры по снижению рисков

	1. Риски изменения законодательства

	1.1.
	Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы
	Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов КЛМР в сфере реализации муниципальной программы

	3. Финансовые риски

	2.1.
	Риск возникновения бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровня бюджетного финансирования
	- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов

	4. Организационные риски

	3.1.
	Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы
	- проведение систематического анализа результативности реализации муниципальной программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;
- создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.



6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий муниципальной программы.
2. Ответственным исполнитель:
- обеспечивает разработку, согласование с соисполнителями и утверждение муниципальной программы;
- формирует структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы;
- обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в порядке, утвержденном постановлением администрации КЛМР;
- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;
- готовит предложения для принятия решения о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование и утверждение;
- рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий, в том числе в форме основного мероприятия;
- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
- проводит расчеты по оценке эффективности реализации муниципальной программы;
- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации и предоставляет их в комитет по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы в сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru).
3. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, формирует и представляет в комитет по экономике ежегодный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.
По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период реализации муниципальной программы, который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.
4. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы рассматривается на заседании экспертного Совета, по результатам которого принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы.
В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность по сравнению с предыдущим годом снизилась экспертным Советом могут формироваться предложения об объеме финансирования мероприятий муниципальной программы и (или) досрочном прекращении либо приостановлении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.
5. Учитывая предложения экспертного Совета об эффективности реализации муниципальной программы, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу Казачинско-Ленского района, может быть принято решение об объеме финансирования мероприятий муниципальной программы и (или) досрочном прекращении либо приостановлении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы. Указанное решение оформляется постановлением администрации КЛМР о внесении изменений в муниципальную программу, которое готовит ответственный исполнитель.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение муниципальной программы муниципальных контрактов в районном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

7.  ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые конечные результаты по итогам реализации муниципальной программы:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения составит 420,429 км к 2025 году;
 -доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 100 % к 2025 году.
Реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021 – 2025 годы» вносит существенный вклад в достижение показателей социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального района и соответствует её цели и задачи в части развития сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения.


Заместитель мэра района
по вопросам жизнеобеспечения                                                              А.А. Коротнев
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