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	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия га.
	Фактическое значение показателя объема мероприятия га.
	Обоснование причин отклонения

	
	«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе
на 2020 -2023 годы»
	Строительное отделение  администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
	2021 г.
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Организация деятельности по санитарной очистке межселенной территории от несанкционированных свалок.
	Строительное отделение  администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
	Ноябрь 2021
	Средства районного бюджета
	200.00
	1,93
	
	2 га
	0.0
	В связи с сезонным бездорожьем в летнее осенний период, вывозка ТКО из деревни Вершина Ханды может производится только в зимний период, для организации вывоза необходимо организовать пункт приёма и хранения ТКО, для дальнейшей транспортировки

	1.1.1
	Организация деятельности по санитарной очистке межселенной территории от несанкционированных свалок.
	Строительное отделение  администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
	Ноябрь 2021
	Средства районного бюджета
	200
	1,93
	Рекультивация  земель занятых размещением отходов на межселенной территории КЛМР
	
	
	Для оценки объёма работ по санитарной очистки д. Вершина Ханды

	2.1
	Повышение экологической грамотности  жителей муниципального района, формирование нравственного и бережного  отношения  к окружающей природной среде.
	Строительное отделение  администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
	Течении всего календарного года
	Средства районного бюджета
	60,00
	0.00
	Проведение субботников и экологических акций  по очистке и благоустройству территории  КЛМР 
	
	
	

	2.1.1
	Проведение акций мероприятий в сфере обращения с отходами, месячников по санитарной очистке территории
	МО Казачинско-Ленского  муниципального района, РОО, отдел культуры.
	Май,
июнь
	Средства районного бюджета
	50.00
	0
	
	3/10
	3/10
	

	2.1.2
	Информирование  и экологическое просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды, изготовление печатной продукции (баннеров, памяток, буклетов в сфере обращения с отходами).изготовление печатной продукции (баннеров, памяток, буклетов в сфере обращения с отходами).
	Районная газета «Киренга»
	Течении всего календарного года
	
	10.00
	0
	
	10
	12
	

	
	Итого:
	
	
	
	260.00
	1,93
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	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

	1.1
	Проведение рекультивации земель занятых размещением отходов на межселенной территории муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленского района». 
	га.
	2
	00
	-
	100
	Сезонные условия

	1.2
	Проведение информационных мероприятий в сфере обращения с отходами, направленных на повышение экологической грамотности населения
	ед.
	12
	12
	0
	0
	







ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе 
на 2020 -2023 годы» 
 за 2021 год
	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумязнаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

	Всего за весь период
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2021 год
	260,0
	0
	0
	260,0
	0
	1,93
	0
	0
	1,93
	0
	В связи с отсутствием специалиста данные мероприятия не проводились

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.
Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе 
на 2020 -2023 годы»
за 2021 год
	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

	Организация деятельности по санитарной очистке межселенной территории от несанкционированных свалок. (Сдп 1)
	га
	2
	0
	
	0

	Проведение информационных мероприятий в сфере обращения с отходами, направленных на повышение экологической грамотности населения (Сдп 2)
	ед
	12
	12
	100
	1

	Итоговая сводная оценка по программе (Сдц)
	
	
	
	
	0.5

	Суммы финансирования, Уф
	Т.р.
	260.0
	1.93
	0.74
	0,007

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	0,71



Вывод об эффективности муниципальной программы удовлетворительно.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы продолжить.

Пояснительная записка
эффективности муниципальной программы за 2021 год

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе»

	В 2021 году муниципальная программа   «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе» (далее муниципальная программа) была освоена на 0.71% по следующим причинам:
	Ведущий аналитик (по экологии) Казачинско-Ленского муниципального района был принят в штат администрации в конце октября 2021 года. В результате чего срок на освоение финансовых средств по муниципальной программе существенно сократился.
 	Изучив рынок по направлению предоставления санитарно-экологических услуг (по санитарным чисткам межселенной территории), выяснилось, что исполнителей в данном направлении немного, и стоимость услуг гораздо выше, чем заложено по муниципальной программе.
	План мероприятий муниципальной программы, требует корректировки, так как мониторинг объёма работ по санитарной очистке межселенной территории, показал зависимость сезонных состояний дорог в труднодоступные населённые пункты.
	В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой короновирусной инфекции covid-19 в 2021 году, массовые мероприятия в сфере обращения с отходами (проведение акций, субботников) было не возможно.

Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе» остаётся актуальной на 2022 год, с дополнительной корректировкой плана мероприятий.
	 
	
