ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

на 2020 -2023 годы»

за 2021 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия га. | Фактическое значение показателя объема мероприятия га. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2020 -2023 годы» | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района. | 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация деятельности по санитарной очистке межселенной территории от несанкционированных свалок. | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района. | Ноябрь 2021 | Средства районного бюджета | 200.00 | 1,93 |  | 2 га | 0.0 | В связи с сезонным бездорожьем в летнее осенний период, вывозка ТКО из деревни Вершина Ханды может производится только в зимний период, для организации вывоза необходимо организовать пункт приёма и хранения ТКО, для дальнейшей транспортировки |
| 1.1.1 | Организация деятельности по санитарной очистке межселенной территории от несанкционированных свалок. | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района. | Ноябрь 2021 | Средства районного бюджета | 200 | 1,93 | Рекультивация земель занятых размещением отходов на межселенной территории КЛМР |  |  | Для оценки объёма работ по санитарной очистки д. Вершина Ханды |
| 2.1 | Повышение экологической грамотности жителей муниципального района, формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной среде. | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района. | Течении всего календарного года | Средства районного бюджета | 60,00 | 0.00 | Проведение субботников и экологических акций по очистке и благоустройству территории КЛМР |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение акций мероприятий в сфере обращения с отходами, месячников по санитарной очистке территории | МО Казачинско-Ленского муниципального района, РОО, отдел культуры. | Май, июнь | Средства районного бюджета | 50.00 | 0 |  | 3/10 | 3/10 |  |
| 2.1.2 | Информирование и экологическое просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды, изготовление печатной продукции (баннеров, памяток, буклетов в сфере обращения с отходами).изготовление печатной продукции (баннеров, памяток, буклетов в сфере обращения с отходами). | Районная газета «Киренга» | Течении всего календарного года |  | 10.00 | 0 |  | 10 | 12 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 260.00 | 1,93 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

на 2020 -2023 годы»

за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение рекультивации земель занятых размещением отходов на межселенной территории муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленского района». | га. | 2 | 00 | - | 100 | Сезонные условия |
| 1.2 | Проведение информационных мероприятий в сфере обращения с отходами, направленных на повышение экологической грамотности населения | ед. | 12 | 12 | 0 | 0 |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

на 2020 -2023 годы»

за 2021 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумязнаками после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 260,0 | 0 | 0 | 260,0 | 0 | 1,93 | 0 | 0 | 1,93 | 0 | В связи с отсутствием специалиста данные мероприятия не проводились |

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

на 2020 -2023 годы»

за 2021 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе |  |  |  |  |  |
| Организация деятельности по санитарной очистке межселенной территории от несанкционированных свалок. (Сдп 1) | га | 2 | 0 |  | 0 |
| Проведение информационных мероприятий в сфере обращения с отходами, направленных на повышение экологической грамотности населения (Сдп 2) | ед | 12 | 12 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по программе (Сдц) |  |  |  |  | 0.5 |
| Суммы финансирования, Уф | Т.р. | 260.0 | 1.93 | 0.74 | 0,007 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 0,71 |

Вывод об эффективности муниципальной программы удовлетворительно.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы продолжить.

Пояснительная записка

эффективности муниципальной программы за 2021 год

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе»

В 2021 году муниципальная программа   «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе» (далее муниципальная программа) была освоена на 0.71% по следующим причинам:

Ведущий аналитик (по экологии) Казачинско-Ленского муниципального района был принят в штат администрации в конце октября 2021 года. В результате чего срок на освоение финансовых средств по муниципальной программе существенно сократился.

Изучив рынок по направлению предоставления санитарно-экологических услуг (по санитарным чисткам межселенной территории), выяснилось, что исполнителей в данном направлении немного, и стоимость услуг гораздо выше, чем заложено по муниципальной программе.

План мероприятий муниципальной программы, требует корректировки, так как мониторинг объёма работ по санитарной очистке межселенной территории, показал зависимость сезонных состояний дорог в труднодоступные населённые пункты.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой короновирусной инфекции covid-19 в 2021 году, массовые мероприятия в сфере обращения с отходами (проведение акций, субботников) было не возможно.

Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе» остаётся актуальной на 2022 год, с дополнительной корректировкой плана мероприятий.