ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2021-2023 годы» за 2021 год

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2021-2023 годы» за 2021 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 520 от 16.12.2020 года утверждена муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2021-2023 годы», с изменениями от 01.02.2022 года № 64, в части финансирования.

Согласно плану мероприятий муниципальной программы в 2021 году предусмотрена подготовка проектов планировки, проектов межевания в сумме 42,00 тыс.руб. за счет местного бюджета.

Фактическое исполнение муниципальной программы составило 0,00 тыс.руб.

Запланированные работы по подготовке проектов планировки и проектов межевания местного объекта (а/д «Типуй до подъезда к селу Карам) проводятся в рамках муниципального контракта № Ф.2021.000008, оплата будет произведена в рамках  муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства  Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы».

Заведующий отделом АСТ и ЖКХ

администрации Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                 Ю.А. Солодова

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 -2023 гг.» | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2021 | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 42,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: планировка территорий (подготовка проектов планировки, проектов межевания) | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2021 | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 42,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | 2021 | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2021 | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2021-2023 годы»

за 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | Планировка территории (проекты планировки, проекты межевания) | Шт. | 1 | 0 | -1 | 0% |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2021-2023 годы»

за 2021 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 5 443,92 | 0,00 | 5 199,92 | 244,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Первый год реализации 2021 г. | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Второй год реализации 2022 г. | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 202,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Третий год реализации 2023 г. | 5 199,92 | 0,00 | 5 199,92 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2021-2023 годы» за 2021 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |
| Планировка территории (проекты планировки, проекты межевания) | Шт | 1 | 0 | 0% | -1 |
| Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования | Шт | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | Шт | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | -0,33 |
| Суммы финансирования, Уф | Тыс. руб. | 42,00 | 0,00 |  | 0 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) |  |  |  |  | 0 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | -0,33 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 0 |

Вывод об эффективности муниципальной программы – не эффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжение реализации.