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Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2021 – 2023годы»
 за 2021 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 523 от 16.12.2020 года утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2021 – 2023годы», с внесенными изменениями от 30.12.2021 года № 512, в части финансирования. 
Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 531,00 тыс. руб., фактическое исполнение программы в 2021 году составило 531,00 тыс. руб. 
В рамках Программы проведены мероприятия, нацеленные на создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях.
Выполнены за 2021 год:
- произведена установка пластиковых окон в МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» на сумму – 60,00 тыс. руб.;
- проведение поверки приборов учета тепловой энергии в МДОУ детский сад «Брусничка», МОУ «Окунайская СОШ№1», МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района, Детский садик «Солнышко» - обособленное структурное подразделение МОУ «Ульканская СОШ№2» на сумму – 97,00 тыс. руб.;
- произведена установка прибора учета тепловой энергии Детский садик «Солнышко» - обособленное структурное подразделение МОУ «Ульканская СОШ№2» на сумму – 105,00 тыс. руб.; так же для установки прибора учета тепловой энергии разработана проектная документация МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка», МОУ «Ключевская СОШ», МОУ «Магистральнинская СОШ№2», МБУ ДО ДЮСШ на сумму – 70,00 тыс. руб.;
- проведена промывка системы отопления в МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района на сумму – 105, 00 тыс. руб.;
- произведена установка входных дверей в МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района, Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района на сумму – 86,00 тыс. руб.;
- получение дополнительного профессионального образования по образовательной программе «Энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ» МОУ «Ульканская СОШ№2» на сумму – 8, 00 тыс. руб.;



Заведующий отделом АСТ и ЖКХ
администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района                                                                 Ю.А. Солодова

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	Муниципальная программа : «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского муниципального района  на 2021-2023 годы»
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

	2021
	РБ
	531,0
	531,0
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского муниципального района  на 2021-2023 годы»
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

	2021
	РБ
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие Установка приборов учета тепловой энергии
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

	2021
	РБ
	175,0
	175,0
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие Поверка приборов учета тепловой энергии
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

	2021
	РБ
	97,0
	97
	
	
	
	

	1.1.3
	Мероприятие Промывка системы отопления
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

	2021
	РБ
	105,0
	105
	
	
	
	

	1.1.4
	Мероприятие Замена пластиковых окон и входных дверей
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

	2021
	РБ
	146,0
	146
	
	
	
	

	1.1.5
	Мероприятие Дополнительное профессиональное образование по образовательной программе «Энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ»
	Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2021
	РБ
	8,0
	8
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2 Реконструкция автономной солнечно-дизельная электростанция АНГА-6 в с. Карам Иркутской области
	Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
	МБ
	ОБ/РБ
	0,0
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Мероприятие Реконструкция автономной солнечно-дизельная электростанция АНГА-6 в с. Карам Иркутской области
	Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
	
	ОБ/РБ
	0,0
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2021 – 2023годы» (наименование целевой программы Казачинско-Ленского муниципального района)
 за 2021 год
(весь период реализации)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Подпрограмма 1 (Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях)

	1.1
	Целевой показатель: количество  установленных приборов учета тепловой энергии
	Ед. изм.
	3
	1
	-2
	33
	

	1.2
	Целевой показатель: количество проведенной поверка приборов учета тепловой энергии 
	Ед. изм.
	4
	4
	0
	100
	

	1.3
	Целевой показатель: количество проведенной промывки системы отопления
	Ед. изм.
	6
	2
	-4
	33
	

	1.4
	Целевой показатель: количество замененных пластиковых окон и входных дверей
	Ед. изм.
	0
	2 (двери)
5 (окон)
	+7
	
	

	1.5
	Целевой показатель: получение дополнительного профессионального образования по образовательной программе «Энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ»
	Ед. изм.
	0
	1
	+1
	
	

	Подпрограмма  2 (Реконструкция автономной солнечно-дизельная электростанция АНГА-6 в с. Карам Иркутской области)

	
	Целевой показатель: количество введенных в эксплуатацию генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии
	Ед. изм.
	0
	0
	0
	0
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ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2021 – 2023годы» (наименование муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района)
 за 2021 год
(весь период реализации)

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Подпрограмма 1(Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях)

	Всего за весь период
	531,0
	0,00
	0,00
	531,00
	0,00
	531,00
	0,00
	0,00
	531,00
	0,00
	

	первый год реализации
	531,00
	0,00
	0,00
	531,00
	0,00
	531,00
	0,00
	0,00
	531,00
	0,00
	

	второй год реализации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	последний год реализации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Подпрограмма (Реконструкция автономной солнечно-дизельная электростанция АНГА-6 в с. Карам Иркутской области)

	Всего за весь период
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	первый год реализации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	второй год реализации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	последний год реализации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	и т.д. по подпрограммам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО по муниципальной программе

	Всего за весь период
	531,00
	0,00
	0,00
	531,00
	0,00
	531,00
	0,00
	0,00
	531,00
	0,00
	

	первый год реализации
	531,00
	0,00
	0,00
	531,00
	0,00
	531,00
	0,00
	0,00
	531,00
	0,00
	

	Второй год реализации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	последний год реализации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.
Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2021 – 2023годы» 
(наименование муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района)
за 2021 год
(весь период реализации)

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Подпрограмма 1 (Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях)

	количество  установленных приборов учета тепловой энергии  
	Ед.
	3
	1
	33
	0,33

	количество проведенной поверка приборов учета тепловой энергии 
	Ед.
	4
	4
	100
	1

	количество проведенной промывки системы отопления
	Ед.
	6
	2
	33
	0,33

	количество замененных пластиковых окон и входных дверей 
	Ед.
	0
	7
	100
	1

	получение дополнительного профессионального образования по образовательной программе «Энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ» 
	Ед.
	0
	1
	100
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	3,66

	Суммы финансирования, Уф
	531,00
	531,00
	
	
	1

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
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	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	
	
	
	
	

3,66

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	3,66



Вывод об эффективности муниципальной программы _высокоэффективная_.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы __продолжить__.

















