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	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия, в Га.
	Фактическое значение показателя объема мероприятия Га/м3 = тонны
	Обоснова-ние причин отклоне-ния

	
	«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе
на 2024 -2026 годы»
	Строительное отделение  администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
	2024 г.
	Бюджет Казачинско-
Ленского муниципаль-
ного района (далее –средства районного бюджета)
	15 907,89
	6,4
	6 мероприятий
	0,08/35
	1,671/ 650 =
78 т.

	Поступление средств в течение 2024 календарного года, 15 897,89:
 - остаток бюджета с 2023 года 
6841,36  
- прогноз согласно РПН: 2631,3
- из трудно-прогнози-руемых доходов:
6425,23

	1
	Реализация плана мероприятий, направленных на реализацию плана мероприятий, указанных в пункте 1 ст. 166, пункте 1 ст. 751, пункте 1 ст. 782
	Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района, 
-Администрации городских и сельских поселений
	2024 г.
	Бюджет Казачинско-
Ленского муниципаль-
ного района (далее –средства районного бюджета)
	15 897,89
	0,0
	3 мероприятия
	3 объекта/ 7,8 га.
	0
	15 897,89

	1.1.
	Основное мероприятие: «Организация работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде»
	Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
- Администрации городских и сельских поселений.
	2024 г.
	Средства
районного бюджета
	15 897,89
	0,0
	3 объект/5,4Га
	0
	0
	Поступление средств в течение 2024 календарного года, 15 897,89:
 - остаток бюджета с 2023 года 
6841,36  
- прогноз согласно РПН: 2631,3
- из трудно-прогнози-руемых доходов:
6425,23

	1.1.1







	Разработка проектно-сметной документации по ликвидации объектов НВОС, в том числе, включающие в себя:
- выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных на территории КЛ МР;
- проведение инженерных изысканий.
	Строительное отделение  администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

- Администрации городских и сельских поселений.
	2024 г.
	Средства районного бюджета
	11 030,0
	0
	Разработка проектно-сметной документации по ликвидации объектов НВОС, в том числе, включающие в себя:
- выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных на территории КЛ МР, 1 объект НВОС площадью 5,4 Га (Улькан)
.
	1 объект /5,4 га
	0
	Отсутствие предпроектных работ и определения исполнителя.

	1.1.2
	Организация проведения работ по ликвидации мест/
рекультивации земель, занятых размещением объектов накопленного вреда окружающей среде на территории КЛ МР
	Строительное отделение  администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
- Администрации городских и сельских поселений КЛ МР
	2024 г.
	Средства районного бюджета
	0
	0
	Проведение работ по ликвидации мест/
рекультивации земель, занятых размещением объектов накопленного вреда окружающей среде на территории КЛ МР
	0
	0
	После подготовки и прохождения ГЭЭ проектно-сметной документации

	1.2
	Организация работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории КЛ МР (несанкционированные свалки)
	Строительное отделение  администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
- Администрации городских и сельских поселений КЛ МР
	2024 г.
	Средства районного бюджета
	4 867,89
	0
	Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории КЛ МР 
	2 га
	0
	Уточнения после проведения выявления и учёта площади, объёма отходов несанкционированных свалок 

	1.2.1.
	Выявление и учёт мест несанкционированного размещения отходов на территории КЛ МР
	Строительное отделение  администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

- Администрации городских и сельских поселений КЛ МР
	2024 г.
	Средства не предусматриваются
	0
	0
	Реализация мероприятий, направленных на выявление и учёт по   ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	Выявлено 12 мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, в том числе строительного отхода в количестве 12 свалок, на землях Гослесфонда, материалы направлены в межведомственные службы исполнительной власти КЛ МР
	0
	Определение собственни-ков земельных участков, на территории которых размещены несанкционированные свалки.

	1.2.2.
	Разработка проектно- сметной документации по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	Строительное отделение  администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
- Администрации городских и сельских поселений КЛ МР
	2024 г.
	Средства районного бюджета
	850,0
	0
	Разработка проектно- сметной документации по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	2 га
	0
	Отсутствие предпроект-ных работ и определения исполнителя

	1.2.3
	Проведение работ по ликвидации мест, занятых несанкционированным размещением отходов на территории Казачинско-Ленского муниципального района, в том числе мероприятия по санитарной уборке захламлённых территорий занятых отходами, в том числе ВМР на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	Строительное отделение  администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
- Администрации городских и сельских поселений КЛ МР
	2024 г.
	Средства районного бюджета
	4 017.89
	0
	Ликвидация мест, занятых несанкционированным размещением отходов на территории Казачинско-Ленского муниципального района, в том числе мероприятия по санитарной уборке захламлённых территорий, занятых отходами, в том числе ВМР на территории Казачинско-Ленского муниципального района

	0,4 га
	0
	Отсутствие проведённых мероприя-тий предусматривающих уточнение количества мест, площадь, объёмы отходов, место расположе-ния несанкционированных свалок. 

	2. 
	Организация и развитие системы экологического образования, воспитания и пропаганды , формирование экологической культуры 6населения
	Строительное отделение  администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2024 г.
	Средства районного бюджета
	[bookmark: _GoBack]10,0
	6,4
	Формирование нравственного и бережного отношения населения к окружающей
природной среде Казачинско-Ленского района
	13 мероприятий в год
	0
	Недостаточность средств на проведение мероприятий. (1 мероприятие стоит от 6.0 т.р)

	2.1
	Основное мероприятие
«Повышение экологической грамотности жителей муниципального района, формирование нравственного и бережного отношения к окружающей
природной среде Казачинско-Ленского района»
	Строительное отделение  администрации Казачинско-Ленского муниципального района.
	2024 г.
	Средства районного бюджета
	10,0
	0
	Формирование нравственного и бережного отношения населения к окружающей
природной среде Казачинско-Ленского района
	13 мер.
	0
	

	2.1.1
	Проведение акций мероприятий в сфере обращения с отходами, месячников по санитарной очистке территории; 
разработка и проведение мероприятий, посвященных году семьи, согласно Указа Президента РФ от 22.11.2023 г. №875 «О проведении в Российской Федерации года Семьи»
	МО Казачинско-Ленского  муниципального района, РОО, отдел культуры.
	2024 г.
	Средства районного бюджета
	6,4
	0
	Проведение субботников и экологических акций по очистке и благоустройству территории муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» (мероприятия)
	3/10
	3/10
	

	2.1.2
	Организация в проведении просветительских мероприятий, направленных на повышение экологической грамотности населения: 
- Информирование и экологическое просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды;
	МО Казачинско-Ленского  муниципального района, РОО, отдел культуры.
	2024 г.
	Средства районного бюджета

	3,6
	0
	Информационные материалы, ед.
	0
	0
	Недостаточность средств на проведение мероприятий. (1 мероприятие стоит от 6.0 т.р)

	
	Итого:
2023 гг.
	
	
	
	15 907,89
	6,4
	
	
	
	15 901,49












ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе 
на 2024 -2026 годы»
за 2024 год
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

	1
	Подготовка проектно-сметной документации на ликвидацию/рекультивацию земель занятых размещением накопленным вредом окружающей среде  на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
	Объект  (в ед.)
	1
	0
	
	0
	Отсутствие предпроектных работ и определения исполнителя.
 

	
	
	площадь (в га)
	5,4
	0
	
	0
	

	2
	Ликвидация мест/рекультивация земель, занятых размещением накопленным вредом окружающей среде  на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
	Объект  (в ед.)
	0
	0
	
	0
	На 2024 год не запланировано, уточнение после подготовки ПСД

	
	
	площадь (в га)
	0
	0
	
	0
	

	3
	Разработка проектно-сметной документации для реализации ликвидации мест несанкционированного размещения отходов объём которых не менее 500 м3 на территории Казачинско-Ленского района
	Объект  (в ед.)
	0,5
	0
	
	0
	Отсутствие предпроектных работ и стоимости услуг исполнителя.


	
	
	площадь (в га)
	1,5
	0
	
	
	

	4
	Санитарная уборка (ликвидация) несанкционированных мест размещения отходов на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	Объект  (в ед.)
	0,5
	0
	
	0
	Отсутствие предпроектных работ и определения стоимости услуг.


	
	
	площадь (в га)
	1,5
	0
	
	0
	

	5
	Проведение информационных мероприятий в сфере обращения с отходами, направленных на повышение экологической грамотности населения
	(в ед.)
	12
	2
	
	16%
	













ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе 
на 2024 -2026 годы» 
 за 2024 год
	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумязнаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	Внебюджет-ные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	Внебюджет-ные средства
	

	1
	2
	03
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

	Всего за весь период
	
	0
	0
	19 743,11
	0
	6,40
	0
	0
	6,40
	0
	

	2024 год
	15907,91
	0
	0
	15 907,91
	0
	6,40
	0
	0
	6,40
	0
	

	2025 год
	1 880,20
	0
	0
	1 880,52
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2026 год
	1 955,00
	0
	0
	1 955,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.
Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе 
на 2024 -2026 годы»
за 2024 год
	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

	Подготовка проектно-сметной документации на ликвидацию/рекультивацию земель занятых размещением накопленным вредом окружающей среде  на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
	Объект (ед)
	1
	0
	
	0

	
	Площадь (га)
	5,4
	0
	
	0

	 Ликвидация мест/рекультивация земель, занятых размещением накопленным вредом окружающей среде  на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
	0
	0
	-
	
	0

	
	0
	0
	-
	
	0

	Разработка проектно-сметной документации для реализации ликвидации мест несанкционированного размещения отходов объём которых не менее 500 м3 на территории Казачинско-Ленского района
	Объект (ед)
	0,5
	0
	
	0

	
	Площадь (га)
	1,5
	0
	
	0

	Санитарная уборка (ликвидация) несанкционированных мест размещения отходов на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	Объект (ед)
	0,5
	0
	
	0

	
	Площадь (га)
	1,5
	0
	
	0

	Проведение информационных мероприятий в сфере обращения с отходами, направленных на повышение экологической грамотности населения
	(ед.)
	12
	2
	16,67
	0,17

	Итоговая сводная оценка по программе (Сдц)
	
	
	
	
	0,019

	Суммы финансирования, Уф
	Т.р.
	15 907,91
	6,4
	
	0,0004

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	0,47



Вывод об эффективности муниципальной программы, в связи со слабым взаимодействием с городскими и сельскими поселениями, культурными и образовательными учреждениями Казачинско-Ленского муниципального района, в 2024 году, программа показала не эффективность.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, усилить взаимодействие с городскими и сельскими поселениями, в том числе с отделами образования и культуры Казачинско-Ленского муниципального района, рекомендуется продолжить.

Пояснительная записка
эффективности муниципальной программы за 2024 год

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе»

	В 2024 году муниципальная программа «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе» (далее муниципальная программа) была освоена на 0,04 % по следующим причинам:
 	План мероприятий муниципальной программы, требовал корректировки, так как мониторинг объёма работ по санитарной очистке межселенной территории, показал зависимость от совместной работы городских и сельских поселений, сезонного состояния дорог в труднодоступные, погодных условий.
Изучив рынок и законодательство РФ, по направлению предоставления санитарно-экологических услуг (по санитарным чисткам межселенной территории), выяснилось, что исполнителей, имеющих подготовку в направлении обращения с отходами в районе, нет. А также для исполнения в соответствии с законодательством в обращении с отходами с I-V класс опасности стоимость услуг гораздо выше, чем заложено по муниципальной программе.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.08.2022 г №1370 «О порядке разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 166, пункте 1 статьи 751 и пункте 1 статьи 782 Федерального закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации» (далее – Постановление №1370), в приоритете являются мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, внесённых в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 26.06.2023 года №396 «О внесении изменений к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.08.2017 №470 «О включении объектов накопленного вреда окружающей среде в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде», в соответствии с природоохранным законодательством и техническими регламентами, данные мероприятия, являются дорогостоящими, и приводит к экономии средств поступающих от платежей НВОС и иных платежей по возмещению вреда причинённого окружающей среде.
Остаток средств, бюджета Казачинско-Ленского муниципального района, поступивших от платежей НВОС и иных платежей по возмещению вреда причинённого окружающей среде, а также прогнозируемый доход от платежей НВОС 2024-2026 гг., в перспективе на 2024-2026 гг., будут направляться на организацию мероприятий направленных на ликвидацию объектов ГРОНВОС.
	Отрабатывать с муниципальными образованиями раздельный сбор, накопление и транспортировку для утилизации и обезвреживанию отходов I-II класса опасности, информирование населения о бережном отношении к окружающей среде.
Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе» остаётся актуальной на 2024 год, с дополнительной корректировкой плана мероприятий.
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