ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

на 2024 -2026 годы»

за 2024 год

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия, в Га. | Фактическое значение показателя объема мероприятия Га/м3 = тонны | Обоснова-ние причин отклоне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2024 -2026 годы» | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района. | 2024 г. | Бюджет Казачинско- Ленского муниципаль- ного района (далее –средства районного бюджета) | 15 907,89 | 6,4 | 6 мероприятий | 0,08/35 | 1,671/ 650 = 78 т. | Поступление средств в течение 2024 календарного года, 15 897,89: - остаток бюджета с 2023 года 6841,36 - прогноз согласно РПН: 2631,3 - из трудно-прогнози-руемых доходов: 6425,23 |
| 1 | Реализация плана мероприятий, направленных на реализацию плана мероприятий, указанных в пункте 1 ст. 166, пункте 1 ст. 751, пункте 1 ст. 782 | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района, -Администрации городских и сельских поселений | 2024 г. | Бюджет Казачинско- Ленского муниципаль- ного района (далее –средства районного бюджета) | 15 897,89 | 0,0 | 3 мероприятия | 3 объекта/ 7,8 га. | 0 | 15 897,89 |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Организация работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде» | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района; - Администрации городских и сельских поселений. | 2024 г. | Средства районного бюджета | 15 897,89 | 0,0 | 3 объект/5,4Га | 0 | 0 | Поступление средств в течение 2024 календарного года, 15 897,89: - остаток бюджета с 2023 года 6841,36 - прогноз согласно РПН: 2631,3 - из трудно-прогнози-руемых доходов: 6425,23 |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации объектов НВОС, в том числе, включающие в себя: - выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных на территории КЛ МР; - проведение инженерных изысканий. | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района; - Администрации городских и сельских поселений. | 2024 г. | Средства районного бюджета | 11 030,0 | 0 | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации объектов НВОС, в том числе, включающие в себя: - выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных на территории КЛ МР, 1 объект НВОС площадью 5,4 Га (Улькан) . | 1 объект /5,4 га | 0 | Отсутствие предпроектных работ и определения исполнителя. |
| 1.1.2 | Организация проведения работ по ликвидации мест/ рекультивации земель, занятых размещением объектов накопленного вреда окружающей среде на территории КЛ МР | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района; - Администрации городских и сельских поселений КЛ МР | 2024 г. | Средства районного бюджета | 0 | 0 | Проведение работ по ликвидации мест/ рекультивации земель, занятых размещением объектов накопленного вреда окружающей среде на территории КЛ МР | 0 | 0 | После подготовки и прохождения ГЭЭ проектно-сметной документации |
| 1.2 | Организация работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории КЛ МР (несанкционированные свалки) | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района; - Администрации городских и сельских поселений КЛ МР | 2024 г. | Средства районного бюджета | 4 867,89 | 0 | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории КЛ МР | 2 га | 0 | Уточнения после проведения выявления и учёта площади, объёма отходов несанкционированных свалок |
| 1.2.1. | Выявление и учёт мест несанкционированного размещения отходов на территории КЛ МР | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района; - Администрации городских и сельских поселений КЛ МР | 2024 г. | Средства не предусматриваются | 0 | 0 | Реализация мероприятий, направленных на выявление и учёт по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории Казачинско-Ленского муниципального района | Выявлено 12 мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, в том числе строительного отхода в количестве 12 свалок, на землях Гослесфонда, материалы направлены в межведомственные службы исполнительной власти КЛ МР | 0 | Определение собственни-ков земельных участков, на территории которых размещены несанкционированные свалки. |
| 1.2.2. | Разработка проектно- сметной документации по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Казачинско-Ленского муниципального района | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района; - Администрации городских и сельских поселений КЛ МР | 2024 г. | Средства районного бюджета | 850,0 | 0 | Разработка проектно- сметной документации по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Казачинско-Ленского муниципального района | 2 га | 0 | Отсутствие предпроект-ных работ и определения исполнителя |
| 1.2.3 | Проведение работ по ликвидации мест, занятых несанкционированным размещением отходов на территории Казачинско-Ленского муниципального района, в том числе мероприятия по санитарной уборке захламлённых территорий занятых отходами, в том числе ВМР на территории Казачинско-Ленского муниципального района | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района; - Администрации городских и сельских поселений КЛ МР | 2024 г. | Средства районного бюджета | 4 017.89 | 0 | Ликвидация мест, занятых несанкционированным размещением отходов на территории Казачинско-Ленского муниципального района, в том числе мероприятия по санитарной уборке захламлённых территорий, занятых отходами, в том числе ВМР на территории Казачинско-Ленского муниципального района | 0,4 га | 0 | Отсутствие проведённых мероприя-тий предусматривающих уточнение количества мест, площадь, объёмы отходов, место расположе-ния несанкционированных свалок. |
| 2. | Организация и развитие системы экологического образования, воспитания и пропаганды , формирование экологической культуры 6населения | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2024 г. | Средства районного бюджета | 10,0 | 6,4 | Формирование нравственного и бережного отношения населения к окружающей природной среде Казачинско-Ленского района | 13 мероприятий в год | 0 | Недостаточность средств на проведение мероприятий. (1 мероприятие стоит от 6.0 т.р) |
| 2.1 | Основное мероприятие «Повышение экологической грамотности жителей муниципального района, формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной среде Казачинско-Ленского района» | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района. | 2024 г. | Средства районного бюджета | 10,0 | 0 | Формирование нравственного и бережного отношения населения к окружающей природной среде Казачинско-Ленского района | 13 мер. | 0 |  |
| 2.1.1 | Проведение акций мероприятий в сфере обращения с отходами, месячников по санитарной очистке территории; разработка и проведение мероприятий, посвященных году семьи, согласно Указа Президента РФ от 22.11.2023 г. №875 «О проведении в Российской Федерации года Семьи» | МО Казачинско-Ленского муниципального района, РОО, отдел культуры. | 2024 г. | Средства районного бюджета | 6,4 | 0 | Проведение субботников и экологических акций по очистке и благоустройству территории муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» (мероприятия) | 3/10 | 3/10 |  |
| 2.1.2 | Организация в проведении просветительских мероприятий, направленных на повышение экологической грамотности населения: - Информирование и экологическое просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды; | МО Казачинско-Ленского муниципального района, РОО, отдел культуры. | 2024 г. | Средства районного бюджета | 3,6 | 0 | Информационные материалы, ед. | 0 | 0 | Недостаточность средств на проведение мероприятий. (1 мероприятие стоит от 6.0 т.р) |
|  | Итого: 2023 гг. |  |  |  | 15 907,89 | 6,4 |  |  |  | 15 901,49 |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

на 2024 -2026 годы»

за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации на ликвидацию/рекультивацию земель занятых размещением накопленным вредом окружающей среде на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Казачинско-Ленский район» | Объект (в ед.) | 1 | 0 |  | 0 | Отсутствие предпроектных работ и определения исполнителя. |
|  |  | площадь (в га) | 5,4 | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Ликвидация мест/рекультивация земель, занятых размещением накопленным вредом окружающей среде на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Казачинско-Ленский район» | Объект (в ед.) | 0 | 0 |  | 0 | На 2024 год не запланировано, уточнение после подготовки ПСД |
|  |  | площадь (в га) | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации для реализации ликвидации мест несанкционированного размещения отходов объём которых не менее 500 м3 на территории Казачинско-Ленского района | Объект (в ед.) | 0,5 | 0 |  | 0 | Отсутствие предпроектных работ и стоимости услуг исполнителя. |
|  |  | площадь (в га) | 1,5 | 0 |  |  |  |
| 4 | Санитарная уборка (ликвидация) несанкционированных мест размещения отходов на территории Казачинско-Ленского муниципального района | Объект (в ед.) | 0,5 | 0 |  | 0 | Отсутствие предпроектных работ и определения стоимости услуг. |
|  |  | площадь (в га) | 1,5 | 0 |  | 0 |  |
| 5 | Проведение информационных мероприятий в сфере обращения с отходами, направленных на повышение экологической грамотности населения | (в ед.) | 12 | 2 |  | 16% |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

на 2024 -2026 годы»

за 2024 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумязнаками после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | Внебюджет-ные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | Внебюджет-ные средства |  |
| 1 | 2 | 03 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период |  | 0 | 0 | 19 743,11 | 0 | 6,40 | 0 | 0 | 6,40 | 0 |  |
| 2024 год | 15907,91 | 0 | 0 | 15 907,91 | 0 | 6,40 | 0 | 0 | 6,40 | 0 |  |
| 2025 год | 1 880,20 | 0 | 0 | 1 880,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2026 год | 1 955,00 | 0 | 0 | 1 955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

на 2024 -2026 годы»

за 2024 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектно-сметной документации на ликвидацию/рекультивацию земель занятых размещением накопленным вредом окружающей среде на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Казачинско-Ленский район» | Объект (ед) | 1 | 0 |  | 0 |
|  | Площадь (га) | 5,4 | 0 |  | 0 |
| Ликвидация мест/рекультивация земель, занятых размещением накопленным вредом окружающей среде на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Казачинско-Ленский район» | 0 | 0 | - |  | 0 |
|  | 0 | 0 | - |  | 0 |
| Разработка проектно-сметной документации для реализации ликвидации мест несанкционированного размещения отходов объём которых не менее 500 м3 на территории Казачинско-Ленского района | Объект (ед) | 0,5 | 0 |  | 0 |
|  | Площадь (га) | 1,5 | 0 |  | 0 |
| Санитарная уборка (ликвидация) несанкционированных мест размещения отходов на территории Казачинско-Ленского муниципального района | Объект (ед) | 0,5 | 0 |  | 0 |
|  | Площадь (га) | 1,5 | 0 |  | 0 |
| Проведение информационных мероприятий в сфере обращения с отходами, направленных на повышение экологической грамотности населения | (ед.) | 12 | 2 | 16,67 | 0,17 |
| Итоговая сводная оценка по программе (Сдц) |  |  |  |  | 0,019 |
| Суммы финансирования, Уф | Т.р. | 15 907,91 | 6,4 |  | 0,0004 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 0,47 |

Вывод об эффективности муниципальной программы, в связи со слабым взаимодействием с городскими и сельскими поселениями, культурными и образовательными учреждениями Казачинско-Ленского муниципального района, в 2024 году, программа показала не эффективность.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, усилить взаимодействие с городскими и сельскими поселениями, в том числе с отделами образования и культуры Казачинско-Ленского муниципального района, рекомендуется продолжить.

Пояснительная записка

эффективности муниципальной программы за 2024 год

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе»

В 2024 году муниципальная программа «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе» (далее муниципальная программа) была освоена на 0,04 % по следующим причинам:

План мероприятий муниципальной программы, требовал корректировки, так как мониторинг объёма работ по санитарной очистке межселенной территории, показал зависимость от совместной работы городских и сельских поселений, сезонного состояния дорог в труднодоступные, погодных условий.

Изучив рынок и законодательство РФ, по направлению предоставления санитарно-экологических услуг (по санитарным чисткам межселенной территории), выяснилось, что исполнителей, имеющих подготовку в направлении обращения с отходами в районе, нет. А также для исполнения в соответствии с законодательством в обращении с отходами с I-V класс опасности стоимость услуг гораздо выше, чем заложено по муниципальной программе.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.08.2022 г №1370 «О порядке разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 166, пункте 1 статьи 751 и пункте 1 статьи 782 Федерального закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации» (далее – Постановление №1370), в приоритете являются мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, внесённых в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 26.06.2023 года №396 «О внесении изменений к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.08.2017 №470 «О включении объектов накопленного вреда окружающей среде в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде», в соответствии с природоохранным законодательством и техническими регламентами, данные мероприятия, являются дорогостоящими, и приводит к экономии средств поступающих от платежей НВОС и иных платежей по возмещению вреда причинённого окружающей среде.

Остаток средств, бюджета Казачинско-Ленского муниципального района, поступивших от платежей НВОС и иных платежей по возмещению вреда причинённого окружающей среде, а также прогнозируемый доход от платежей НВОС 2024-2026 гг., в перспективе на 2024-2026 гг., будут направляться на организацию мероприятий направленных на ликвидацию объектов ГРОНВОС.

Отрабатывать с муниципальными образованиями раздельный сбор, накопление и транспортировку для утилизации и обезвреживанию отходов I-II класса опасности, информирование населения о бережном отношении к окружающей среде.

Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе» остаётся актуальной на 2024 год, с дополнительной корректировкой плана мероприятий.

Ведущий аналитик (по экологии)  ______________/О.А. Дворская