ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»

за 2024 год

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»

за 2024 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 522 от 16.12.2020 года утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы», с внесенными изменениями от 19.05.2021 года № 157, от 23.07.2021 года № 236, от 30.12.2021 года № 513, от 28.01.2022 года № 54, от 28.09.2022 года № 432, от 01.11.2022 года № 501, от 20.01.2023 года № 29, от 13.04.2023 года № 146, от 20.09.2023 года № 410, от 18.10.2023 года № 469, от 26.12.2023 года № 587, от 29.03.2024 года № 151, от 09.07.2024 года № 337, от 24.01.2025 № 30 в части финансирования.

Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 37 797,0 тыс. руб., фактическое исполнение программы в 2024 году составило 26 457,25 тыс. руб.

В рамках Программы проведены мероприятия, нацеленные на сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Выполнены за 2024 год:

- Работы по нанесению дорожной разметки на автодороге «Объездная на с. Казачинское» на сумму – 333,52 тыс. руб.;

- Работы по текущему ремонту искусственных сооружений на а/д «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново» – 5 800,0 тыс. руб.;

- Услуги по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения – 398,54 тыс. руб.;

- Работы по паспортизации, составлению технических планов, постановке на государственный кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения – 466,1 тыс. руб.;

- Работы по-зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно: «Пост ГАИ до нефтебазы», «Нефтебаза до развилки 18 км а/д Небель-Киренск», «Магистральный – Вершина Ханды», «Подъезд к д. Карнаухова», «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново», «Подъезд к Полигону ТБО», «Объездная на р.п. Улькан», «Тарасово – ист. Талая», «Объездная на с. Казачинское», «Подъезд к с. Ермаки» на сумму – 19 459,09 тыс. руб.

Заведующий отделом АСТ и ЖКХ

администрации Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                         Ю.А. Солодова

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы» | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2024 | РБ | 37 797,0 | 26 457,25 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района. | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2024 | РБ | 36 697,0 | 26 058,71 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Ремонтно-строительные работы по автодорогам местного значения | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | 2024 | РБ | 9 000,0 | 5 800,0 |  |  |  | Экономия после проведения аукциона |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Содержание автодорог местного значения | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | 2024 | РБ | 27 697,0 | 20 258,71 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Приобретение специальной техники для ремонта и содержания автодорог | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | 2024 | РБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения входящих в транспортный каркас Иркутской области | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | 2024 | РБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | 2024 | РБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Организация дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района. | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2024 | РБ | 1100,0 | 398,54 |  |  |  | Экономия после проведения аукциона |
| 1.2.1 | Мероприятие: Организация дорожного движения | Отдел АСТ и ЖКХ | 2024 | РБ | 1100,0 | 398,54 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»

за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | км | 20,0 | 20,0 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 95 | 95 | 0 | 100 |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»

за 2024 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумязнаками после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 327 711,4 | 0,0 | 0,0 | 327 711,4 | 0,0 | 102 218,18 | 0,0 | 0,0 | 102 218,18 | 0,0 |  |  |
| Первый год реализации 2021 г. | 25 760,40 | 0,0 | 0,0 | 25 760,40 | 0,0 | 15 765,39 | 0,0 | 0,0 | 15 765,39 | 0,0 |  |  |
| Второй год реализации 2022 г. | 44 866,2 | 0,0 | 0,0 | 44 866,2 | 0,0 | 36 704,07 | 0,0 | 0,0 | 36 704,07 | 0,0 |  |  |
| Третий год реализации 2023 г. | 28 472,80 | 0,0 | 0,0 | 28 472,80 | 0,0 | 23 291,47 | 0,0 | 0,0 | 23 291,47 | 0,0 |  |  |
| Четвертый год реализации 2024 г. | 37 797,00 | 0,0 | 0,0 | 37 797,00 | 0,0 | 26 457,25 | 0,0 | 0,0 | 26 457,25 | 0,0 |  |  |
| Последний год реализации 2025 г. | 190 815,0 | 0,0 | 0,0 | 190 815,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»

за 2024 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения (Сдп1) | км | 20,0 | 20,0 | 100 | 1 |
| Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Сдп2) | % | 95 | 95 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф | Тыс. руб. | 37 797,0 | 26 457,25 | 69,99 | 0,70 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) |  |  |  |  | 0,70 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 1,4 |

Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжение реализации.