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Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»
 за 2024 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 522 от 16.12.2020 года утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы», с внесенными изменениями от 19.05.2021 года № 157, от 23.07.2021 года № 236, от 30.12.2021 года № 513, от 28.01.2022 года № 54, от 28.09.2022 года № 432, от 01.11.2022 года № 501, от 20.01.2023 года № 29, от 13.04.2023 года № 146, от 20.09.2023 года № 410, от 18.10.2023 года № 469, от 26.12.2023 года № 587, от 29.03.2024 года № 151, от 09.07.2024 года № 337, от 24.01.2025 № 30 в части финансирования. 
Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 37 797,0 тыс. руб., фактическое исполнение программы в 2024 году составило 26 457,25 тыс. руб. 
В рамках Программы проведены мероприятия, нацеленные на сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Выполнены за 2024 год:
- Работы по нанесению дорожной разметки на автодороге «Объездная на с. Казачинское» на сумму – 333,52 тыс. руб.;
- Работы по текущему ремонту искусственных сооружений на а/д «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново» – 5 800,0 тыс. руб.;
- Услуги по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения – 398,54 тыс. руб.;
- Работы по паспортизации, составлению технических планов, постановке на государственный кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения – 466,1 тыс. руб.;
- Работы по-зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, а именно: «Пост ГАИ до нефтебазы», «Нефтебаза до развилки 18 км а/д Небель-Киренск», «Магистральный – Вершина Ханды», «Подъезд к д. Карнаухова», «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново», «Подъезд к Полигону ТБО», «Объездная на р.п. Улькан», «Тарасово – ист. Талая», «Объездная на с. Казачинское», «Подъезд к с. Ермаки» на сумму – 19 459,09 тыс. руб.


Заведующий отделом АСТ и ЖКХ
администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района                                                                         Ю.А. Солодова

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2024
	РБ
	37 797,0
	26 457,25
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района.
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2024
	РБ
	36 697,0
	26 058,71
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие 1: Ремонтно-строительные работы по автодорогам местного значения
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	2024
	РБ
	9 000,0
	5 800,0
	
	
	
	Экономия после проведения аукциона

	1.1.2
	Мероприятие 2: Содержание автодорог местного значения
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	2024
	РБ
	27 697,0
	20 258,71
	
	
	
	

	1.1.3
	Мероприятие 3: Приобретение специальной техники для ремонта и содержания автодорог
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	2024
	РБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	1.1.4
	Мероприятие 4:
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения входящих в транспортный каркас Иркутской области
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	2024
	РБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	1.1.5
	Мероприятие 5:
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	2024
	РБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие:  
Организация дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района.
	[bookmark: _GoBack]Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2024
	РБ
	1100,0
	398,54
	
	
	
	Экономия после проведения аукциона

	1.2.1
	Мероприятие: Организация дорожного движения
	Отдел
АСТ и ЖКХ 
	2024
	РБ
	1100,0
	398,54
	
	
	
	


[bookmark: P340]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»

 за 2024 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1.1
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения  
	км
	20,0
	20,0
	0
	100
	

	1.2
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	95
	95
	0
	100
	






[bookmark: P425]ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»

 за 2024 год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумязнаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ИТОГО по муниципальной программе

	Всего за весь период
	327 711,4
	0,0
	0,0
	327 711,4
	0,0
	102 218,18
	0,0
	0,0
	102 218,18
	0,0
	

	Первый год реализации 2021 г.
	25 760,40
	0,0
	0,0
	25 760,40
	0,0
	15 765,39
	0,0
	0,0
	15 765,39
	0,0
	

	Второй год реализации 2022 г.
	44 866,2
	0,0
	0,0
	44 866,2
	0,0
	36 704,07
	0,0
	0,0
	36 704,07
	0,0
	

	Третий год реализации 2023 г.
	28 472,80
	0,0
	0,0
	28 472,80
	0,0
	23 291,47
	0,0
	0,0
	23 291,47
	0,0
	

	Четвертый год реализации 2024 г.
	37 797,00
	0,0
	0,0
	37 797,00
	0,0
	26 457,25
	0,0
	0,0
	26 457,25
	0,0
	

	Последний год реализации 2025 г.
	190 815,0
	0,0
	0,0
	190 815,0
	0,0
	
	
	
	
	
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»

 за 2024 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения  (Сдп1)
	км
	20,0
	20,0
	100
	1

	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Сдп2)
	%
	95
	95
	100
	1

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс. руб.
	37 797,0
	26 457,25
	69,99
	0,70

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	
	
	
	
	0,70

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
	
	
	
	
	1

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	1,4



Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжение реализации.



