ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026годы»

за 2024 год

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026годы»

за 2024 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 52 от 03.02.2023 года утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026годы», с внесенными изменениями от 18.04.2024 года № 176, от 24.07.2024 года №368, от 27.12.2024 года № 613 в части финансирования.

Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 8531,4 тыс. руб., фактическое исполнение программы в 2024 году составило 8372,55 тыс. руб.

В рамках Программы проведены мероприятия, нацеленные на создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях. Для обеспечения электроснабжения в д. Вершина Ханды в рамках Программы проведено мероприятие по приобретению дизель-генераторной установка 30 кВт. Также, во исполнение Решения Казачинско-Ленского районного суда Иркутской области от 5 июля 2024 года по административному делу №2а-278/2024 (УИД 38RS0014-01-2023-000323-72) об организации круглосуточного электроснабжения д. Вершина Ханды Казачинско-Ленского района Иркутской области, в связи с отсутствием специализированной организации, оказывающей услуги по электроснабжению жителей д. Вершина Ханды Казачинско-Ленского района Иркутской области в рамках Программы проведено мероприятие по оплате работ по обеспечению электроэнергией жителей д.Вершина Ханды.

Выполнены за 2024 год:

- Установка пластиковых окон и установка дверей в: МДОУ детский сад «Брусничка», МДОУ детский сад «Тополек», МДОУ детский сад «Елочка», МКОУ «Небельская ООШ», МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1», МОУ «Карамская ООШ», МОУ «Окунайская СОШ №1», МОУ «Ульканская СОШ№2», МОУ Казачинская СОШ, МБУ ДО ДЮСШ, МДОУ детский сад «Солнышко» на сумму – 5 276,50 тыс. руб.

- Установка приборов учета коммунальных услуг в: МДУ детский сад №28 «Рябинка», МБУ ДО ДЮСШ на сумму –81,130 тыс. руб.

- Промывка системы отопления: МДУ детский сад №28 «Рябинка», МДОУ детский сад «Брусничка», МДУ детский сад «Белочка», МДОУ детский сад «Тополек», МДОУ детский сад «Елочка», МКОУ «Небельская ООШ», МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1», МОУ «Ключевская СОШ», МОУ «Магистральнинская СОШ №2», МОУ «Окунайская СОШ №1», МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района, МДОУ детский сад «Солнышко», МБОУ «Магистральнинская СОШ №22», МОУ Казачинская СОШ, МОУ «Ульканская СОШ№2», МБУ ДО ДЮСШ на сумму – 1 305,98 тыс. руб.

- Поставка дизельного генератора – Муниципальный контракт №4 от 07.05.2024 года завершён. Сумма по контракту – 977,7 тыс.руб.

- Оплата работ по обеспечению электроэнергией жителей д.Вершина Ханды – 731,240 тыс.руб.

Заведующий отделом АСТ и ЖКХ

администрации Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                 Ю.А. Солодова

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Муниципальная программа : «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы» | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района; Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района; Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | 2024 | РБ | 8531,40 | 8372,548 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Установка приборов учета коммунальных услуг | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района; Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | 2024 | РБ | 940,0 | 81,130 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие Поверка приборов учета тепловой энергии | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района; Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | 2024 | РБ | 200,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие Промывка системы отопления | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района; Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | 2024 | РБ | 444,0 | 1305,978 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие Замена пластиковых окон и входных дверей | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района; Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | 2024 | РБ | 5116,0 | 5276,5 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие: Поставка дизельного генератора | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | 2024 | РБ | 977,7 | 977,7 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие Оплата работ по обеспечению электроэнергией жителей д. Вершина Ханды | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | 2024 | РБ | 853,7 | 731,24 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026 годы»

за 2024 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: количество установленных приборов учета коммунальных услуг | Ед. изм. | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | Целевой показатель: количество проведенной поверки приборов учета тепловой энергии | Ед. изм. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 1.3 | Целевой показатель: количество проведенной промывки системы отопления | Ед. изм. | 17 | 17 | 0 | 100 |  |
| 1.4 | Целевой показатель: количество замененных пластиковых окон и входных дверей | Ед. изм. | 89 | 89 | 0 | 100 |  |
| 1.5 | Целевой показатель: - поставка дизельного генератора. | Ед. изм. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 1.6 | Целевой показатель: Оплата работ по обеспечению электроэнергией жителей д. Вершина Ханды | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 1.7 | Целевой показатель: капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства | Ед. | 0 | 0 | 0 | 100 |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026годы»

за 2024год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 8531,40 | 0,00 | 0,00 | 8531,4 | 0,00 | 8372,55 | 0,00 | 0,00 | 8372,55 | 0,00 |  |
| первый год реализации | 8531,40 | 0,00 | 0,00 | 8531,40 | 0,00 | 8372,55 | 0,00 | 0,00 | 8372,55 | 0,00 |  |
| второй год реализации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| последний год реализации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2021 – 2023годы»

за 2023 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1 (Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях) |  |  |  |  |  |
| количество установленных приборов учета тепловой энергии | Ед. | 2 | 2 | 100 | 1 |
| количество проведенной поверка приборов учета тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 | 0 | Не принимается в расчет |
| количество проведенной промывки системы отопления | Ед. | 17 | 17 | 100 | 1 |
| количество замененных пластиковых окон и входных дверей | Ед. | 89 | 89 | 100 | 1 |
| поставка дизельного генератора. | Ед. | 1 | 1 | 100 | 1 |
| Оплата работ по обеспечению электроэнергией жителей д. Вершина Ханды | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства | Ед. | 0 | 0 | 100 | Не принимается в расчет |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф |  | 8531,40 | 8372,55 |  | 0,98 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 1,02 |

Вывод об эффективности муниципальной программы _высокоэффективная_.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы __продолжить мероприятия с целью достижения целевых показателей__.