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Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026годы»
 за 2024 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 52 от 03.02.2023 года утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026годы», с внесенными изменениями от 18.04.2024 года № 176, от 24.07.2024 года №368, от 27.12.2024 года № 613 в части финансирования. 
Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 8531,4 тыс. руб., фактическое исполнение программы в 2024 году составило 8372,55 тыс. руб. 
В рамках Программы проведены мероприятия, нацеленные на создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях. Для обеспечения электроснабжения в д. Вершина Ханды в рамках Программы проведено мероприятие по приобретению дизель-генераторной установка 30 кВт. Также, во исполнение Решения Казачинско-Ленского районного суда Иркутской области от 5 июля 2024 года по административному делу №2а-278/2024 (УИД 38RS0014-01-2023-000323-72) об организации круглосуточного электроснабжения д. Вершина Ханды Казачинско-Ленского района Иркутской области, в связи с отсутствием специализированной организации, оказывающей услуги по электроснабжению жителей д. Вершина Ханды Казачинско-Ленского района Иркутской области в рамках Программы проведено мероприятие по оплате работ по обеспечению электроэнергией жителей д.Вершина Ханды. 
 Выполнены за 2024 год:
- Установка пластиковых окон и установка дверей в: МДОУ детский сад «Брусничка», МДОУ детский сад «Тополек», МДОУ детский сад «Елочка», МКОУ «Небельская ООШ», МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1», МОУ «Карамская ООШ», МОУ «Окунайская СОШ №1», МОУ «Ульканская СОШ№2», МОУ Казачинская СОШ, МБУ ДО ДЮСШ, МДОУ детский сад «Солнышко» на сумму – 5 276,50 тыс. руб. 
- Установка приборов учета коммунальных услуг в: МДУ детский сад №28 «Рябинка», МБУ ДО ДЮСШ на сумму –81,130 тыс. руб. 
- Промывка системы отопления: МДУ детский сад №28 «Рябинка», МДОУ детский сад «Брусничка», МДУ детский сад «Белочка», МДОУ детский сад «Тополек», МДОУ детский сад «Елочка», МКОУ «Небельская ООШ», МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1», МОУ «Ключевская СОШ», МОУ «Магистральнинская СОШ №2», МОУ «Окунайская СОШ №1», МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района, МДОУ детский сад «Солнышко», МБОУ «Магистральнинская СОШ №22», МОУ Казачинская СОШ, МОУ «Ульканская СОШ№2», МБУ ДО ДЮСШ на сумму – 1 305,98 тыс. руб.
- Поставка дизельного генератора – Муниципальный контракт №4 от 07.05.2024 года завершён. Сумма по контракту – 977,7 тыс.руб.
- Оплата работ по обеспечению электроэнергией жителей д.Вершина Ханды – 731,240 тыс.руб.


Заведующий отделом АСТ и ЖКХ
администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района                                                                 Ю.А. Солодова

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.1
	Муниципальная программа : «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского муниципального района  на 2024-2026 годы»
	Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

	2024
	РБ
	8531,40
	8372,548
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие Установка приборов учета коммунальных услуг
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

	2024
	РБ
	940,0
	81,130
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие Поверка приборов учета тепловой энергии
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

	2024
	РБ
	200,0
	0
	
	
	
	

	1.1.3
	Мероприятие Промывка системы отопления
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

	2024
	РБ
	444,0
	1305,978
	
	
	
	

	1.1.4
	Мероприятие Замена пластиковых окон и входных дверей
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

	2024
	РБ
	5116,0
	5276,5
	
	
	
	

	1.1.5
	Мероприятие: Поставка дизельного генератора 

	Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

	2024
	РБ
	977,7
	977,7
	
	
	
	

	1.1.6
	Мероприятие
Оплата работ по обеспечению электроэнергией жителей д. Вершина Ханды
	Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;

	2024
	РБ
	853,7
	731,24
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026 годы» 
 за 2024 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях

	1.1
	Целевой показатель: количество  установленных приборов учета коммунальных услуг
	Ед. изм.
	2
	2
	0
	100
	

	1.2
	Целевой показатель: количество проведенной поверки приборов учета тепловой энергии 
	Ед. изм.
	0
	0
	0
	100
	

	1.3
	Целевой показатель: количество проведенной промывки системы отопления
	Ед. изм.
	17
	17
	0
	100
	

	1.4
	Целевой показатель: количество замененных пластиковых окон и входных дверей
	Ед. изм.
	89
	89
	0
	100
	

	1.5
	Целевой показатель: - поставка дизельного генератора.
	Ед. изм.
	1
	1
	0
	100
	

	1.6
	Целевой показатель: Оплата работ по обеспечению электроэнергией жителей д. Вершина Ханды
	%
	100
	100
	0
	100
	

	1.7
	Целевой показатель: капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства
	Ед.
	0
	0
	0
	100
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ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
 на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026годы» 
 за 2024год


	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях

	Всего за весь период
	8531,40
	0,00
	0,00
	8531,4
	0,00
	8372,55
	0,00
	0,00
	8372,55
	0,00
	

	первый год реализации
	8531,40
	0,00
	0,00
	8531,40
	0,00
	8372,55
	0,00
	0,00
	8372,55
	0,00
	

	второй год реализации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	последний год реализации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета
Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2021 – 2023годы» 
за 2023 год
	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Подпрограмма 1 (Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях)

	количество  установленных приборов учета тепловой энергии  
	Ед.
	2
	2
	100
	1

	количество проведенной поверка приборов учета тепловой энергии 
	Ед.
	0
	0
	0
	Не принимается в расчет

	количество проведенной промывки системы отопления
	Ед.
	17
	17
	100
	1

	количество замененных пластиковых окон и входных дверей 
	Ед.
	89
	89
	100
	1

	поставка дизельного генератора.
	Ед.
	1
	1
	100
	1

	Оплата работ по обеспечению электроэнергией жителей д. Вершина Ханды
	%
	100
	100
	100
	1

	капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства
	Ед.
	0
	0
	100
	Не принимается в расчет

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	1

	Суммы финансирования, Уф
	
	8531,40
	8372,55
	
	0,98

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	1,02



Вывод об эффективности муниципальной программы _высокоэффективная_.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы __продолжить мероприятия с целью достижения целевых показателей__.
