Паспорт

муниципального проекта «Развитие инфраструктуры культуры» муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие культуры и сохранение культурного наследия»

- Основные положения

Таблица 1

| Вид Проекта | Муниципальный проект, направленный на реализацию государственной программы Иркутской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор Проекта | Первый заместитель мэра района |  |  |
| Ответственный исполнитель Проекта | Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее - Отдел культуры) |  |  |
| Руководитель Проектной комиссии | Первый заместитель мэра района |  |  |
| Администратор Проекта | Отдел культуры |  |  |
| Участники Проекта | Администрация Казачинско-Ленского муниципального района (далее – администрация КЛМР); Отдел культуры, подведомственные учреждения культуры Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее – строительное отделение) Финансовое управление администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее – ФУ); |  |  |
| Период реализации Проекта | 2026-2030 годы |  |  |
| Задача Проекта | - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры |  |  |
| Связь с муниципальными программами Казачинско-Ленского муниципального района (далее – МП КЛМР), с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными (федеральными) проектами | 1. | МП КЛМР | Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» |
|  | 2. | ГП ИО | «Развитие культуры», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1023-пп. |

2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Казачинско-Ленского муниципального района

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия»

#### Таблица 2

| № п/п | Показатели муниципальной программы КЛМР, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| --- | --- |
| 1. | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальных организаций культуры, школ дополнительного образования |

3. Показатели муниципального проекта «Развитие инфраструктуры культуры»

#### Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение показателя 2024 г |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задачи 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество муниципальных учреждений культуры, осуществивших модернизацию (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | возрастание | Ед. | # 0 | # 0 |  | # 0 | 1 | 0 | 0 | Отдел культуры |

4. Перечень мероприятий (результатов)

муниципального проекта «Развитие инфраструктуры культуры»

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Участники Проекта | Характеристика, Признак | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | базовый 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задачи 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по модернизации (строительству, реконструкции, капитального ремонта) объектов муниципальной собственности в сфере культуры | капитально отремонтировано здание Казачинско -Ленского районного краеведческого музея. | Отдел культуры, МКУК «КЛРКМ» | Приведение в соответствие зданий учреждений культуры с нормативными требованиями | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Развитие инфраструктуры культуры»

Таблица 5

| № п/п | Наименование Проекта, мероприятия (результата), объекта/результата | Главный распорядитель бюджетных средств (далее - ГРБС) | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации |  |  |  |  | Всего за весь период реализации (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры культуры» |  | Всего, в том числе: | ВСЕГО: | 0 | 0 | 55620,2 | 0 | 0 | 55620,2 |
|  |  |  | Бюджет КЛМР (далее - МБ) | 0 | 0 | 9455,5 | 0 | 0 | 9455,5 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 0 | 0 | 46164,7 | 0 | 0 | 46164,7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет (далее - ФБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задачи 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Проведение мероприятий по модернизации (строительству, реконструкции, капитального ремонта) объектов муниципальной собственности в сфере культуры |  |  | Всего | 0 | 0 | 55620,2 | 0 | 0 | 55620,2 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 9455,5 | 0 | 0 | 9455,5 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 46164,7 | 0 | 0 | 46164,7 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объект 1 Капитальный ремонт здания МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей», расположенного по адресу: 666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пгт. Магистральный, ул. 60 лет Октября, д. 5 |  |  | Всего | 0 | 0 | 55620,2 | 0 | 0 | 55620,2 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 9455,5 | 0 | 0 | 9455,5 |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 46164,7 | 0 | 0 | 46164,7 |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

План реализации муниципального проекта «Развитие инфраструктуры культуры»

Таблица 6

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка Проекта | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник наименование структурного подразделения администрации КЛМР, иной организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задачи 1 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Проведение мероприятий по модернизации (строительству, реконструкции, капитального ремонта) объектов муниципальной собственности в сфере культуры |  |  |  |
|  | Объект 1 Капитальный ремонт здания МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей», расположенного по адресу: 666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, пгт. Магистральный, ул. 60 лет Октября, д. 5 |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Направление заявки в министерство культуры Иркутской области на предоставление и расходование субсидии из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере культуры | 2026 г. | Отдел культуры | Отправленная заявка |
|  | Контрольная точка 1.2. Вхождение в рейтинг муниципальных образований для предоставления субсидий в целях реализации мероприятий по капитальному ремонту, по результатам отбора на 2027 год | 2026 г. | Отдел культуры | Результаты рейтинга |
|  | Контрольная точка 1.3. Включение в рейтинг по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов культуры в 2027 году | 2026 г. | Отдел культуры | Результаты рейтинга |
|  | Контрольная точка 1.4. Получение финансирования субсидии на проведение капитального ремонта здания МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» | 2027 г. | Отдел культуры, ФУ | Финансирование на основании Закона Иркутской области. |
|  | Контрольная точка 1.5. Капитальный ремонт здания МКУК «Казачинско-Ленский районный краеведческий музей» | 2028 г. | Отдел культуры, Строительное отделение | Торги, капитальный ремонт |

7. Информация о расчете показателей муниципального проекта

Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие инфраструктуры культуры»

#### Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя Проекта | Единица измерения | Ответственный за достижение показателя / Источник данных | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество муниципальных учреждений культуры, осуществивших модернизацию (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | ед | Отдел культуры | Значение показателей определяется отделом культуры исходя из отчетных данных за отчетный финансовый год в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии учреждениям на соответствующие цели |

Проект паспорта муниципального проекта «_____________________» одобрен (отклонен) проектным комитетом «__» _________ 20__ года,   протокол    от ____________№ ____________.

Руководитель проектного комитета	                                                                                  И.Н.Потапов