РОССИЙСКАЯ      ФЕДЕРАЦИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Казачинско-Ленского

муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Казачинское

____________________ 2025 г. № __________

┌                                                                                                          ┐

Об утверждении муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 28.10.2024 года № 463 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации», статьями 33, 48 Устава Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Казачинско-Ленского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Киренга» и сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru).

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по жизнеобеспечению С.В. Гребенщикова.

Мэр Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                                И.Н.Потапов

# Приложение № 1

к постановлению администрации

Казачинско-Ленского муниципального района

от _________ 2025 года № _____

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Глава 1. Стратегические приоритеты и цели муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства»

Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства» (далее – Программа «Развитие дорожного хозяйства») являются:

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Паспорт национального проекта «Национальный проект» «Безопасные качественные дороги», утвержденный Министерством транспорта Российской Федерации;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596;

- Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1019-пп;

- Стратегия социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального района до 2036 года, утвержденная решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района   от 31 октября 2018 года № 336 (далее – Стратегия).

Цели Программы «Развитие дорожного хозяйства» направлены на достижение:

- национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и целевых показателей, характеризующих достижение национальной цели «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов» и «Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года»;

- целей государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596: «доведение доли автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 60 процентов» и «повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 16,1 процента относительно уровня 2021 года»;

- цели государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1019-пп: «ежегодное обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и сетях искусственных сооружений на 100% до 2030 года».

Так же Программа «Развитие дорожного хозяйства» способствует достижению стратегической задачи поставленной Стратегией «Развитие комфортной среды проживания населения муниципального образования» по направлению «Повышение транспортного потенциала и обеспечение безопасности дорожного движения».

В соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, Иркутской области, Казачинско-Ленского муниципального района определена цель Программы «Развитие дорожного хозяйства»:

- ежегодное обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 100% до 2030 года.

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района

«Развитие дорожного хозяйства»

По состоянию на 01.01.2026 года протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования Казачинско-Ленского муниципального района составляет 436 787 км. Техническое состояние данных автомобильных дорог можно расценивать как удовлетворительное. Отдельные участки дорог физически устарели и требуют текущего ремонта, что составляет 40 %. Увеличение количества транспорта на автомобильных дорог местного значения общего пользования Казачинско-Ленского муниципального района требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения. Низкий уровень содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района вызывает дополнительную социальную напряжённость в обществе.

К 2030 году планируется привести в нормативное состояние 100% автомобильных дорог. В целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения разработан и внедрен механизм транспортного каркаса муниципальных образований Иркутской области, предоставление субсидий в рамках которого имеет приоритетность. Вся дорожная деятельность осуществляются за счет средств дорожного фонда, формирование которого происходит в соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-03 «О дорожном фонде Иркутской области». Основными источниками доходов являются: транспортный налог; акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей; штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях и др. Учитывая санкционные обстоятельства в отрасли за последние годы произошел значительный рост цен на материалы, в связи с чем произошло увеличение стоимости объектов. Основной проблемой в сфере дорожного хозяйства является недостаточное финансирование.

Глава 3. Задачи муниципальной управления,

способы их эффективного решения

Реализация задач муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства» (далее – Программа) осуществляется путем проведения (осуществления) конкретных мероприятий (результатов), входящих в состав структурных элементов (комплексов процессный мероприятий), в включенных в систему документов Программы. Задачи структурных элементов представлены в таблице 3 Программы

Раздел 2 Паспорт муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие транспортного комплекса»

Основные положения

## Таблица 1

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, связи, транспорта и жилищно- коммунального хозяйства администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее – отдел АСТ и ЖКХ) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел АСТ и ЖКХ, КЭ, строительное отделение |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 - 2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Ежегодное обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 100% до 2030 года |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы за весь период реализации | Бюджета района, Областной бюджет: 2026 год – 72 811,5 2027 год – 83 999,8 2028 год – 86 321,9 2029 год – 0,0 2030 год – 0,0 |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерацией, государственной программой Иркутской области | - Национальная цель развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309) - Целей государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года № 1596: «доведение доли автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 60 процентов» и «повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 16,1 процента относительно уровня 2021 года» - Цели государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1019-пп: «ежегодное обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и сетях искусственных сооружений на 100% до 2030 года» |

## Показатели муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района

## «Развитие дорожного хозяйства»

## Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Ед. Изм. (по ОКЕИ) | Базовое 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| - Ежегодное обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 100% до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | возрастание | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Указ № 309 | АСТ и ЖКХ | Показатели, характеризующих достижение национальной цели «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов» и «Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года» |  |

Прокси-показатели муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района

## «Развитие дорожного хозяйства»

## Отсутствуют

Перечень структурных элементов и отдельных мероприятий   муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие транспортного комплекса»

Таблица 3

| № п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| 1.Комплексы процессных мероприятий «Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | АСТ и ЖКХ | Выполнены работы по обеспечению бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Показатель 1 таблицы 2 |

Финансовое обеспечение муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района

«Развитие дорожного хозяйства»

Таблица 4

| № п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | ГРБС | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства» |  | Администрация КЛМР | Всего, в том числе: | 72 811,5 | 83 999,8 | 86 321,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет района (МБ) | 46 107,8 | 58 999,8 | 61 321,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет (ОБ) | 26 703,7 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация КЛМР | Всего, в том числе: | 72 811,5 | 83 999,8 | 86 321,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | МБ | 46 107,8 | 58 999,8 | 61 321,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | ОБ | 26 703,7 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 |

# Раздел 3 Иные положения

Информация о расчете показателей муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района

«Развитие дорожного хозяйства»

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя Программы | Ед. изм | Ответственный за достижение показателя | Методика расчета (определения) показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | АСТ и ЖКХ | где Lнеотв. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием и грунтовых дорог, не отвечающих нормативным требованиям муниципального района, по состоянию на конец отчетного года, км; Lобщ. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, по состоянию на конец отчетного года, км. |

Заведующий отделом АСТ и ЖКХ                                                                                                                               Ю.А.Солодова