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                                   РОССИЙСКАЯ      ФЕДЕРАЦИЯ

     КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
    Администрация Казачинско-Ленского 

     муниципального района
   Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
с. Казачинское

____________________ 2025 г. № __________

┌                                                                                                                                                                                               ┐     
Об утверждении паспорта комплекса процессных мероприятий «Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства»
В соответствии с постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 28.10.2024 года № 463 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации», постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации комплекса процессных мероприятий в Казачинско-Ленском муниципальном районе» от 10.03.2025 года № 122, статьями 33, 48 Устава Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Казачинско-Ленского муниципального района

1. Утвердить с момента подписания муниципальной программы прилагаемый паспорт комплекса процессных мероприятий «Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Киренга» и сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru).

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра района по жизнеобеспечению С.В. Гребенщикова.
Мэр Казачинско-Ленского 

муниципального района                                                                                 И.Н.Потапов

Приложение  

к распоряжению администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района 

от ____________________2025 года №_______

Паспорт комплекса процессных мероприятий 
«Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие дорожного хозяйства»
1. Общие положения  

Таблица 1 

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Отдел архитектуры, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Казачинско-Ленского муниципального района (АСТ и ЖКХ)

	Участники комплекса процессных мероприятий
	1.  АСТ и ЖКХ
2. Строительное отделение

3.  Комитет по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района (КЭ)

	Задачи комплекса процессных мероприятий
	Обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения


2. Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»
 Таблица 2
	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	2024 год (базо
вый)
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5
	10
	7 
	8 
	9
	10 
	11
	12

	Задача: Обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

	1.
	доля автомобильных дорог общего пользования местного значения обеспечивающих круглогодичное и бесперебойное движение транспортных средств
	возрастание
	%
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	АСТ и ЖКХ
	


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 

«Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Таблица 3

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия 

(результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	2024 год (базовый)
	2026 год
	2027 
год
	2028 
год
	2029 
год
	2030 год


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача: Обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

	1.
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения общего пользования
	Осуществление текущей деятельности
	Приведение в нормативное состояние к транспортно-эксплуатационным характеристикам автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	х
	 х
	х
	х
	х
	х
	х

	2
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области
	Осуществление текущей деятельности
	Приведение в нормативное состояние к транспортно-эксплуатационным характеристикам автомобильных дорог общего пользования местного значения
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	3
	Оценка технического состояния автомобильных дорог, разработка паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мосты)
	Осуществление текущей деятельности
	Приведение в нормативное состояние к транспортно-эксплуатационным характеристикам автомобильных дорог общего пользования местного значения
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
«Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Таблица 4
	№

п/п 
	Наименование комплекса процессных мероприятий,

мероприятия (результата)
	Главный распорядитель бюджетных средств, участник
	Источники финансирования
	Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации


	Всего за весь период реализации (тыс. руб.)



	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	Всего, в том числе
	ВСЕГО:


	72 811,5
	83 999,8
	86 321,9
	0,0
	0,0
	243 133,2

	
	
	
	Бюджет района (далее –МБ)
	46 107,8
	58 999,8
	61 321,9
	0,0
	0,0
	166 429,5

	
	
	
	Областной бюджет (далее – ОБ)
	26 703,7
	25 000,0
	25 000,0
	0,0
	0,0
	76 703,7

	
	
	Администрация КЛМР
	Всего
	72 811,5
	83 999,8
	86 321,9
	0,0
	0,0
	243 133,2

	
	
	
	МБ
	46 107,8
	58 999,8
	61 321,9
	0,0
	0,0
	166 429,5

	
	
	
	ОБ
	26 703,7
	25 000,0
	25 000,0
	0,0
	0,0
	76 703,7

	Задача. Обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

	1
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения общего пользования
	Администрация КЛМР
	Всего
	39 140,6
	53 879,2
	56 201,3
	0,0
	0,0
	149 221,1

	
	
	
	МБ
	39 140,6
	53 879,2
	56 201,3
	0,0
	0,0
	149 221,1

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области 
	Администрация КЛМР
	Всего
	29 670,9
	30 120,6
	30 120,6
	0,0
	0,0
	89 912,1

	
	
	
	МБ
	2 967,2
	5 120,6
	5 120,6
	0,0
	0,0
	13 208,4

	
	
	
	ОБ
	26 703,7
	25 000,0
	25 000,0
	0,0
	0,0
	76 703,7

	3
	Оценка технического состояния автомобильных дорог , разработка паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мосты)
	Администрация КЛМР
	Всего
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 000,0

	
	
	
	МБ
	4 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 000,0

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. План реализации комплекса процессных мероприятий 

«Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»

 Таблица 5

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача: Обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

	1
	Мероприятие 1

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения общего пользования
	х
	АСТ и ЖКХ, строительное отделение, КЭ
	х
	х

	
	Контрольная точка 1.1.

Сметный расчет стоимости работ
	01.11.2026

01.11.2027

01.11.2028

01.11.2029

01.11.2030


	Строительное отделение
	Сметный расчет
	Бумажный носитель

	
	Контрольная точка 1.2.

Подготовка конкурсной документации, технического задания
	30.11.2026
30.11.2027
30.11.2028
30.11.2029
30.11.2030
	АСТ и ЖКХ, КЭ
	Конкурсная документация
	Бумажный носитель



	
	Контрольная точка 1.3.

Размещение документации об аукционе, подведение итогов, подписание контракта
	01.12.2026 

01.12.2027

01.12.2028

01.12.2029

01.12.2030
	КЭ
	Подписание контракта
	Бумажный носитель



	
	Контрольная точка 1.4.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения общего пользования
	30.12.2026 

30.12.2027

30.12.2028

30.12.2029

30.12.2030
	АСТ и ЖКХ
	Акт выполненных работ
	Бумажный носитель



	2
	Мероприятие 2
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области
	х
	АСТ и ЖКХ, строительное отделение, КЭ
	х
	х

	
	Контрольная точка 1.1.

Сметный расчет стоимости работ
	20.01.2026

20.01.2027

20.01.2028

20.01.2029

20.01.2030


	Строительное отделение
	Сметный расчет
	Бумажный носитель

	
	Контрольная точка 1.2.

Подписание соглашение о предоставлении субсидии с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
	20.02.2026

20.02.2027

20.02.2028

20.02.2029

20.02.2030
	АСТ и ЖКХ
	Соглашение 
	Бумажный носитель



	
	Контрольная точка 1.3.

Подготовка конкурсной документации, технического задания
	20.03.2026

20.03.2027

20.03.2028

20.03.2029

20.03.2030
	АСТ и ЖКХ, КЭ
	Конкурсная документация
	Бумажный носитель



	
	Контрольная точка 1.4.

Размещение документации об аукционе, подведение итогов, подписание контракта
	20.04.2026

20.04.2027

20.04.2028

20.04.2029

20.04.2030
	КЭ
	Подписание контракта
	Бумажный носитель



	
	Контрольная точка 1.5.

Выполнение работ 
	30.10.2026

30.10.2027

30.10.2028

30.10.2029

30.10.2030
	АСТ и ЖКХ
	Акт выполненных работ
	Бумажный носитель



	3
	Мероприятие 3

Оценка технического состояния автомобильных дорог, разработка паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мосты)
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1.1.

Подготовка конкурсной документации, технического задания
	20.01.2026

20.01.2027

20.01.2028

20.01.2029

20.01.2030


	АСТ и ЖКХ, КЭ
	Конкурсная документация
	Бумажный носитель



	
	Контрольная точка 1.2.

Размещение документации об аукционе, подведение итогов, подписание контракта
	20.03.2026

20.03.2027

20.03.2028

20.03.2029

20.03.2030


	КЭ
	Подписание контракта
	Бумажный носитель



	
	Контрольная точка 1.3.

Выполнение работ по оценке технического состояния
	30.12.2026

30.12.2027

30.12.2028

30.12.2029

30.12.2030


	АСТ и ЖКХ
	Акт выполненных работ
	Бумажный носитель




6. Информация о расчете показателей комплекса процессных мероприятий 
«Осуществление мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Таблица 6

	№ п/п
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий
	Единица измерения
	Ответственный за достижение показателя / Источник данных
	Методика расчета показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	доля автомобильных дорог общего пользования местного значения обеспечивающих круглогодичное и бесперебойное движение транспортных средств
	%
	АСТ и ЖКХ
	Дкбд = Пкбд./Побщ. × 100%, где: 

Дкбд - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, обеспеченных круглогодичным и бесперебойным движением транспортных средств, в отчётном году;

Пкбд. - общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, обеспеченных круглогодичным и бесперебойным движением транспортных средств, на конец отчётного года, км;

Побщ. - общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, на конец отчётного года, км.




Заведующий отделом АСТ и ЖКХ                                                                                                                               Ю.А.Солодова

