ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2024-2026 годы» за 2025 год

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2024-2026 годы» за 2025 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 62 от 16.02.2023 года утверждена муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2024-2026 годы», с изменениями от 10.01.2024 года № 1, от 20.12.2024 года № 592, от 29.05.2025 года №266, в части финансирования.

Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 454 500,00 руб., из них 0,00 руб. областной бюджет, 454 500,00 руб. районный бюджет, фактическое исполнение программы в 2025 году составило 40 080,00 руб.  - оплата услуг по договору № 12/25 от 04.03.2025г. с ООО «Северный центр кадастровых работ» на проведение кадастровых работ под размещение свалки в границах Карамского сельского поселения.

Муниципальным контрактом № 35/25 от 01.11.2025 года предусмотрено оказание услуг по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Казачинско-Ленского муниципального района. В 2025 году услуги не завершены. В рамках гарантийных обязательств, услуги по внесению в схему размещения рекламных конструкций будут внесены в январе-феврале 2026 года. Стоимость услуг по контракту составляет 279,5 руб.

Заведующий отделом АСТ и ЖКХ

администрации Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                 Ю.А. Солодова

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2024 -2026 гг.» | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 454.5 | 40,8 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Подготовка документации по планировке территории и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 40,8 | 40,8 |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: (внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций) | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ | 413,7 | 0,00 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2024-2026 годы»

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | Подготовка документации по планировке территории и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
| 2 | Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2024-2026 годы»

за 2025 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 1 037,86 | 0,00 | 479,9 | 557,96 | 0,00 | 574,16 | 0,00 | 479,9 | 94,26 | 0,00 |  |
| Первый год реализации 2024 г. | 533,36 | 0,00 | 479,9 | 53,46 | 0,00 | 533,36 | 0,00 | 479,9 | 53,46 | 0,00 |  |
| Второй год реализации 2025 г. | 454,5 | 0,00 | 0,00 | 454,5 | 0,00 | 40,8 | 0,00 | 0,00 | 40,8 | 0,00 |  |
| Третий год реализации 2026 г. | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2024-2026 годы» за 2025 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подготовка документации по планировке территории и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | Шт | 1 | 1 | 100% | 1 |
| Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка( Сдц) |  |  |  |  | 0,5 |
| Суммы финансирования, Уф | Тыс. руб. | 454,5 | 40,8 | 8,98% | 0,09 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (Уф) |  |  |  |  | 0,09 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (Сдп) |  |  |  |  | 0,5 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Сдц) |  |  |  |  | 5,5 |

Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжение реализации. Завершение выполнения услуг по муниципальному контракту №35/25 от 01.11.2025 по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Казачинско-Ленского муниципального района.