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Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы
«Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2024-2026 годы» за 2025 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 62 от 16.02.2023 года утверждена муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2024-2026 годы», с изменениями от 10.01.2024 года № 1, от 20.12.2024 года № 592, от 29.05.2025 года №266, в части финансирования. 
Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 454 500,00 руб., из них 0,00 руб. областной бюджет, 454 500,00 руб. районный бюджет, фактическое исполнение программы в 2025 году составило 40 080,00 руб.  - оплата услуг по договору № 12/25 от 04.03.2025г. с ООО «Северный центр кадастровых работ» на проведение кадастровых работ под размещение свалки в границах Карамского сельского поселения.
Муниципальным контрактом № 35/25 от 01.11.2025 года предусмотрено оказание услуг по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Казачинско-Ленского муниципального района. В 2025 году услуги не завершены. В рамках гарантийных обязательств, услуги по внесению в схему размещения рекламных конструкций будут внесены в январе-феврале 2026 года. Стоимость услуг по контракту составляет 279,5 руб.


Заведующий отделом АСТ и ЖКХ
администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района                                                                 Ю.А. Солодова

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2024 -2026 гг.»
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	ОБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	РБ
	454.5
	40,8
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие: Подготовка документации по планировке территории и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	ОБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	РБ
	40,8
	40,8
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие: (внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций)
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	ОБ
	0,00
	0,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	РБ
	413,7
	0,00
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2024-2026 годы»

 за 2025 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	Подготовка документации по планировке территории и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования
	Шт.
	1
	1
	0
	100%
	

	2
	Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций
	Шт.
	1
	0
	0
	0
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ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2024-2026 годы»

 за 2025 год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ИТОГО по муниципальной программе

	Всего за весь период
	1 037,86
	0,00
	479,9
	557,96
	0,00
	574,16
	0,00
	479,9
	94,26
	0,00
	

	Первый год реализации 2024 г.
	533,36
	0,00
	479,9
	53,46
	0,00
	533,36
	0,00
	479,9
	53,46
	0,00
	

	Второй год реализации 2025 г.
	454,5
	0,00
	0,00
	454,5
	0,00
	40,8
	0,00
	0,00
	40,8
	0,00
	

	Третий год реализации 2026 г.
	50,0
	0,00
	0,00
	50,0
	0,00
	
	
	
	
	
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском районе на 2024-2026 годы» за 2025 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Подготовка документации по планировке территории и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования
	Шт 
	1
	1
	100%
	1

	Внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций
	Шт.
	1
	0
	0
	0

	Итоговая сводная оценка( Сдц)
	
	
	
	
	0,5

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс. руб.
	454,5
	40,8
	8,98%
	0,09

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (Уф)
	
	
	
	
	0,09

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (Сдп)
	
	
	
	
	0,5

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Сдц)
	
	
	
	
	5,5



Вывод об эффективности муниципальной программы – высокоэффективная.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжение реализации. Завершение выполнения услуг по муниципальному контракту №35/25 от 01.11.2025 по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории Казачинско-Ленского муниципального района.

