ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»

за 2025 год

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»

за 2025 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 522 от 16.12.2020 года утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы», с внесенными изменениями от 19.05.2021 года № 157, от 23.07.2021 года № 236, от 30.12.2021 года № 513, от 28.01.2022 года № 54, от 28.09.2022 года № 432, от 01.11.2022 года № 501, от 20.01.2023 года № 29, от 13.04.2023 года № 146, от 20.09.2023 года № 410, от 18.10.2023 года № 469, от 26.12.2023 года № 587, от 29.03.2024 года № 151, от 09.07.2024 года № 337, от 24.01.2025 года № 30, от 25.02.2025 года №78, от 30.05.2025 №271, от 16.10.2025 года №497 в части финансирования.

Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 97 366,49 тыс. руб., фактическое исполнение программы в 2025 году составило 60 830,89 тыс. руб.

В рамках Программы проведены мероприятия, нацеленные на сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Выполнены за 2025 год:

- Работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Казачинско-Ленского муниципального района на общую сумму – 42 053,32 тыс. руб.;

- Работы по восстановлению дорожного полотна автомобильной дороги местного значения «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново» на участках км.36-38 – 2 200,00 тыс. руб.;

- Работы по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом (с.Казачинское и д.Ключи) на сумму – 605,20 тыс. руб.

- Работы по ремонту автомобильной дороги ул. Северная, с. Казачинское в рамках, входящую в транспортный каркас Иркутской области на сумму – 7 777,78 тыс. руб.;

- Работы по нанесению дорожной разметки на автодороге автомобильных дорог местного значения Казачинского сельского поселения и объездной на с. Казачинское   на сумму – 1 177,13 тыс. руб.;

- Услуги по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения – 1 263,00 тыс. руб.;

- Поставка дорожных знаков и их установка на территории Казачинского сельского поселения на сумму – 203,95 тыс. руб.;

- Работы по установке и подключению светофоров возле образовательных учреждений в с.Казачинское на сумму – 74,77 тыс. руб.;

- Работы по приобретению краски и окраске остановочных пунктов в с. Казачинское на сумму – 86,82 тыс. руб.;

- Работы на осуществление строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги ул. Северная, с. Казачинское на сумму – 430,0 тыс. руб.;

- Работы по диагностике, обследованию, оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района на сумму – 4 958,92 тыс. руб.

Заведующий отделом АСТ и ЖКХ

администрации Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                         Ю.А. Солодова

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы» | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | РБ | 97 366,49 | 60 830,89 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района. | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | РБ | 87 485,24 | 52 702,50 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Ремонтно-строительные работы по автодорогам местного значения | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | 2025 | РБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Содержание автодорог местного значения | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | 2025 | РБ | 55 417,44 | 44 924,72 |  |  |  | Экономия после проведения аукциона |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Приобретение специальной техники для ремонта и содержания автодорог | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | 2025 | РБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения входящих в транспортный каркас Иркутской области | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | 2025 | Всего РБ ОБ | 32 067,80 3 206,80 28 861,00 | 7 777,78 777,78 7000,00 |  |  |  | Сумма 24 290,02 тыс.руб. из них: МБ- 2 429, 02 тыс.руб., ОБ-21 861,0 тыс.руб. Не доведены областные деньги в местный бюджет, оплата будет в 2026 году |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района» | 2025 | РБ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Организация дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района. | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | РБ | 4 492,33 | 2 739,47 |  |  |  | Экономия после проведения аукциона |
| 1.3 | Основное мероприятие : Оценка технического состояния автомобильных дорог | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района | 2025 | РБ | 5 388,92 | 5 388,92 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | км | 20,0 | 5,28 | 0 | 73,6 |  |
| 1.2 | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 73,6 | 0 | 26,4 п.п. |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»

за 2025 год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 234 262,89 | 0,0 | 28 861,0 | 205 401,89 | 0,0 | 163 049,07 | 0,0 | 7 000,0 | 156 049,07 | 0,0 |  |  |
| Первый год реализации 2021 г. | 25 760,40 | 0,0 | 0,0 | 25 760,40 | 0,0 | 15 765,39 | 0,0 | 0,0 | 15 765,39 | 0,0 |  |  |
| Второй год реализации 2022 г. | 44 866,2 | 0,0 | 0,0 | 44 866,2 | 0,0 | 36 704,07 | 0,0 | 0,0 | 36 704,07 | 0,0 |  |  |
| Третий год реализации 2023 г. | 28 472,80 | 0,0 | 0,0 | 28 472,80 | 0,0 | 23 291,47 | 0,0 | 0,0 | 23 291,47 | 0,0 |  |  |
| Четвертый год реализации 2024 г. | 37 797,00 | 0,0 | 0,0 | 37 797,00 | 0,0 | 26 457,25 | 0,0 | 0,0 | 26 457,25 | 0,0 |  |  |
| Последний год реализации 2025 г. | 97 366,49 | 0,0 | 28 861,0 | 68 505,49 | 0,0 | 60 830,89 | 0,0 | 7 000,0 | 53 830,89 | 0,0 |  |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»

за 2025 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения (Сдп1) | км | 20,0 | 5,28 | 73,6 | 0,26 |
| Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Сдп2) | % | 100 | 73,6 | 23,4 п.п. | 0,73 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 0,5 |
| Суммы финансирования, Уф | Тыс. руб. | 97 366,49 | 60 830,89 | 37,52 | 0,62 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф) |  |  |  |  | 0,62 |
| Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц) |  |  |  |  | 0,5 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 0,8 |

Вывод об эффективности муниципальной программы –эффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы –

Продолжение реализации.