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Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»
 за 2025 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 522 от 16.12.2020 года утверждена муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы», с внесенными изменениями от 19.05.2021 года № 157, от 23.07.2021 года № 236, от 30.12.2021 года № 513, от 28.01.2022 года № 54, от 28.09.2022 года № 432, от 01.11.2022 года № 501, от 20.01.2023 года № 29, от 13.04.2023 года № 146, от 20.09.2023 года № 410, от 18.10.2023 года № 469, от 26.12.2023 года № 587, от 29.03.2024 года № 151, от 09.07.2024 года № 337, от 24.01.2025 года № 30, от 25.02.2025 года №78, от 30.05.2025 №271, от 16.10.2025 года №497 в части финансирования. 
Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 97 366,49 тыс. руб., фактическое исполнение программы в 2025 году составило 60 830,89 тыс. руб. 
В рамках Программы проведены мероприятия, нацеленные на сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Выполнены за 2025 год:
- Работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Казачинско-Ленского муниципального района на общую сумму – 42 053,32 тыс. руб.;
- Работы по восстановлению дорожного полотна автомобильной дороги местного значения «Ключи-Казачинское-Карнаухова-Нижнемартыново» на участках км.36-38 – 2 200,00 тыс. руб.;
- Работы по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом (с.Казачинское и д.Ключи) на сумму – 605,20 тыс. руб. 
- Работы по ремонту автомобильной дороги ул. Северная, с. Казачинское в рамках, входящую в транспортный каркас Иркутской области на сумму – 7 777,78 тыс. руб.;
- Работы по нанесению дорожной разметки на автодороге автомобильных дорог местного значения Казачинского сельского поселения и объездной на с. Казачинское   на сумму – 1 177,13 тыс. руб.;
- Услуги по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения – 1 263,00 тыс. руб.;
- Поставка дорожных знаков и их установка на территории Казачинского сельского поселения на сумму – 203,95 тыс. руб.;
- Работы по установке и подключению светофоров возле образовательных учреждений в с.Казачинское на сумму – 74,77 тыс. руб.;
- Работы по приобретению краски и окраске остановочных пунктов в с. Казачинское на сумму – 86,82 тыс. руб.; 
- Работы на осуществление строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги ул. Северная, с. Казачинское на сумму – 430,0 тыс. руб.;
- Работы по диагностике, обследованию, оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района на сумму – 4 958,92 тыс. руб. 



Заведующий отделом АСТ и ЖКХ
администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района                                                                         Ю.А. Солодова

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	РБ
	97 366,49
	60 830,89
	
	
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района.
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	РБ
	87 485,24
	52 702,50
	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие 1: Ремонтно-строительные работы по автодорогам местного значения
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	2025
	РБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие 2: Содержание автодорог местного значения
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	2025
	РБ
	55 417,44
	44 924,72
	
	
	
	Экономия после проведения аукциона

	1.1.3
	Мероприятие 3: Приобретение специальной техники для ремонта и содержания автодорог
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	2025
	РБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	1.1.4
	Мероприятие 4:
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения входящих в транспортный каркас Иркутской области
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	2025
	Всего


РБ



ОБ
	32 067,80


3 206,80



28 861,00
	7 777,78


777,78



7000,00
	
	
	
	Сумма 24 290,02 тыс.руб. из них: МБ- 2 429, 02 тыс.руб., ОБ-21 861,0 тыс.руб. Не доведены областные деньги в местный бюджет, оплата будет в 2026 году

	1.1.5
	Мероприятие 5:
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района»
	2025
	РБ
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие:  
Организация дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Казачинско-Ленского муниципального района.
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	РБ
	4 492,33
	2 739,47
	
	
	
	Экономия после проведения аукциона

	1.3
	Основное мероприятие : Оценка технического состояния автомобильных дорог
	Отдел
АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	РБ
	5 388,92
	5 388,92
	
	
	
	


[bookmark: P340]











ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»
 за 2025 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1.1
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения  
	км
	20,0
	5,28
	0
	73,6
	

	1.2
	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	100
	73,6
	0
	26,4 п.п.
	









[bookmark: P425]ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»
 за 2025 год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ИТОГО по муниципальной программе

	Всего за весь период
	234 262,89
	0,0
	28 861,0
	205 401,89
	0,0
	163 049,07
	0,0
	7 000,0
	156 049,07
	0,0
	

	Первый год реализации 2021 г.
	25 760,40
	0,0
	0,0
	25 760,40
	0,0
	15 765,39
	0,0
	0,0
	15 765,39
	0,0
	

	Второй год реализации 2022 г.
	44 866,2
	0,0
	0,0
	44 866,2
	0,0
	36 704,07
	0,0
	0,0
	36 704,07
	0,0
	

	Третий год реализации 2023 г.
	28 472,80
	0,0
	0,0
	28 472,80
	0,0
	23 291,47
	0,0
	0,0
	23 291,47
	0,0
	

	Четвертый год реализации 2024 г.
	37 797,00
	0,0
	0,0
	37 797,00
	0,0
	26 457,25
	0,0
	0,0
	26 457,25
	0,0
	

	Последний год реализации 2025 г.
	97 366,49
	0,0
	28 861,0
	68 505,49
	0,0
	60 830,89
	0,0
	7 000,0
	53 830,89
	0,0
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»
 за 2025 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения  (Сдп1)
	км
	20,0
	5,28
	73,6
	0,26

	Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Сдп2)
	%
	100
	73,6
	23,4 п.п.
	0,73

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	0,5

	Суммы финансирования, Уф
	Тыс. руб.
	97 366,49
	60 830,89
	37,52
	0,62

	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Уф)
	
	
	
	
	0,62

	Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (Сдц)
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	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	0,8



Вывод об эффективности муниципальной программы –эффективная.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы –
Продолжение реализации.

