


















[bookmark: P179]ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2024-2027 годы»

 за 2025 год




















Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы
«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2024-2027 годы»
годы»
 за 2025 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 298 от 09.09.2019г. года утверждена муниципальная программа «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе на 2020-2023 годы», с внесенными изменениями от 05.08.2020г. № 272, от 06.11.2020г. № 398, от 24.12.2020г. № 596, от 15.09.2020г. № 412, от 26.12.2022г. № 588, от 15.04.2024г. № 171, от 23.10.2024г. № 459, от 16.07.2025г. № 345, от 14.11.2025г. № 545 в части финансирования. 
Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 64 650,9 тыс. руб., фактическое исполнение программы в 2025 году составило 2 947,5 тыс. руб. 
В рамках программы предусмотрены мероприятия, направленные на: 
- ликвидацию накопленного вреда окружающей среде на территории Казачинско-Ленского муниципального района;
- Выявление стихийных свалок, а также несанкционированных свалок, расположенных на территории Казачинско-Ленского муниципального района;
- Организацию и развитие комплексной системы обращения с отходами производства, и потребления с I-V класс опасности на территории Казачинско-Ленского муниципального района;
- Организацию и развитие системы экологического просвещения, воспитания и пропаганды, формирование бережного отношения к окружающей среде у населения Казачинско-Ленского муниципального района.




Ведущий аналитик (по экологии)  ______________/В.А. Москвитина

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.
	Основное мероприятие
«Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»
	Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	РБ
	64 650,9
	2 947,5
	Проведение организационных работ по ликвидации накопленного вреда окружающей на территории Казачинско-Ленского района
	3 объекта/11,7 га
	
	

	1.1.
	Выявление и оценка объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	РБ
	0,0
	0,0
	Проведение организационных первичных работ. Направленных на выявление, учет и оценку по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	1 объект в год
	0
	

	1.1.
	Разработка проектно-
сметной документации по ликвидации HBOC, в том числе включающие в себя:
выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных	на
территории	Казачинско-
Ленского муниципального района,
-проведение инженерных изысканий. Содержание автодорог местного значения
	Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	РБ
	0,00
	0,00
	Разработка ПСД на рекультивацию земель, занятых объектами накопленного вреда окружающей среде на территории муниципального образования Иркутской области «Казачинско- Ленский район», 3 объекта HBOC общей площадью 7,9 га.
	1/5,4 га
	0
	

	1.2
	Организация проведения работ по ликвидации мест/рекультивации земель, занятых размещением ОНВОС на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области
	Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	РБ
	0,0
	0,0
	Проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных на территории Казачинско- Ленского муниципального района
	1/5,4 га
	0
	

	1.3
	Разработка проектно-
сметной документации по ликвидации мест
несанкционированного размещения отходов на территории Казачинско-
Ленского муниципального района
	Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	РБ
	0,00
	0,00
	Разработка проектно- сметной документации по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Казачинско- Ленского муниципального района
	1 / 2 га
	0 
	

	1.4
	Проведение работ по
ликвидации мест, занятых несанкционированным размещением отходов на территории Казачинско-
Ленского муниципального района, в том числе мероприятия по санитарной уборке
захламленных территорий занятых отходами, в том числе ВМР на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	РБ
	59 387,9
	0,00
	Ликвидация мест, занятых  несанкционированным размещением отходов на территории Казачинско- Ленского муниципального района, в том числе мероприятия по санитарной уборке захламленных территорий, занятых отходами, в том числе ВМР на территории Казачинско-Ленского муниципального района.
	6,0 га
	0,0 га
	

	2.
	Задача 2:
Основное мероприятие «Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов в Казачинско-Ленском муниципальном районе»
	Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	РБ
	5 243,00
	2 944,00
	Организация работ по оборудованию, ремонту и содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов и прилегающих к ним территорий.
	
	Новые КП-6шт; д.Ключи новые крышки 41шт, п.Небель-17шт, Казачинское-22, ремонт-22шт.
Уборка от мусора КП , уборка кладбищ
	

	3.
	Задача 3:
Основное мероприятие «Повышение экологической грамотности жителей муниципального района, формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной среде Казачинско-Ленского района»
	Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	РБ
	20,00
	3,46
	Формирование нравственного и бережного отношения населения к окружающей природной среде Казачинско-Ленского района.
	
	
	

	3.1
	Проведение акций мероприятий в сфере обращения с отходами, месячников по санитарной очистке территории.
	Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	РБ
	10,00
	3,46
	Проведение субботников и экологических акций по очистке и благоустройству территорий муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» (мероприятия).
	2
	2
	

	3.2
	Организация в проведении просветительских мероприятий, направленных на повышение экологической грамотности населения:
-Информирование и экологическое просвещение населения по вопросам охраны окружающей среды;
-Изготовление печатной продукции (баннеров, памяток, буклетов в сфере обращения с отходами).
	Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района
	2025
	РБ
	10,00
	0,00
	Информационные материалы, ед.
	10
	0,00
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе 
на 2024 -2027 годы»
за 2025 год
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

	1
	Подготовка проектно-сметной документации на ликвидацию/рекультивацию земель занятых размещением накопленным вредом окружающей среде  на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
	Объект  (в ед.)
	1
	0
	-1
	0
	Отсутствие предпроектных работ и определения исполнителя.
 

	
	
	площадь (в га)
	2,5
	0
	-2,5
	0
	

	2
	Ликвидация мест/рекультивация земель, занятых размещением накопленным вредом окружающей среде  на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
	Объект  (в ед.)
	1
	0
	-1
	0
	На 2025 год не запланировано, уточнение после подготовки ПСД

	
	
	площадь (в га)
	5,4
	0
	-5,4
	0
	

	3
	Разработка проектно-сметной документации для реализации ликвидации мест несанкционированного размещения отходов объём которых не менее 500 м3 на территории Казачинско-Ленского района
	Объект  (в ед.)
	0,5
	0
	-0,5
	0
	Отсутствие предпроектных работ и стоимости услуг исполнителя.


	
	
	площадь (в га)
	       0,5
	0
	-0,5
	0
	

	4
	Санитарная уборка (ликвидация) несанкционированных мест размещения отходов на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	Объект  (в ед.)
	0,5
	0
	-0,5
	0
	Отсутствие предпроектных работ и определения стоимости услуг.


	
	
	площадь (в га)
	0,5
	0
	-0,5
	0
	

	5
	Проведение информационных мероприятий в сфере обращения с отходами, направленных на повышение экологической грамотности населения
	(в ед.)
	12
	0
	-12
	0
	

	6
	Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
	ед.
	0
	106
	+106
	
	д. Ключи-новые крышки 41 шт, замена баков 4 шт.
п. Небель-крышки новые 17 шт.
с. Казачинское- новые крышки 22 шт, ремонт крышек-22шт





[bookmark: P425]ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе на 2021-2025 годы»
 за 2025 год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ИТОГО по муниципальной программе

	Всего за весь период
	80 558,81
	0,00
	0,00
	80 558,81
	0,0
	6,40
	0,00
	0,00
	6,40
	0,00
	

	2024 г.
	15 907,91
	0,00
	0,00
	15 907,91
	0,00
	6,40
	0,00
	0,00
	6,40
	0,00
	

	2025 г.
	64 650,9
	0,00
	0,00
	64 650,9
	0,00
	2 947,5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета.

Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе 
на 2024 -2027 годы»
за 2025 год
	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе

	Подготовка проектно-сметной документации на ликвидацию/рекультивацию земель занятых размещением накопленным вредом окружающей среде  на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
	Объект (ед)
	1
	0
	0
	0

	
	Площадь (га)
	2,5
	0
	0
	

	 Ликвидация мест/рекультивация земель, занятых размещением накопленным вредом окружающей среде  на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области «Казачинско-Ленский район»
	0
	1
	0
	0
	0

	
	0
	5,4
	0
	0
	

	Разработка проектно-сметной документации для реализации ликвидации мест несанкционированного размещения отходов объём которых не менее 500 м3 на территории Казачинско-Ленского района
	Объект (ед)
	0,5
	0
	0
	0

	
	Площадь (га)
	0,5
	0
	0
	

	Санитарная уборка (ликвидация) несанкционированных мест размещения отходов на территории Казачинско-Ленского муниципального района
	Объект (ед)
	0,5
	0
	0
	0

	
	Площадь (га)
	0,5
	0
	0
	

	Проведение информационных мероприятий в сфере обращения с отходами, направленных на повышение экологической грамотности населения
	(ед.)
	12
	0
	0
	0

	Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов:

	(ед.)
	0
	106
	0
	1

	Итоговая сводная оценка по программе (Сдц)
	
	
	
	
	0,1

	Суммы финансирования, Уф
	Т.р.
	64 650,00
	2 947,5
	
	0,046

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
	
	
	
	
	2,17



В связи со слабым взаимодействием культурными и образовательными учреждениями Казачинско-Ленского муниципального района, а также учитывая невозможность использования денежных средств, поступивших за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), без утверждения плана мероприятий Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в 2025 году не все показатели и мероприятия были выполнены.
[bookmark: _GoBack]Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить реализацию.






























Пояснительная записка
эффективности муниципальной программы за 2025 год

«Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе»

	В 2025 году муниципальная программа «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе» (далее муниципальная программа) не была освоена по следующим причинам:
Учитывая решения судов от 14.05.2025 г. мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда (далее – НВОС), в том числе несанкционированных свалок, на территории Казачинско-Ленского муниципального района не реализовались, так как полномочия по ликвидации несанкционированных свалок производства и потребления возложены на Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, так как данные несанкционированные размещения производства и потребления находятся на неразграниченных землях. 
Как следует из положений статей 14 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, а также ликвидации несанкционированных свалок относятся к полномочиям органов местного самоуправления только в границах разграниченных муниципальных земель.
Выявленные объекты НВОС на территории района расположены на землях с неразграниченной формой ответственности. Таким образом, реализация плана мероприятий по указанным объектам НВОС находится в исключительной компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
Платежи, поступающие в бюджет района являются «окрашенными» и в соответствии с пунктом 1 статьи 16.6, пунктом1 статьи 75.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», направляются на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде в случае наличия на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) объектов накопленного вреда окружающей среде, а в случае их отсутствия - на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 
Осуществление плана мероприятий и расходование финансовых средств («окрашенных») будет проводиться после утверждения Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области плана мероприятий в области охраны окружающей среды, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2022 N 1370 «О порядке разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации».
Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе» является не актуальной на 2026 год.
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