ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026годы»

за 2025 год

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026годы»

за 2025 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 52 от 03.02.2023 года утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026годы», с внесенными изменениями от 18.04.2024 года № 176, от 24.07.2024 года №368, от 27.12.2024 г. №613, от 23.01.2025 г. №27, от 20.02.25 г. №72, 29.10.2025 №524 в части финансирования.

Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 7 694,12 тыс. руб., фактическое исполнение программы в 2025 году составило 6 377,64 тыс. руб.

В рамках Программы проведены мероприятия, нацеленные на создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, а также.

Выполнены за 2025 год:

- Установка пластиковых окон и установка дверей в: МДОУ детский сад «Брусничка», МДОУ детский сад «Тополек», МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка», МКОУ «Небельская ООШ», МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1», МОУ «Карамская ООШ», МОУ «Ключевская СОШ», МОУ «Магистральнинская СОШ №2», МОУ «Окунайская СОШ №1», на сумму – 4 474,09 тыс. руб.

- Установка приборов учета коммунальных услуг в: МДУ детский сад №28 «Рябинка», МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка», МКУ «Казачинско-Ленский ТРЦ» на сумму – 247,64 тыс. руб.

- Промывка системы отопления: Казачинско-Ленский музей, МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» Межселен., МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района на сумму – 314,00 тыс. руб.

- Поставка дизельного генератора: Муниципальный контракт № 36/25 от 21.11.2025 года завершён. Сумма по контракту – 1 188,81 тыс. руб.

- Поверка приборов учета коммунальных услуг: МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» Межселен., МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка», МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» на сумму – 101,18 тыс. руб.

Заведующий отделом АСТ и ЖКХ

администрации Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                         Ю.А. Солодова

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Муниципальная программа : «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2024-2026 годы» | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района; Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района; Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | 2025 | РБ | 7 694,12 | 6 325,72 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Установка приборов учета коммунальных услуг | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района; Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | 2025 | РБ | 296,0 | 247,64 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие Поверка приборов учета коммунальных услуг | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района; Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | 2025 | РБ | 277,0 | 101,18 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие Промывка системы отопления | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района; Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | 2025 | РБ | 694,0 | 314,00 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие Замена пластиковых окон и входных дверей | Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района; Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | 2025 | РБ | 5 238,31 | 4 474,09 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие: Поставка дизельного генератора | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | 2025 | РБ | 1 188,81 | 1 188,81 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие Оплата работ по обеспечению электроэнергией жителей д. Вершина Ханды | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | 2025 | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие: Коммунальное хозяйство (ремонт объектов электросетевого хозяйства) | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района; | 2025 | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026 годы»

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: количество установленных приборов учета коммунальных услуг | Ед. изм. | 1 | 3 | 2 | 300 |  |
| 1.2 | Целевой показатель: количество проведенной поверка приборов учета коммунальных услуг | Ед. изм. | 1 | 3 | 2 | 300 |  |
| 1.3 | Целевой показатель: количество проведенной промывки системы отопления | Ед. изм. | 15 | 3 | 12 | 20 |  |
| 1.4 | Целевой показатель: количество замененных пластиковых окон и входных дверей | Ед. изм. | 15 | 105 | 90 | 700 |  |
| 1.5 | Целевой показатель: - поставка дизельного генератора. | Ед. изм. | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.6 | Целевой показатель: Оплата работ по обеспечению электроэнергией жителей д. Вершина Ханды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Целевой показатель: Коммунальное хозяйство (ремонт объектов электросетевого хозяйства) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026 годы»

за 2025год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 16225,52 | 0,00 | 0,00 | 16225,52 | 0,00 | 14698,27 | 0,00 | 0,00 | 14698,27 | 0,00 |  |
| первый год реализации | 8531,40 | 0,00 | 0,00 | 8531,00 | 0,00 | 8372,55 | 0,00 | 0,00 | 8372,55 | 0,00 |  |
| второй год реализации | 7694,12 | 0,00 | 0,00 | 7694,12 | 0,00 | 6325,72 | 0,00 | 0,00 | 6325,72 | 0,00 |  |
| последний год реализации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026 годы»

за 2025 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1 (Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях) |  |  |  |  |  |
| количество установленных приборов учета коммунальных услуг | Ед. изм. | 1 | 3 | 300 | 3 |
| количество проведенной поверка приборов учета коммунальных услуг | Ед. изм. | 1 | 3 | 300 | 3 |
| количество проведенной промывки системы отопления | Ед. изм. | 15 | 3 | 20 | 0,2 |
| количество замененных пластиковых окон и входных дверей | Ед. изм. | 15 | 105 | 700 | 7 |
| поставка дизельного генератора. | Ед. изм. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Оплата работ по обеспечению электроэнергией жителей д. Вершина Ханды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коммунальное хозяйство (ремонт объектов электросетевого хозяйства) | Ед. изм. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 3,3 |
| Суммы финансирования, Уф |  | 7 694,12 | 6 325,72 |  | 0,82 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 4,02 |

Вывод об эффективности муниципальной программы высокоэффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы продолжить мероприятия с целью достижения целевых показателей.