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Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026годы»
 за 2025 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 52 от 03.02.2023 года утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026годы», с внесенными изменениями от 18.04.2024 года № 176, от 24.07.2024 года №368, от 27.12.2024 г. №613, от 23.01.2025 г. №27, от 20.02.25 г. №72, 29.10.2025 №524 в части финансирования. 
Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 7 694,12 тыс. руб., фактическое исполнение программы в 2025 году составило 6 377,64 тыс. руб. 
В рамках Программы проведены мероприятия, нацеленные на создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, а также.
Выполнены за 2025 год:
- Установка пластиковых окон и установка дверей в: МДОУ детский сад «Брусничка», МДОУ детский сад «Тополек», МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка», МКОУ «Небельская ООШ», МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1», МОУ «Карамская ООШ», МОУ «Ключевская СОШ», МОУ «Магистральнинская СОШ №2», МОУ «Окунайская СОШ №1», на сумму – 4 474,09 тыс. руб. 
- Установка приборов учета коммунальных услуг в: МДУ детский сад №28 «Рябинка», МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка», МКУ «Казачинско-Ленский ТРЦ» на сумму – 247,64 тыс. руб. 
- Промывка системы отопления: Казачинско-Ленский музей, МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» Межселен., МУ ДО «ДШИ» Казачинско-Ленского района на сумму – 314,00 тыс. руб.
- Поставка дизельного генератора: Муниципальный контракт № 36/25 от 21.11.2025 года завершён. Сумма по контракту – 1 188,81 тыс. руб.
- Поверка приборов учета коммунальных услуг: МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» Межселен., МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка», МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» на сумму – 101,18 тыс. руб. 


Заведующий отделом АСТ и ЖКХ
администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района                                                                         Ю.А. Солодова

	№ п/п
	Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия
	Наименование соисполнителя, участника программы/
подпрограммы, участника мероприятия программы/
подпрограммы
	Плановый срок исполнения
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб.
	Расходы за отчетный период, тыс. руб.
	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя объема мероприятия
	Фактическое значение показателя объема мероприятия
	Обоснование причин отклонения

	1.1
	Муниципальная программа : «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского муниципального района  на 2024-2026 годы»
	Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
	2025
	РБ
	7 694,12

	6 325,72

	
	
	
	

	1.1.1
	Мероприятие Установка приборов учета коммунальных услуг
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
	2025
	РБ
	296,0
	247,64
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятие Поверка приборов учета коммунальных услуг
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
	2025
	РБ
	277,0
	101,18
	
	
	
	

	1.1.3
	Мероприятие Промывка системы отопления
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
	2025
	РБ
	694,0
	314,00
	
	
	
	

	1.1.4
	Мероприятие Замена пластиковых окон и входных дверей
	Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
	2025
	РБ
	5 238,31
	4 474,09
	
	
	
	

	1.1.5
	Мероприятие: Поставка дизельного генератора 

	Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
	2025
	РБ
	1 188,81
	1 188,81
	
	
	
	

	1.1.6
	Мероприятие
Оплата работ по обеспечению электроэнергией жителей д. Вершина Ханды
	Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
	2025
	РБ
	0
	0
	
	
	
	

	1.1.7
	Мероприятие: Коммунальное хозяйство (ремонт объектов электросетевого хозяйства)
	Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района;
	2025
	РБ
	0
	0
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ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026 годы» 
 за 2025 год

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях

	1.1
	Целевой показатель: количество  установленных приборов учета коммунальных услуг
	Ед. изм.
	1
	3
	2
	300
	

	1.2
	Целевой показатель: количество проведенной поверка приборов учета коммунальных услуг 
	Ед. изм.
	1
	3
	2
	300
	

	1.3
	Целевой показатель: количество проведенной промывки системы отопления
	Ед. изм.
	15
	3
	12
	20
	

	1.4
	Целевой показатель: количество замененных пластиковых окон и входных дверей
	Ед. изм.
	15
	105
	90
	700
	

	1.5
	Целевой показатель: - поставка дизельного генератора.
	Ед. изм.
	0
	1
	1
	0
	

	1.6
	Целевой показатель: Оплата работ по обеспечению электроэнергией жителей д. Вершина Ханды
	%
	0
	0
	0
	0
	

	1.7
	Целевой показатель: Коммунальное хозяйство (ремонт объектов электросетевого хозяйства)
	
	0
	0
	0
	0
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ОТЧЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
 на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026 годы» 
 за 2025год

	Период реализации программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой)
	Обоснование причин отклонения

	
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	Финансовые средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	
	ФБ <*>
	ОБ <*>
	РБ <*>
	внебюджетные средства
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях

	Всего за весь период
	16225,52
	0,00
	0,00
	16225,52
	0,00
	14698,27
	0,00
	0,00
	14698,27
	0,00
	

	первый год реализации
	8531,40
	0,00
	0,00
	8531,00
	0,00
	8372,55
	0,00
	0,00
	8372,55
	0,00
	

	второй год реализации
	7694,12
	0,00
	0,00
	7694,12
	0,00
	6325,72
	0,00
	0,00
	6325,72
	0,00
	

	последний год реализации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


--------------------------------
[bookmark: P646]<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета
Форма
«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского района на 2024 – 2026 годы» 
за 2025 год

	Наименование целевого показателя
	ЕИ
	Значение целевого показателя
	Отклонение %
	Сдц (Сдп), Уф

	
	
	план
	факт
	
	

	Подпрограмма 1 (Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях)

	количество    установленных приборов учета коммунальных услуг
	Ед. изм.
	1
	3
	300
	3

	количество проведенной поверка приборов учета коммунальных услуг 
	Ед. изм.
	1
	3
	300
	3

	количество проведенной промывки системы отопления
	Ед. изм.
	15
	3
	20
	0,2

	количество замененных пластиковых окон и входных дверей 
	Ед. изм.
	15
	105
	700
	7

	поставка дизельного генератора.
	Ед. изм.
	0
	1
	0
	0

	Оплата работ по обеспечению электроэнергией жителей д. Вершина Ханды
	%
	0
	0
	0
	0

	Коммунальное хозяйство (ремонт объектов электросетевого хозяйства)
	Ед. изм.
	0
	0
	0
	0

	Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц)
	
	
	
	
	3,3

	Суммы финансирования, Уф
	
	7 694,12
	6 325,72
	
	0,82

	ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп)
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Вывод об эффективности муниципальной программы высокоэффективная.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы продолжить мероприятия с целью достижения целевых показателей.
