ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2025-2027 годы»

за 2025 год

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы

«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории казачинско-ленского муниципального района на 2025-2027 годы»

за 2025 год

Постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 617 от 28.12.2024 года утверждена муниципальная программа «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории казачинско-ленского муниципального района на 2025-2027 годы», с внесенными изменениями от 20.02.2025 года № 73, от 31.10.2025 года №528, в части финансирования.

Запланировано по паспорту муниципальной программы в сумме 44 658,27 тыс. руб., фактическое исполнение программы в 2025 году составило 20 665,185 тыс. руб.

В рамках Программы проведены мероприятия, нацеленные на повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Казачинско-Ленского района, а также

Выполнены за 2025 год:

- Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области – 240,00 тыс. руб.;

- Для школьной котельной в д. Ключи приобретены 2 водогрейных котла на сумму – 1 883, 68 тыс. руб.;

- проведено техническое обследование здания котельной п. Окунайский на сумму – 70,00 тыс. руб.;

- Приобретена блочно-модульная котельная в п. Окунайский, аванс на сумму15 960,00 тыс. руб.;

- Дизельная электростанция на сумму – 1 147,00 тыс. руб.;

- Восстановление линий электропередач в с. Карам – на сумму 206, 84358 тыс. руб.;

- Текущий ремонт котельной п. Небель на сумму –  1 157,66104 тыс. руб.;

Заведующий отделом АСТ и ЖКХ

администрации Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                        Ю.А. Солодова

| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы, основного мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы/ подпрограммы, участника мероприятия программы/ подпрограммы | Плановый срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный программой/подпрограммой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа : «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2025-2027 годы» | Отдел АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района; Строительное Отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района. | 2025 | РБ | 44 658,270 | 20 665,185 |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: Газификация | Отдел по АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района; Строительное Отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района.; | 2025 | РБ | 500,00 | 70,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие Модернизация коммунальной инфраструктуры | Отдел по АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района; Строительное Отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района. | 2025 | РБ | 42 290,270 | 19 241,340 |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | Отдел по АСТ и ЖКХ администрации Казачинско-Ленского муниципального района; Строительное Отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района. | 2025 | РБ | 1 868,0 | 1 353,845 |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2025-2027 годы»

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: проектирование комбинированной модульной котельной; | Ед. изм. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Целевой показатель: снижение количества аварий в системах теплоснабжения; | Ед. изм. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Целевой показатель: объем предоставленных услуг; | % | 100 | 100 | 1 | 100 |  |

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2025-2027 годы»

за 2025год

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с двумя знаками после запятой) |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  | ФБ <*> | ОБ <*> | РБ <*> | внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 44 658,270 | 0,00 | 0,00 | 44 658,270 | 0,00 | 20 665,185 | 0,00 | 0,00 | 20 665,185 | 0,00 |  |
| первый год реализации | 44 658,270 | 0,00 | 0,00 | 44 658,270 | 0,00 | 20 665,185 | 0,00 | 0,00 | 20 665,185 | 0,00 |  |
| второй год реализации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| последний год реализации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

--------------------------------

<*> Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, РБ - средства районного бюджета

Форма

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территории Казачинско-Ленского муниципального района на 2025-2027 годы»

за 2025 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  | Отклонение % | Сдц (Сдп), Уф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма 1 (Повышение качества работы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства) |  |  |  |  |  |
| проектирование комбинированной модульной котельной | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| снижение количества аварий в системах теплоснабжения; | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| объем предоставленных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1 (Сдц) |  |  |  |  | 1 |
| Суммы финансирования, Уф |  | 44 658,270 | 20 665,185 |  | 0,46 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе (Эмп) |  |  |  |  | 2,17 |

Вывод об эффективности муниципальной программы высокоэффективная.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы продолжить мероприятия с целью достижения целевых показателей.