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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация Казачинско-Ленского

муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Казачинское

__________________ 2026 г. № _______

┌                                                                                                                                                             ┐     

О внесении изменений в муниципальную программу Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»
В соответствии с решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района № 113 от 24.02.2026г. «О внесении изменений в решение Думы от 23.12.2025г №103 «О бюджете района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 33, 48 Устава Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Казачинско-Ленского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 04.02.2026 года №97 «Об утверждении муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Раздел 2. Паспорт муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности» изложить в новой редакции, прилагается (приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Киренга» и сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по вопросам жизнеобеспечения С.В. Гребенщикова.
Мэр Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                           И.Н. Потапов

Приложение 1
постановлением администрации

Казачинско-Ленского муниципального района

                                                                                   от   ______         2026 года № ______          
Раздел 2. Паспорт муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»
Основные положения 
                                                                                                        Таблица № 1  
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел архитектуры, связи, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства администрации Казачинско-Ленского муниципального района  (далее – АСТ и ЖКХ)

	Соисполнители муниципальной программы
	Комитет по экономике администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее – КЭ);

Финансовое управление администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее – ФУ)

Отдел образования администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее – Отдел образования);

Отдел культуры администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее - Отдел культуры);
Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее - Строительное отделение).

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2030 гг.

	Цели муниципальной программы
	- Количество приборов учета потребления энергетических ресурсов к 2030 году составит до 5 единиц»
- Ежегодная 100% подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону

	Финансовое обеспечение муниципальной программы за весь период реализации
	Бюджет района 
2026
год

42057,60
тыс. руб.

2027
год

100,0
тыс. руб.

2028
год

100,0

тыс. руб.

2029
год

00,0

тыс. руб.

2030
год

00,0

тыс. руб.

Областной бюджет
2026

год

1465,00
тыс. руб.

2027

год

100,0

тыс. руб.

2028

год

100,0

тыс. руб.

2029

год

00,0

тыс. руб.

2030

год

00,0

тыс. руб.



	Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерацией,

государственной программой Иркутской области
	1. Национальная цель развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 год № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
2. Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2023 года № 1473.
3. Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1022-пп


Показатели муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»

 Таблица №2
	№ п.п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	
	2024
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	Цель муниципальной программы: «Количество приборов учета потребления энергетических ресурсов составит к 2030 году до 5 единиц» 

	1
	Количество приборов учета потребления энергетических ресурсов 
	МП
	возрастание

	Ед.
(с нарастающим итогом)
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	-
	Отдел образования, Отдел культуры
	-
	

	Цель муниципальной программы: «Ежегодная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону»

	2
	Количество 

мероприятий по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства

	МП
	Возрастание 

	Ед.

(с нарастающим итогом)
	3
	7
	10
	12
	12
	12
	-
	Отдел АСТ и ЖКХ, Строительное отделение, ФУ, КЭ
	-
	


Прокси-показатели муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»
Отсутствуют
Перечень структурных элементов и отдельных мероприятий муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»
Таблица 3

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Ответственный за реализацию структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	Проектная часть

	1. Проектная часть программы «Проведение ремонта, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Ремонт объектов электросетевого хозяйства
	Отдел АСТ и ЖКХ, Строительное отделение, ФУ, КЭ
	Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами
	Показатель 1 таблицы 2

	Процессная часть

	1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий по повышению энергоэффективности»

	1.1.
	Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	Отдел образования,

Отдел культуры,
	Мониторинг потребления тепловой энергии, холодной и горячей воды. Повышение эффективности эксплуатации и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры. Снижение потребления энергетических ресурсов.
	Показатель 1 таблицы 2

	2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	2.1.
	Создание условий для обеспечения  развития объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел АСТ и ЖКХ, Строительное отделение, ФУ, КЭ
	Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. 
	Показатель 2 таблицы 2


Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»
   Таблица 4

	№ п/п
	Наименование программы,
структурного элемента программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.) годы

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Муниципальная программа Казачинско-Ленского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности»
	Администрация КЛМР
	Всего, в том числе:
	42057,60
	100,00
	100,00
	0,0
	0,0

	
	
	Бюджет района (МБ) 
	15068,6
	100,00
	100,00
	0,0
	

	
	
	Областной бюджет (ОБ)
	1465,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Проектная часть
	
	Всего, в том числе:
	2983,60
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	МБ
	1518,60
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ОБ
	1465,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	«Проведение ремонта, реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства»
	Администрация КЛМР
	Всего, в том числе:
	2983,78
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	1518,60
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	1465,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Процессная часть
	
	Всего, в том числе:
	39074,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	МБ
	39074,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ОБ
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение проведения мероприятий по повышению энергоэффективности»
	Администрация КЛМР
	Всего, в том числе:
	8914,00
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	8914,00
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	Администрация КЛМР
	Всего, в том числе:
	30160,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	30160,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	
	
	
	
	


