[image: image1.png]



                                   РОССИЙСКАЯ      ФЕДЕРАЦИЯ

     КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
    Администрация Казачинско-Ленского 

     муниципального района
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Казачинское

____________________ 2026 г. № __________

┌                                                                                                          ┐     
О внесении изменений в муниципальную программу Казачинско-Ленского муниципального района «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах», утверждённую постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 10.11.2026 № 536, изложив её в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 28.10.2024 года № 463 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации», статьями 33, 48 Устава Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Казачинско-Ленского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Казачинско-Ленского муниципального района «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Киренга» и сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по вопросам жизнеобеспечения С.В. Гребенщикова.

Мэр Казачинско-Ленского 
муниципального района                                                                      И.Н. Потапов
Приложение 

к постановлению администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района 

от ____________________2026 года №_______
Муниципальная программа Казачинско-Ленского муниципального района
«Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»
Раздел 1 Стратегические приоритеты муниципальной программы 

Глава 1. Стратегические приоритеты и цели муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района 
«Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»
Основными стратегическими документами в сфере реализации муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах» являются:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710;

Закон Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года»;

Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1008-пп;
Стратегия социально-экономического развития Казачинско-Ленского муниципального района до 2036 года, утвержденная решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района   от 31 октября 2018 года № 336 (далее – Стратегия).

Цели Программы направлены на достижение:

- национальной цели развития: «Комфортная и безопасная среда для жизни» определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- цели государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710: «Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 5 млн. семей»;
- целям государственной программы Иркутской области «Доступное жилье», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1008-пп: «Расселение до 2024 года 288,2 тыс. кв. м жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», «Оказание к 2026 году государственной поддержки в обеспечении жильем 2,323 тыс. отдельных категорий граждан».

Так же Программа способствует достижению стратегической задачи поставленной Стратегией «Развитие комфортной среды проживания населения муниципального образования» по следующему направлению «Обеспечение доступности жилья».
В соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, Иркутской области, Казачинско-Ленского муниципального района определены цели Программы:
- Семей, улучивших жилищные условия к 2028 году, составит 131 (55 семей)
Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района 
«Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»
     Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда является одним из основных направлений в ходе проведения жилищно-коммунальной реформы. Наличие аварийного жилищного фонда негативно влияет на внешний облик Казачинско-Ленского муниципального района, понижает его инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие инфраструктуры, а также создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

    Основными причинами возникновения аварийного жилищного фонда в Казачинско-Ленском муниципальном районе являются:

- естественное старение домов первых массовых серий и зданий;

- недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;

- сейсмические условия;

Кроме того, продолжает нарастать износ основных фондов, снижается надежность и устойчивость систем инженерного обеспечения Казачинско-Ленского муниципального района, назрела насущная необходимость проведения реконструкции коммунальных сетей, техническое состояние которых не отвечает требованиям и нормативам настоящего времени.

Решение проблемы отселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, грозящего обвалом, усложнено отсутствием резервного жилищного фонда для переселения граждан и свободной жилой площади для временного проживания в виде маневренного фонда.
      По состоянию на 1 января 2025 года на территории Казачинско-Ленского муниципального района насчитывается более 18 многоквартирных домов, которые признаны в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации после 1 января 2017 года, общей площадью 2651,9 кв. м, в которых проживают более 131 граждан.
Глава 3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения

Реализация задач в сфере Программы «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах» осуществляется путем проведения (осуществления) конкретных мероприятий (результатов), входящих в состав структурных элементов (комплексов процессных мероприятий), включенных в систему документов Программы «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах». Задачи структурных элементов представлены в таблице 3 паспорта Программы «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах».
Раздел 2 Паспорт муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района
«Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»
Основные положения
Таблица 1
	Ответственный исполнитель
	Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее – строительное отделение)


	Соисполнители муниципальной программы
	Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее – строительное отделение)



	Период реализации муниципальной программы
	2025-2028 годы

	Цели муниципальной программы
	Семей, улучивших жилищные условия к 2028 году составит 47 семей (140 человек)

	Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Фонд 
2026 год - 48 324 094,00 руб.
2027 год – 32 147 281,12 руб.
2028 год

2029 год

2030 год

Областной бюджет:

2026 год – 32 147 281,12 руб.

2027 год – 32 921066,88 руб.
2028 год

2029 год

2030 год

Бюджет района: 
2026 год – 34 366 150,00 руб.

2027 год – 22 861 852,00 руб.
2028 год

2029 год

2030 год

	Связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерацией,

государственной программой Иркутской области
	1. Национальная цель развития: «Комфортная и безопасная среда для жизни» определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»: «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»;

2. Цели государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710: «Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 5 млн. семей»;
3. Целям государственной программы Иркутской области «Доступное жилье», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1008-пп: «Расселение до 2024 года 288,2 тыс. кв. м жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», «Оказание к 2026 году государственной поддержки в обеспечении жильем 2,323 тыс. отдельных категорий граждан».




Показатели муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»
Таблица 2

	№ п/п


	Наимено​вание показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/

убывания
	Ед.

Изм.

(по ОКЕИ)
	Базовое

2024 год
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответст​венный за достижение показателя
	Связь с по​казателями национальных целей
	Информа​ционная система (при наличии)



	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030


	
	
	
	

	1. Семей, улучивших жилищные условия к 2030 году составит 95  (ПЕРЕСЧИТАТЬ НА СЕМЕЙ)

	1
	Количество семей, улучшивших жилищные условия


	МП
	возрастание
	ед
	0
	91чел (34 семьи)
	40чел(21 семья)
	
	
	
	Указ № 309


	Строительное отделение
	Показатель национальной цели Показатели национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»: «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»


	



Прокси-показатели муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах» - отсутствуют
Перечень структурных элементов и отдельных мероприятий муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»
Таблица 3
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Ответственный за реализацию структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	Проектная часть

	1. «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»

	1.1.
	Расселение аварийного жилья, жилья с высокой степенью износа


	Строительное отделение
	Создание условий для переселения граждан и обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда и жилья с высокой степенью износа 
	Показатель 1 таблицы 2


Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»
Таблица 4

	№ п/п
	Наименование программы,
структурного элемента программы
	Ответственный исполнитель (ГРБС)

	Источники финансирования
	Расходы (рублей) годы

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Муниципальная программа Казачинско-Ленского муниципального района «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»
	
	Всего, в том числе:
	132177500,00
	87930200,00
	
	
	

	
	
	Бюджет района (МБ)
	34366150,00
	22861852,00
	
	
	

	
	
	Областной бюджет (ОБ)
	49487256,00
	32921066,88
	
	
	

	
	
	Фонд (Ф)
	48324094,00
	32147281,12
	
	
	

	1
	Проектная часть «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»
	Администрация Казачинско-Ленского муниципального района
	Всего, в том числе:
	132177500,00
	87930200,00
	
	
	

	
	
	
	МБ
	34366150,00
	22861852,00
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	49487256,00
	32921066,88
	
	
	

	
	
	
	ФБ
	48324094,00
	32147281,12
	
	
	


Раздел 3.  Иные положения

Информация о расчете показателей 

муниципальной программы Казачинско-Ленского муниципального района «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»
Таблица 5

	№ п/п
	Наименование показателя Программы
	Ед. измерения
	Ответственный за достижение показателя / Источник данных
	Методика расчета показателя


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия


	Ед.
	Строительное отделение/ Расчет органа
	Расчет не требуется, фактические данные


   Руководитель проектного комитета
                                                                                                                   И.Н. Потапов

