РОССИЙСКАЯ      ФЕДЕРАЦИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

# Администрация Казачинско-Ленского

муниципального района

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

с. Казачинское

____________________ 2026 г. № __________

┌                                                                                                                                             ┐

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах» муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»

В соответствии с постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 28.10.2024 года № 463 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации», положением «Об организации проектной деятельности в Казачинско-Ленском муниципальном районе», утверждённым постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 12.03.2025 года № 136 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Казачинско-Ленском муниципальном районе», статьями 33, 48 Устава Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Казачинско-Ленского муниципального района.

- Утвердить паспорт муниципального проекта «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах» (приложение 2).

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 г.

- Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Киренга» и сетевом издании «Казачинско-Ленский вестник» (www.adminklr.ru).

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра района по вопросам жизнеобеспечения Гребенщикова С.В.

Мэр Казачинско-Ленского

муниципального района                                                                      И.Н. Потапов

Приложение 1

к распоряжению администрации

Казачинско-Ленского муниципального района

от ____________________2026 года №_______

Паспорт

муниципального проекта «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»

- Основные положения

| Вид Проекта | Муниципальный проект, направленный на реализацию государственной программы Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор Проекта | Заместитель мэра района по жизнеобеспечению |  |  |
| Ответственный исполнитель Проекта | Строительное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района (далее – строительное отделение) |  |  |
| Руководитель Проектной комиссии | Заместитель мэра района по жизнеобеспечению |  |  |
| Администратор Проекта | Начальник строительного отделения |  |  |
| Участники Проекта | Строительное отделение |  |  |
| Период реализации Проекта | 2025-2028 годы |  |  |
| Задача Проекта | Расселение аварийного жилья, жилья с высокой степенью износа |  |  |
| Связь с муниципальными программами Казачинско-Ленского муниципального района (далее – МП КЛМР), с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО), с государственными программами Российской Федерации (далее – ГП РФ), национальными (федеральными) проектами | 1. | МП КЛМР | МП «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах», утвержденной постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 10.11.2025 № 536 |
|  | 2. | ГП ИО | ГП ИО «Доступное жилье», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1008-пп |

2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Казачинско-Ленского муниципального района

«Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»

#### Таблица 2

| № п/п | Показатели муниципальной программы КЛМР, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| --- | --- |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия |

3. Показатели муниципального проекта «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»

#### Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение показателя 2024 г | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 Расселение аварийного жилья, жилья с высокой степенью износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | возрастание | Кв.м. | # 0 | # 1 751,1 | # 1059,4 |  |  |  | Строительное отделение |

4. Перечень мероприятий (результатов)

муниципального проекта «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Участники Проекта | Характеристика, Признак | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | базовый 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1 Расселение аварийного жилья, жилья с высокой степенью износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья | Приобретение объекта недвижимого имущества, либо предоставление субсидий физическим лицам | Строитель ное отделение | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | чел |  | 100 | 40 |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального

проекта «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»

Таблица 5

| № п/п | Наименование Проекта, мероприятия (результата), объекта/результата | Главный распорядитель бюджетных средств (далее - ГРБС) | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) по годам реализации |  |  |  |  | Всего за весь период реализации (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальный проект «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах» |  | Администрация КЛМР | ВСЕГО: | 92210,34 | 55786,44 |  |  |  | 147996,78 |
|  |  |  | Бюджет КЛМР (далее - МБ) | 37788,74 | 22861,85 |  |  |  | 60650,59 |
|  |  |  | Областной бюджет (далее - ОБ) | 54421,59 | 32924,58 |  |  |  | 87346,18 |
|  |  |  | Фонд (далее - ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Расселение аварийного жилья, жилья с высокой степенью износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия: Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья |  | Администрация КЛМР | Всего | 92210,34 | 55786,44 |  |  |  | 147996,78 |
|  |  |  | МБ | 37788,74 | 22861,85 |  |  |  | 60650,59 |
|  |  |  | ОБ | 54421,59 | 32924,58 |  |  |  | 87346,18 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |

6. План реализации муниципального проекта

Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»

Таблица 6

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка Проекта | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель, участник наименование структурного подразделения администрации КЛМР, иной организации) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 Расселение аварийного жилья, жилья с высокой степенью износа |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1: Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья | Х | Строительное отделение | Х |
| 1.1. | Подбор и формирование реестра жилого фонда для участников конкурсной процедуры. Заключение соглашений на переселение/компенсацию. Оценка выбранных жилых помещений на соответствие с требованиями МП. | 01.2026 |  |  |
| 1.2. | Подготовка технического задания и конкурсной документации. | 02.2026 |  |  |
| 1.3. | Размещение извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. Проведение аукциона. Заключение договоров социального найма, подписание актов приёма- передачи жилых помещений с жильцами. | 03.2026 |  |  |
| 1.4. | Внесение изымаемых жилых помещений в реестр. | 12.2026 |  |  |
| 2 | Мероприятие 2: Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья | Х |  |  |
| 2.1. | Подбор и формирование реестра жилого фонда для участников конкурсной процедуры. Заключение соглашений на переселение/компенсацию. Оценка выбранных жилых помещений на соответствие с требованиями МП. | 01.2027 |  |  |
| 2.2. | Подготовка технического задания и конкурсной документации. | 02.2027 |  |  |
| 2.3. | Размещение извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. Проведение аукциона. Заключение договоров социального найма, подписание актов приёма- передачи жилых помещений с жильцами. | 03.2027 |  |  |
| 2.4. | Внесение изымаемых жилых помещений в реестр. | 12.2027 |  |  |

7. Информация о расчете показателей муниципального проекта

#### «Переселение граждан, проживающих на территории Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах»

#### Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя Проекта | Единица измерения | Ответственный за достижение показателя / Источник данных | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | Ед | Строительное отделение | Расчет не требуется, по факту |

Начальник строительного отделения

администрации Казачинско-Ленского муниципального района 	                                                                 С.Г. Коновченко