
ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

	№ п/п
	Общая характеристика проекта
	Сведения

	1
	Наименование инициативного проекта
	Ремонт школьной теплицы круглогодичного пользования 

	2
	Наименование приоритетного направления инициативного проекта
	Проведение текущего ремонта муниципального имущества (за исключением имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования Иркутской области, и муниципального жилищного фонда).

	3
	Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы
	Муниципальная программа «Развитие образования Казачинско-Ленского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 11.10.2023г. №449

	4
	Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4):
	X

	[bookmark: P255]4.1
	инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек <1>
	1.Симчук Анастасия Викторовна
2.Добрынина Светлана Константиновна
3.Ныркова Ирина Викторовна
4.Классен Николай Петрович
5.Смородникова Юлия Владимировна
6.Садыкова Индира Касеновна
7.Наумова Александра Александровна
8.Валентеева Виктория Викторовна
9.Захаркина Кристина Андреевна
10.Ведерников Андрей Валерьевич 
11.Бронич Ксения Минихановна
12.Балыкова Олеся Вадимовна

	4.2
	орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования
	-

	4.3
	староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты
	-

	[bookmark: P264][bookmark: _GoBack]4.4
	иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта
	-

	5
	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части
	Теплица круглогодичного функционирования работает с 1984 года, без ремонта 41 год.
  



	6
	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта
	  -  Развитие познавательного интереса к предметам естественно-биологического цикла, реализация знаний, полученных на уроках.
   - Занятия исследовательской деятельностью по выращиванию овощных и цветочно-декоративных растений.
  - Создание условий для обеспечения полноценного витаминизированного питания учащихся.
  -  Формирование экологической культуры школьников, основ рационального ведения сельского хозяйства, комплексного благоустройства территории школы.
  - Воспитание трудолюбия, привитие трудовых умений и навыков.

	7
	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях)
	2000000 (замена остекленения- 1 800 000 руб.,демонтаж  укрывного каркаса 100 000 руб., лотки под гряды- 100000 руб)

	8
	Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях)
	220000

	9
	Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года)
	30 декабря 2026 г. 

	10
	Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:
	X

	10.1
	наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)
	№ п/п
	Имущественная форма
	Да/нет

	
	
	1
	предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники)
	да

	
	
	2
	предоставление специальной и специализированной техники
	да

	
	
	3
	предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря
	да

	
	
	4
	предоставление материалов (расходных материалов)
	да

	
	
	5
	другие формы (расшифровать)
	нет

	10.2
	количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта
	№ п/п
	Наименование видов деятельности (работ)
	Количество граждан, человек

	
	
	1
	Демонтаж каркаса теплицы
	5

	
	
	2
	Демонтаж грядок
	3

	
	
	3
	Вывоз мусора 
	3

	
	
	ИТОГО
	11

	11
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:
	X

	11.1
	наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект)
	Казачинско-Ленский муниципальный район

	11.2
	населенный пункт
	Р.п.Магистральный

	11.3
	адрес (при наличии): улица, номер дома
	Ул.Российская,4

	12
	Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализации инициативного проекта
	МБОУ "Магистральнинская СОШ №22"

	13
	Количество благополучателей - всего (человек)
	3000

	14
	Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек)
	по итогам схода, собрания или конференции граждан
	108

	
	
	по результатам опроса граждан и (или) подписным листам
	0

	
	
	Всего:
	108

	15
	Информационная поддержка инициативного проекта
	№ п/п
	Вид поддержки
	Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации)

	
	
	1.
	публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы)
	да

	
	
	2.
	размещение в сети "Интернет" (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.)
	да

	
	
	3.
	размещение в социальных сетях ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Телеграм" и др.)
	 VK Мессенджер
https://sferum.ru/?p=VnDBPGkrahGeteKo8LTvzwIXFTTLEZ0=

	
	
	4.
	размещение на информационных стендах (адрес и фотографии)
	Да, рп. Магистральный ул.Российская, 4

	
	
	5.
	другие виды (расшифровать)
	-

	16
	Контактные данные представителя инициативного проекта
	Телефон: 89246206914
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