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Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 31 августа 2022 года № 679-пп
«Приложение 1

к Порядку проведения на территории Иркутской области конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области
ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

	№ п/п
	Общая характеристика проекта
	Сведения

	1
	Наименование инициативного проекта
	Обустройство зоны отдыха по ул. 30 лет Победы,45Г

	2
	Наименование приоритетного направления инициативного проекта
	Благоустройство территорий, в том числе дворовых территорий

	3
	Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы
	Постановление главы Ключевского муниципального образования № 152 от 29.12.2022г. «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально экономического развития Ключевского муниципального образования на 2023-2036 годы»

	4
	Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4):
	X

	4.1
	инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек

	1. Суранов Вениамин Викторович
2. Смельянина Маргарита Александровна
3. Иванова Раиса Петровна

4. Зелепугина Татьяна Евгеньевна

5. Сакович Ольга Андреевна

6. Сапожников Геннадий Иванович
7. Смельянин Анатолий Иванович
8. Кошелев Константин Николаевич
9. Суранов Егор Викторович
10. Мезенцев Игорь Викторович

	4.2
	орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования
	

	4.3
	староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты
	

	4.4
	иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта
	

	5
	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части
	Внешний облик поселения и его эстетичный вид во многом зависит от степени благоустроенности территории. Благоустройство и озеленение территории создают образ поселения, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей, выполняют рекрационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности. В крупных населенных пунктах много разнообразных парков культуры и отдыха, скверов, зон отдыха, а жители малых сел и деревень всего этого лишены. Увеличивается разрыв между большими возможностями, которые открываются перед жителями крупных и мелких населенных пунктов и это становится одной из причин, почему молодежь покидает родные места. Благоустройство данной территории, направленное на функциональный интерес, визуальную привлекательность и безопасность находящихся на площадке людей, существенно повысит комфорт поселковой среды, расширит функционал использования территории и привлечет огромное количество жителей деревни и ближайших населенных пунктов. 



	6
	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта
	В случае реализации проекта, возможно, достичь сразу несколько общественно значимых целей, а именно:


- создание места досуга и полезного времяпрепровождения, населения и гостей;


- обеспечение условий для отдыха;

           - повышение комфортности проживания населения;

           - привитие у подрастающего поколения навыков экологического поведения, воспитание любви к природе, к малой Родине;

           - обеспечение доступности для отдыха инвалидов и других маломобильных групп населения;

           - повысить туристическую привлекательность деревни.



	7
	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях)
	Приобретение оборудования (буквы) на сумму - 800 000,00руб.
Работы по монтажу на сумму – 1 200 000,00 руб.

Итого: 2 000 000,00руб.

	8
	Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях)
	200 000,00 руб.

	9
	Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года)
	30.12.2027г.

	10
	Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:
	X

	10.1
	наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)
	№ п/п
	Имущественная форма
	Да/нет

	
	
	1
	предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники)
	да

	
	
	2
	предоставление специальной и специализированной техники (грузовик, самосвал, трактор, мини-погрузчик, экскаватор и другой вид специальной техники)
	нет

	
	
	3
	предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря
	да

	
	
	4
	предоставление материалов (расходных материалов)
	да

	
	
	5
	другие формы (расшифровать)
	нет

	10.2
	количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта
	№ п/п
	Наименование видов деятельности (работ)
	Количество граждан, человек

	
	
	1
	Очистка территории до начала работ и после окончания
	5

	
	
	2
	Озеленение
	

	
	
	3
	Копание ям вручную
	5

	
	
	ИТОГО
	

	11
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:
	X

	11.1
	наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект)
	Ключевское муниципальное образование

	11.2
	населенный пункт
	д. Ключи

	11.3
	адрес (при наличии): улица, номер дома
	ул. 30 лет Победы,45Г

	12
	Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализации инициативного проекта
	

	13
	Количество благополучателей - всего (человек)
	1101

	14
	Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек)
	по итогам схода или собрания граждан
	108

	
	
	по результатам опроса граждан и (или) иных способов выявления мнения населения
	-

	
	
	Всего:
	108

	15
	Информационная поддержка инициативного проекта
	№ п/п
	Вид поддержки
	Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации)

	
	
	1.
	публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы)
	нет

	
	
	2.
	размещение в сети «Интернет» (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.)
	Сайт администрации Ключевского сельского поселения

	
	
	3.
	размещение в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и др., многофункциональном сервисе обмена информацией (МАХ) 
	«Одноклассники» «ВКонтакте» многофункциональном сервисе обмена информацией (МАХ)

	
	
	4.
	размещение на информационных стендах (адрес и фотографии)
	нет

	
	
	5.
	другие виды (расшифровать)
	

	16
	Контактные данные представителя инициативного проекта
	Телефон: 89140073944

	
	
	E-mail:vip.raya.ivanova.65@mail.ru


	Инициаторы инициативного проекта
	
	
	
	
	
	Суранов В.В.
	

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	

	
	
	
	
	
	
	Смельянина М.А.
	

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	

	
	
	
	
	
	
	Иванова Р.П.
	

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	

	
	
	
	
	
	
	Зелепугина Т.Е.
	

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	

	
	
	
	
	
	
	Сакович О.А.
	

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	

	
	
	
	
	
	
	Сапожников Г.И.
	

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	

	
	
	
	
	
	
	Смельянин А.И.
	

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	

	
	
	
	
	
	
	Кошелев К.Н.
	

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	

	
	
	
	
	
	
	Суранов Е.В.
	

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	

	
	
	
	
	
	
	Мезенцев И.Н.
	

	
	
	(дата)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)
	


� В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право.





